Programme des Nations Unies pour le Développement

Pays: BURKINA FASO

DOCUMENT DE PROJET

Titre du Projet: Promotion du Jatropha Curcas comme source d‘agrocarburants durable au Burkina Faso

Effet(s) du PNUD: Capacités productives accrues pour des moyens d’existence durables, en particulier dans les zones les plus défavorisées

Principal Effet du Plan Stratégique du PNUD en matière d’Environnement et de Développement Durable : Capacités productives accrues pour des moyens d’existence durables, en particulier dans les zones les plus défavorisées

Effet Secondaire du Plan Stratégique: Promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles et la bonne gestion environnementale.

Effet(s) CPAP attendu(s): (Effets liés au projet et extraits du document du programme pays)

Résultat(s) attendus du PAPP : (i) Mise en place d’un cadre règlementaire pour promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles et les investissements durables dans la production de agrocarburants ; (ii) Meilleur accès aux services d’énergie rurale pour soutenir la croissance, l’équité et l’égalité des genres à travers des projets de production décentralisée d’énergie, des énergies renouvelables et de démonstration technologiques

[Composantes du Projet] : (1) Mettre en place une stratégie et un cadre pour le développement de l’huile de Jatropha comme agrocarburants durable ; (2) Lever les barrières à l’investissement privé sur la Production d'huile de Jatropha; (3) Renforcer les activités de Recherche & Développement sur l’utilisation de l’huile de Jatropha; (4) Faciliter l’appropriation par les acteurs ruraux de la Production d’huile de Jatropha; (5) Faire auprès du grand public, la promotion de l’huile de Jatropha comme alternative au carburant à base de pétrole.

Entité d’exécution /Partenaire de Mise en œuvre:  	 Ministère des Mines et de l’Energie (DGE)

Entité de Mise en œuvre /Partenaires Responsables: 	 Ministère des Mines et de l’Energie, Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (SP-CONEDD), Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire.

Brève Description L’objectif projet est de développer et promouvoir un modèle de production rentable et d’utilisation du Jatropha comme agrocarburants au niveau national. Le projet contribuera à réduire l’utilisation du diesel et participera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et de la production énergétique. Il vise aussi à contribuer de façon significative au développement rural en encourageant une production décentralisée d’huile de Jatropha et des investissements privés respectueux de l’environnement et qui obéissent aux critères sociaux et de durabilité. Ceci inclut la création de conditions appropriées permettant de s’assurer que le développement des agrocarburants ne sera pas en compétition avec la production alimentaire.

| Durée du Programme Pays: | 2011-2015 |  | Total des ressources nécessaires | $8 886 802 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlas Award ID: | 00061535 |  | Total des ressources allouées | $1 413 636 |
| Project ID: | 00077981 |  | - PNUD (TRAC) | $100 000 |
| PIMS # | 4227 |  | - FEM | $1 313 636 |
| Date de Début: | Aout 2014 |  | - Gouvernement (en espèce) | $140 000 |
| Date de fin : | Juillet 2017 |  | - Gouvernement (en nature) | $663 401 |
| Dispositifs de Gestion | NIM |  | Cofinancement |  |
| Date de la réunion du CLEP : | 30 mai 2014 |  | - Institutions nationales (en nature) | $2 464 000 |
|  |  |  | - Secteur Privé (en nature) | $3 000 000 |
|  |  |  | - Multilatéral & ONG (en nature) | $1 205 765 |

Autorisé par (Ministre):

Jour/Mois/Année

Autorisé par (PNUD):

Jour/Mois/Année

Table des matières

SECTION I: ANALYSE DE LA SITUATION ET STRATEGIE DU PROJET	5

PARTIE I: 	ANALYSE DE LA SITUATION	5

1.1.	Contexte et portée globale	5

1.2.	Analyse des barrières	20

1.3.	Analyse des acteurs	27

PARTIE II: STRATEGIES	30

2.1.	Justification du projet et conformité avec la politique	30

2.2.	Partenariats /Cofinancement	33

2.3.	But du projet, objectif, résultats et réalisations	34

2.4.	Indicateurs, risques et hypothèses du projet	50

2.5.	Raisonnement incrémental et retombées escomptées au niveau mondial, national et local	54

2.6.	Rentabilité	55

2.7.	Cohérence du projet avec les priorités/plans nationaux et appropriation au niveau national: éligibilité et adhésion du Pays	55

2.8.	Durabilité	56

2.9.	Fiabilité	57

PARTIE III: 	ARRANGEMENTS DE GESTION	57

3.1.	Dispositions réglementaires	57

3.2.	Dispositif de pilotage, de gestion et d’exécution	58

3.3.	Organisation opérationnelle et structurelle du projet	60

PARTIE IV: SUIVI EVALUATION - PLAN ET BUDGET DU SUIVI EVALUATION	60

4.1.	Suivi et évaluation du projet	60

4.2.	Cadre de contrôle	62

4.3.	4.2 Plan de travail et budget du suivi &évaluation	65

PARTIE V:	CONTEXTE LEGAL	67

SECTION II: CADRE DES RESULTATS ET DES RESSOURCES DU PROJET	69

Cadre des résultats du Projet	69

Budget Total et Plan de Travail	74

Résumé des Résultats	78

Budget pour les consultants internationaux et locaux	79

ANNEXES	80

ANNEXE A: Termes de références du personnel clé du projet	80

Annexe B: Aperçu du processus règlementaire	87

Annexe C: ANALYSE DES ACTEURS	91

Annexe D: PARTENARIAT ET CO-FINANCEURS	107

ANNEXE E: Calcul des réductions des émissions de CO2	117

ANNEXE F : Bibliographie	123

ANNEXE G: Liste des organisations consultées	124

ANNEXE H: Calcul de la contrepartie nationale en espèces	125

Acronymes

| 2IE | Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement |
| --- | --- |
| ARSE | Autorité de Régulation du Sous-secteur de l’Electricité |
| CICAFIB | Comité interministériel chargé de la coordination des activités de développement des filières des biocarburants au Burkina Faso |
| CIFAME | Commission Intersectorielle de Facilitation de l’Approche Multisectorielle dans le domaine de l‘Energie |
| CNRST | Centre National de Recherche Scientifique et Technique |
| CONEDD | Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable |
| SP/CONEDD | Secrétariat Permanant du Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable |
| CFAF | CFA Franc (taux appliqué : US$1 = CFAF 450) |
| CSLP | Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté |
| DGCN | Direction Générale de la Conservation de la Nature |
| DGE | Direction Générale de l’Energie |
| DGPER | Direction Générale de la Production de l'Économie Rurale |
| EIE | Etude d’Impact Environnemental |
| ERD |  |
| FEM | Fonds pour l'Environnement Mondial |
| GDT | Gestion Durable des Terres |
| GTPOB | Groupement des Transformateurs des Produits Oléagineux du Burkina |
| HVB | Huile Végétale Brute |
| HVP | Huile Végétale Pure |
| ICDES | Institut de Coopération et de Développement Economique et Social |
| INERA | Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles |
| IRSAT | Institut de Recherches en Sciences Appliquées et Technologies |
| MAHRH | Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques |
| MDP | Mécanisme de Développement Propre |
| MEDD | Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) |
| MME | Ministère des Mines et de l'Énergie |
| MTEP | 1Million de Tonnes d’Equivalent de Pétrole |
| OCADES | Office Catholique de Développement Economique et Social |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| PASE | Programme d’Accès aux Services Energétiques |
| PDA | Programme de Développement Agricole |
| PN-PTFM | Programme National Plateformes Multifonctionnelles |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| PTFM | Plateformes Multifonctionnelles |
| RESAFIP | Réseau Ouest Africain pour le développement des Agrocarburants en Filière de Proximité |
| SONABHY | Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures |
| TCO2E | Equivalent Tonne de CO2 |
| Tpa | Tonnes par an |
| Lpa | Litres par an |
| UEMOA | Union Economique et Monétaire Ouest Africaine |
| UNAPROFIJA | Union nationale pour la promotion de la filière Jatropha |

SECTION I: ANALYSE DE LA SITUATION ET STRATEGIE DU PROJET

PARTIE I: 	ANALYSE DE LA SITUATION

# Contexte et portée globale

Contexte international

Développer le marché des agrocarburants

Le contexte international des agrocarburants est marqué par une croissance significative. En effet, la production totale de biodiesel déjà importante en 2004, avait atteint 35 mtep/an en 2007. On s’attend désormais à ce qu’elle quadruple en 2010.

L’investissement est encouragé par des stratégies régionales, mises en place par des entités telles que l’Union Européenne qui s’est fixé comme objectif principal d’assurer que d’ici 2020, les agrocarburants durables puissent représenter 10% de la consommation totale dans le secteur des transports : soit une demande potentielle de 20 mtep/an ou la production de 50 millions d’hectares de Jatropha.

Ainsi, de nombreux projets agro-industriels ont été mis en place, surtout en Afrique, portant sur des centaines de milliers d’hectares. En juillet 2007, D1 Oils (une société anglaise, côtée en bourse, spécialisée dans la production du Jatropha et bien implantée en Afrique), et la firme BP, se sont associés pour créer Crops Ltd afin de produire 1 million d’hectares de Jatropha entre 2007 et 2010, avec une évolution subséquente de 300.000 hectares/an.

Controverse

Le développement de plantations industrielles de agrocarburants, essentiellement de Jatropha, suscite des controverses liées aux risques significatifs tant sur le foncier que sur la sécurité alimentaire. Un autre souci majeur c’est qu’il n’est pas suffisamment garanti que les agrocarburants soient une alternative durable au carburant fossile.

Les principaux domaines de controverse sont les suivants:

- Pression foncière. - Le développement du secteur des agrocarburants a conduit à une appropriation de fait des terres des villageois par les investisseurs agro-industriels: les terres sont soient achetées par le biais de baux ou de contrats à long terme (conduisant donc à un achat exclusif  de la production des paysans sur plusieurs décennies et à des conditions prédéfinies).

En outre, ce sont des terres dites “marginales” qui sont ciblées. Cependant, ce concept n’est pas clair dans la mesure où on n’a pas investi dans le développement des capacités des paysans à gérer ces terres (gestion des eaux, restauration, protection des sols, etc.).

- Diverses sources internationales ont estimé que la conversion de céréales en bioéthanol fut en 2008, responsable pour au moins 30%, de l’augmentation des prix des denrées alimentaires. En effet, on trouve plusieurs publications sur le sujet, telles que “Meals per gallon – L’impact des agrocarburants industriels sur les peuples et la faim dans le monde” par ActionAid (2010).

Caractère durable de la production des agrocarburants

L’Union Européenne espère que l’utilisation des agrocarburants durables dans le secteur des transports réduira de 60% les émissions de ce secteur par rapport aux solutions actuelles.

Cependant, des études sur le cycle de vie des agrocarburants montrent que leur empreinte carbone peut être variable et parfois négative. Le développement durable des agrocarburants devrait promouvoir leur consommation locale plutôt que leur exportation, l’utilisation d’huile végétale au lieu de biodiesel et des systèmes de production non intensifs (sans irrigation, ni engrais, ni traitements phytosanitaires). D’autres critères de durabilité incluent:

- La prise en compte des aspects environnementaux: le développement des agrocarburants ne doit pas se traduire par un changement d’utilisation des terres (ex : la déforestation), une mobilisation des ressources en eau, ou une perte de biodiversité.

- Le respect des standards sociaux nationaux: il ne s’agit pas seulement des conditions de travail des populations locales mais, de façon plus importante, la production des agrocarburants devrait aussi contribuer à sortir les populations rurales de la pauvreté par son impact en matière de formation et d’activités génératrices de revenus, etc.

D’où un certain nombre de stratégies au nombre desquelles l’achat des graines à un prix avantageux, le transfert de valeur ajoutée (extraction par les organisations paysannes, valorisation des produits dérivés).

Résultats

En Février 2010 :

- Suite à une vigoureuse campagne internationale de plaidoyer et de communication, l’ONG Action Aid a appelé à un moratoire sur l’expansion des investissements dans la production agroindustrielle de agrocarburants, demandant plus spécifiquement à l’Union Européenne de surseoir à ses objectifs et de :

  - Promouvoir des systèmes de transports plus économes en énergie ;

  - Mettre en place un dispositif de contrôle garantissant le caractère durable des agrocarburants importés ;

  - Encourager le développement de filières de production locale des agrocarburants dans les pays en développement.

- L’ONG GRAIN publie sur son site web un “Appel à l’Afrique pour un moratoire sur le développement des agrocarburants” lancé par une quarantaine d’organisations de la société civile, essentiellement africaines où il est dit que « il est urgent que nos gouvernements prennent le temps de réfléchir avant de livrer notre continent à la demande en carburants d’investisseurs étrangers ».

- Le CCFD déclare que « considérant le fait qu’il n’existe pas un système  de  certification international capable de réduire l’impact négatif sur les populations dans les pays du Sud, la  France devrait suspendre ses importations des agrocarburants des pays non membre de l’UE », et en appelle à un moratoire sur les importations européennes.

Des groupes internationaux ont pris les devants et révisé leurs stratégies:

- En juillet 2009, BP s’est retirée de son partenariat avec D1Oils ;

- En 2009, Agro-Génération (France) se retire de son partenariat avec le groupe Total au Mali et annonce lors de son entrée en bourse en 2010 l’abandon de ses projets Jatropha  (il avait prévu un investissement de 50 millions d’Euros dans le biodiesel) "du  fait de premiers résultats décevants de la culture du Jatropha ».

Dans une étude menée en 2010, l’UEMOA estime qu’un développement contrôlé de la bioénergie peut contribuer de façon significative à la lutte contre la pauvreté, à travers:

- l’accélération du développement économique, de l’emploi et des niveaux des revenus ;

- l’amélioration de l’accès à l’énergie, particulièrement dans les zones rurales pauvres;

- l’amélioration de la sécurité énergétique par la diversification des ressources mobilisées, la réduction des importations de pétrole et des incertitudes pesant sur les prix des énergies fossiles;

- la diversification et la modernisation des activités agricoles et le développement des cultures intercalaires ou associées.

Le développement des filières de production des agrocarburants est l’une des alternatives majeures à l’utilisation de sources d’énergie fossiles. Il représente un potentiel énergétique et économique important pour des pays comme le Burkina Faso. Cependant, il ne peut être envisagé qu’en prenant en compte les critères de durabilité, destinés à maximiser l’efficacité énergétique dans cette nouvelle filière ainsi que les avantages environnementaux,  économiques et sociaux pour les populations rurales.

Le Jatropha

Potentiel de la filière du Jatropha, 'Hypothèses et Réalités'

Le Jatropha (Jatropha Curcas L. de son nom scientifique, Physic nut en Anglais, Bagani en Bambara) est originaire d’Amérique du Sud. Il fut importé en Afrique il y a des siècles et il s’est assez bien adapté dans la mesure où la plante a prouvé sa capacité à résister aux conditions climatiques sévères. Les populations rurales le connaissent bien et l’utilisent à diverses fins (clôture des champs, usage des graines pour la fabrication de bougies et de savon et pour ses propriétés médicinales).

Ses graines sont riches en huile (avec des teneurs dépassant 35%). Cette huile facile à extraire, a une composition très proche de celle du gasoil et peut, par conséquent, être utilisée comme carburant pur. Dans un contexte de crise pétrolière et de prise de conscience croissante des enjeux du changement climatique, ces caractéristiques du Jatropha ont engendré un intérêt significatif de la part de nombreuses organisations internationales. Il fut ainsi décrit comme l’Or Vert du Désert, “une plante miraculeuse qui, tout à la fois, aiderait les masses rurales des pays en développement à se sortir de la pauvreté et aussi constituerait une nouvelle source d’une énergie abondante et durable.

Cependant, les expérimentations initiales ont démontré les limites et les contraintes d’une production intensive du Jatropha.

Les faits et réalités concernant la plante de Jatropha peuvent être décrits comme suit (Tableau 1) :

Tableau 1: Attentes et réalités de la filière Jatropha

| Propriétés | Qualités Annoncées | Réalité Observée |
| --- | --- | --- |
| Sols et Climat | Pousse n’importe où. N’a besoin ni d’engrais ni d’eau. Valorise les terres marginales | Le Jatropha résiste aux conditions climatiques extrêmes. Cependant il pousse lentement et a une productivité faible sur les sols pauvres. |
| Création de Plantations | L’ensemencement direct permet de planter rapidement de grandes superficies. | Le taux de survie de l’ensemencement direct est faible. Le Jatropha supporte mal la compétition avec la végétation alentour et les plantules sont susceptibles d’être attaquées par les insectes. Seule la transplantation de plants adultes en pépinières permet d’atteindre des taux élevés dans l’établissement des plantations. Les barrières de cette technique (organisationnelles, logistiques, etc.) exigent un rythme plus lent de développement des superficies. |
| Résistant aux maladies et aux insectes | Les toxines contenues dans la plante la préservent d’attaques parasites. | De nombreux parasites attaquent le Jatropha. Cependant leur impact sur sa productivité n’a pas été évalué. |
| Variétés et Génotypes | Il existe un grand nombre de variétés hautement productives | Il existe de nombreuses variétés de Jatropha, mais elles n’ont pas été caractérisées. Le Jatropha est aussi très sensible à son environnement. Les performances observées dans une zone ne sont pas systématiquement reproductibles dans un contexte différent. |
| Rendement | Les rendements peuvent atteindre 10 tonnes par an. | En culture pluviale, sans intrants chimiques et avec des variétés non sélectionnées ils n’excéderaient probablement pas 2t / ha/an. |
| Huile | L’huile extraite avec un équipement rudimentaire et simplement décantée est de bonne qualité | Ceci n’a pas été validé par des tests mécaniques. En fait, la production d’huile de bonne qualité utilisée comme carburant requiert des équipements et des procédures appropriés. |
| Coût | L’huile de Jatropha est un carburant alternatif à bas coût | Il n’existe pas de publication détaillée sur le coût des structures de production d’huile de qualité pour vérifier que cette affirmation tient compte de la rémunération idoine des producteurs de grains et des techniciens. |
| Produits dérivés. | Le tourteau est un excellent engrais organique. A partir de l’huile ou des résidus, on peut produire un savon qui possède des propriétés dermiques intéressantes. | L’impact sur les rendements à partir des tourteaux a été vérifié. Mais l’huile de Jatropha contient des éthers de phorbol qui, quoique non cancérigènes, aident au développement de tumeurs et leur présence dans les savons ou les plantes fertilisées au tourteau n’a pas fait l’objet d’études. |

Ces observations ne remettent pas en question l’intérêt porté au Jatropha comme source d’énergie durable, mais son développement à grande échelle implique évidemment la production et la diffusion d’un nouveau savoir.

Huile de Jatropha

Huile végétale brute

Avec un faible investissement (en utilisant la presse à huile Sundhara et une simple décantation), on produit une huile de basse qualité, dont l’utilisation est limitée à des moteurs rustiques à faible coût, tels que ceux qui équipent les plateformes multifonctionnelles (moteurs à injection directe fabriqués en Inde ou en Chine avec des capacités de 10 à 20 CV).

L’intérêt d’une telle presse, outre son coût, est qu’elle est généralement actionnée par un moteur marchant à l’huile de Jatropha. Elle est donc particulièrement adaptée pour fournir des services énergétiques dans les endroits isolés.

Huile végétale pure

L’huile Végétale Pure est décrite comme une huile qui répond aux normes internationales de qualité, comme la Norme Allemande DIN 51605 (référence pour l’Europe). La qualité d’une huile dépend de sa teneur en phospholipides, en eau, en impuretés (< 5µ) et de son acidité.

Les facteurs qui déterminent la qualité de l’huile sont facilement maîtrisables à un niveau artisanal: qualité des graines (propreté, humidité), température d’extraction (elle doit être inférieure à 60° C), utilisation d’un système de filtration profonde, conditions de stockage (à court terme, sans changement de température, à l’abri de la lumière).

Les presses à vis utilisées pour la production de telles huiles sont conçues pour un fonctionnement continu et marchent généralement avec un moteur électrique.

Cette huile est utilisée à des fins diverses et elle peut être utilisée par la plupart des moteurs fixes (groupes électrogènes), les véhicules équipés de moteurs à injection indirecte  (équipés d’un système de bicarburation) mais aussi comme combustible domestique.

D’importantes actions de recherche et développement ont été menées sur l’amélioration des fourneaux domestiques à l’huile de Jatropha. Ceci a été fait à un niveau international (Système Protos développé par le groupe Bosch Siemens aux Philippines, fourneau Bio Aristo de GreenOils Technologies en République Dominicaine) et aussi en Afrique de l’Ouest : réchaud à pression développé par Cheikh Guèye (Sénégal), primé en 2008, fourneau par Boubacar Zongo (Burkina Faso) primé en 2009 à Bamako. A cette date, ces équipements n’ont pas encore été mis en vente au Burkina Faso.

L’huile végétale pure est parfois abrégée en HVP.

Le biodiesel

Le Biodiesel est produit à partir d’une huile végétale par transestérification (réaction chimique entre le méthanol et l’huile). Il peut être utilisé sans aucune transformation sur tous les types de moteurs diesel, y compris les moteurs à injection directe que l’on trouve sur les nouvelles générations de véhicules (économes en carburant) et des engins tels que les tracteurs ; c’est un substitut direct du diesel.

Les investissements industriels mettent généralement l’accent sur le biodiesel: primo, le cas des ressources mobilisables à profit implique d’importants résultats, et secundo, il existe un vaste marché immédiatement accessible et à fort potentiel de croissance. Cependant, la transformation de l’huile en biodiesel a un impact négatif sur le bilan énergétique de la filière Jatropha: à long terme, il est plus intéressant, d’un point de vue environnemental, d’investir dans la mise au point de moteurs fonctionnant à l’huile végétale plutôt que d’adapter la technologie existante à cette huile.

L’avantage du biodiesel est qu’il améliore la qualité de l’huile. Il peut, par conséquent, être considéré comme un complément à des projets à court terme ciblant une production décentralisée d’huile végétale dans des conditions où la qualité n’est pas toujours complètement maîtrisée.

Les produits dérivés

L’extraction d’huile  produit plusieurs types de produits dérivés dont la valorisation peut constituer une importante source de revenus:

- Le péricarpe du fruit (coque vide) : directement utilisé sous forme de brique; c’est un excellent carburant ;

- Le tourteau: c’est un excellent fertilisant organique, et il peut aussi être utilisé pour produire du méthane, ou comme substitut direct au charbon de bois ;

- Le savon : il est produit à partir de l’huile (savon blanc) mais aussi à partir des résidus (très connus en milieu rural). Sa texture ainsi que ses qualités moussantes sont toutes deux appréciées par les consommateurs. Il possède des qualités dermiques intéressantes ;

- La Glycérine : on l’obtient par la transformation de l'huile en biodiesel et elle est utilisée principalement dans l’industrie cosmétique.

Questions à prendre en compte

Deux questions importantes restent à étudier avant de promouvoir la production d’huile de Jatropha :

- L’optimisation des investissements nécessaires pour produire une huile respectant les normes de qualité. Il n’existe pas d’études transparentes pour établir le coût d’une huile de qualité fabriquée manuellement. Aussi, est-il nécessaire de trouver un équilibre entre le prix de mise à disposition de l’huile aux utilisateurs, la valeur ajoutée générée au profit des acteurs ruraux et la rémunération des capitaux fournis par les investisseurs.

- La toxicité des graines : le Jatropha contient de fortes teneurs d’éther de phorbol. La recherche a mis l’accent sur l’identification des variétés non-toxiques ou sur la détoxification du tourteau pour pouvoir l’utiliser comme aliment pour bétail. Cependant, on n’a pas étudié la possibilité que la plante absorbe les toxines (si elle est utilisée en jardinage intensif, par exemple), les teneurs résiduelles dans le compost (après méthanisation) et dans le savon (après une réaction chimique avec l’hydroxyde de sodium). En outre, il n’existe aucune référence écrite à une intoxication ou à des problèmes de santé dus à l’utilisation de produits issus de la filière du Jatropha.

La production d’huile végétale possède un fort potentiel de développement. Ceci est dû à la diversité des marchés ciblés et aussi à son adaptation à une échelle de production non industrielle ainsi que ses retombées économiques de la valorisation des produits dérivés dans les zones mêmes de production.

Le développement de ce segment de la filière du Jatropha implique l’acquisition de nouvelles compétences (gestion technique et de qualité, contrôle de la diversification de la production de l’huile) et donc la mise en œuvre de plans de formation professionnelle pour tous les acteurs, producteurs, artisans extracteurs, mécaniciens, etc.

Au nombre des mesures d’accompagnement: des activités de Recherche et Développement en vue de populariser l’usage de l’huile de Jatropha comme carburant,  la validation des modèles économiques dans les zones rurales (plateformes multifonctionnelles, broyeurs polyvalents, équipements motorisés) et les zones de production (huileries), et le contrôle de la toxicité du Jatropha.

L’huile végétale et les produits dérivés devraient aussi faire l’objet d’une promotion active: Leur qualité est assurée et contrôlée, ainsi l’objectif sera de les positionner comme produits de référence, perçus tant par les décideurs que par le grand public comme une alternative fiable aux produits pétroliers.

La production d’Huile Végétale Pure est compatible avec la mise en place d’une dynamique de partenariats industriels: La production de biodiesel est essentielle pour satisfaire la demande immédiate et peut être destinée à venir en appoint au développement du secteur (décentralisation sur les zones de production).

Pour finir, dans un objectif de diversification, on recherchera d’autres graines oléagineuses comme alternative au Jatropha dont on  discutera avec les propriétaires des plantations (tournesols et balanites).

L’expérience du Jatropha au Burkina Faso

Historique

Le développement de plantations de Jatropha dans un but commercial est très récent au Burkina Faso. La production d’huile de Jatropha a été initiée au Burkina en 1985 par la Société d’Etude et de Réalisations Agricoles (SERAGRI) dans le cadre du programme de promotion d'énergies nouvelles et renouvellables6 .

Un projet de recherche pour la production d’une variété du Jatropha couvrant une surface de 8 hectares (situé à 25 km de Ouagadougou) a été lancé il y a plus dix ans par le Professeur Makido Ouédraogo, Professeur à l’Université de Ouagadougou  à l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Vie et de la Terre (UFR/SVT)

En 2007, le CIRAD et 2IE ont conduit une recherche intitulée « Etude prospective sur le potentiel pour la production de biocarburants au Burkina Faso » qui conclut « qu’à part quelques rares personnes qui produisent ou achètent de l’huile végétale pour leurs générateurs ou leurs fourneaux, il n’y a pratiquement aucun producteur des agrocarburants aujourd’hui ».

Deux ans plus tard, en 2009, au cours d’une présentation pendant une conférence internationale à Ouagadougou, sur le thème « Agrocarburants : facteur d’insécurité ou moteur de développement », on a estimé que les plantations de Jatropha couvraient une surface de 70 000 hectares.

Une stratégie nationale est mise en place par le Ministère en charge de l’Energie, sur la base d’une étude intitulée « Opportunités de développement des agrocarburants au Burkina Faso »7 et un Comité Interministériel chargé de la Coordination des Activités de développement des Filières Biocarburants au Burkina Faso (CICAFIB) a été créé pour travailler en tant que cadre consultatif qui rapprochera les différents acteurs institutionnels des secteurs de l’agriculture, de la santé, des finances et de l’environnement.

Le Développement de filières des agrocarburants est très récent au Burkina Faso.  Sa structure institutionnelle est toujours en cours d’élaboration.

Situation actuelle

Plantations de Jatropha

Un grand nombre de sources estiment qu'il existe 70.000 hectares de plantations de Jatropha au Burkina Faso. Cependant, aucune référence particulière ne confirme cette estimation. Le fait qu’il soit difficile de trouver des graines ou de l’huile de Jatropha au Burkina Faso suggère que cette superficie des plantations est surestimée8. Cela est cependant révélateur de l'intérêt des agriculteurs pour cette nouvelle culture. Cette estimation provient probablement des projections de plantations par semis directs effectuées en 2008/2009, une technique fortement recommandée à l'époque, mais qui s’est depuis révélée ne pas 9être très efficace.

Ainsi, cette estimation semble avoir été fortement influencée par l'annonce faite par Larlé Naaba, un chef très influent parmi la population traditionnelle mossi, concernant la distribution de semences et de plants à 67.000 producteurs de 1.333 villages pour la production d'un million de plants de Jatropha individuels, ce qui représente 70.000 hectares de plantations.

En raison du charisme du promoteur, cette initiative a été largement couverte par les médias et soutenue officiellement par le Chef de l’Etat du Burkina, mais la surface réelle des zones de plantations de Jatropha n'a pas été évaluée. Comme le montre le tableau 2, le développement des cultures de Jatropha au Burkina Faso a été soutenu par une forte dynamique de la filière privé. Une partie des investisseurs (Agritech, Faso-biocarburant) possèdent des filiales dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest.

Tableau 2 : Plantations de Jatropha au Burkina Faso

| Producteur | Surface du Terrain 2009 (hectares) | Zone Cible (hectares) | Type d’initiative |
| --- | --- | --- | --- |
| Belwet | 70,000 | 200,000 | Entreprise Privée |
| Agritech | 4,000 | 200,000 |  |
| 2AG | 6,000 | 10,000 |  |
| Ilaria Burkina | 100 | 3,000 |  |
| Aprojer | 3,500 | 20,000 |  |
| Fasoagrocarburant. | 1,500 | 12,000 | Partenariat Privé/Fermier |
| 7 Tuy Communes | - | 350 | Programmes de Développement (ONG, Communautés Locales…) |
| New Tree 10 | 100 | 500 |  |
| Projet ACP-Jatropha11 | - | 1,000 |  |
| PN-PTMF12 | - | 20,000 |  |
| TOTAL | 85,200 | 466,850 |  |

D’ici 2015-2020, on estime que le Jatropha sera cultivé sur une surface totale d’environ 500.000 hectares, représentants 5% des terres cultivables du Burkina Faso. Si le pays atteint cet objectif, il sera alors possible de substituer l’intégralité des combustibles fossiles utilisés pour produire de l'électricité par l'huile de Jatropha.

A ce stade, les communautés locales et les organisations paysannes (sauf peut-être dans la  Sissili, où la stratégie annoncée par Faso-biocarburant repose sur une décentralisation de l'extraction d'huile) ne sont pas très impliquées dans la production du Jatropha.

Le potentiel de production de 70.000 hectares de Jatropha a été clairement surestimé. Cependant, le développement de ce secteur est favorisé par un secteur privé dynamique malgré le faible engagement des organisations rurales.

Les huileries traditionnelles

Les huiles de cuisson sont produites par 70% des industries agroalimentaires qui représentent 38% du tissu industriel du Burkina. La plupart de cette production est destinée au marché domestique ; le volume d'huile de cuisson exportée ne dépasse pas 1% de la production totale.

La production traditionnelle est diversifiée (coton, beurre de karité, arachide, sésame, etc.) En raison des difficultés auxquelles ils sont confrontés lors de la production d'huile de cuisson de bonne qualité, ces huiliers traditionnels pourraient envisager de passer à une autre activité, surtout que certains d'entre eux ont fermé en raison de leur incapacité à répondre aux normes de qualité de la production des huiles de cuisson.  Les difficultés rencontrées ont été identifiées comme étant :

- La faible compétitivité face aux huiles importées ;

- La concurrence déloyale des huiles importées frauduleusement d’Asie et des huileries clandestines ;

- Le manque de matières premières (graines de coton) exportées ou utilisées comme aliments pour bétail ;

- Le coût de la production élevée (i.e. prix élevé du coton) ;

- L’incapacité à répondre aux exigences de qualité de la production d'huiles alimentaires.

L’IRSAT a essayé de faire l’inventaire des huileries traditionnelles. Cet inventaire a révélé que la plupart d’entre elles étaient illégales. Cependant, quarante (40) ont été identifiées à Bobo-Dioulasso, et il y en avait presque autant à Ouagadougou (selon les organisations professionnelles, elles sont plus de 150). La plupart d’entre elles sont équipées de presses d'une capacité de production de 10 tonnes par jour, et d'une capacité totale de production de 50 à 60 tonnes.

La production totale de la CITEC (huilerie industrielle d’une capacité de traitement de 50.000 tonnes de graines) et des huileries traditionnelles (GTOB, une organisation professionnelle qui regroupe un tiers des huileries traditionnelles, peut traiter 150.000 tonnes de graines par an) représente seulement la moitié de la consommation annuelle domestique, estimée à 60.000 tonnes d'huile.

L'idée était de proposer à ces opérateurs de les accompagner tout au long des différentes étapes de leurs activités (choix des machines, indications sur les sites d’emplacement, mise à l'échelle des investissements, restructuration et modernisation des unités existantes, contrôle qualité de la production afin d'obtenir l'approbation pour la commercialisation) :

- Quinze (15) entreprises ont promis de conclure ce partenariat

- Dix (10) d’entre elles ont signé l'accord de partenariat

- Seules cinq (5) d’entre elles ont payé leur cotisation annuelle de 1.500.000 FCFA

L’expérience n’a pas été renouvelée à cause des difficultés financières (réelles ou prétendues) qu’elles ont rencontrées.

La capacité de production d'huile existe dans les zones rurales, et pourrait être réorientée vers la production des agrocarburants, dans le cadre d'un mécanisme efficace visant à contrôler les normes et la qualité du produit.

Les Crédits carbone et le Jatropha

Le Burkina Faso a ratifié le Protocole de Kyoto le 23 Novembre 2004.

Mécanisme de Développement Propre (MDP)

La mobilisation de fonds dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre est entravée par deux difficultés :

- Les projets de séquestration ne peuvent être développés à l'heure actuelle car il n'y a pas de critères de définition nationale des forêts ou de développement durable. L’éligibilité  du Jatropha est loin d'être évidente quand on envisage de tailler les arbres des plantations associées à deux mètres (2m) ou sous forme de couverture ce qui se traduit par des plantations éparses et à faible densité (d'où la difficulté de contrôle) ;

- Seuls les projets à grande échelle de substitution des produits pétroliers par l’huile de Jatropha (plus de 10.000 tonnes de CO2 substituées par an) sont économiquement viables en vue de la certification et du contrôle des coûts.

Seuls quelques projets industriels semblent être assez grands pour être qualifiés de projets à MDP:

- La substitution par la SONABEL de 30% de sa consommation de fioul permettrait de réduire les émissions de CO2 de 16.000 tonnes par an, mais la mise en œuvre d'une telle approche est en concurrence avec les projets d'interconnexion régionaux visant à réduire la consommation de fioul de la SONABEL de 20.000 tonnes par an, (soit une réduction de 75 %) ;

- Brakina (production de boisson) semble également être une cible intéressante, mais elle utilise actuellement un fioul à faible teneur qu'elle achète 400 FCFA le litre, et l'huile végétale n'est pas compétitive.

Pourtant, la possibilité de générer des revenus par la vente de crédits carbone est une motivation suffisante pour une partie des investisseurs13; ainsi, au Mali, où le PNUD soutient également la mise en œuvre d'un projet national financé par le FEM sur la promotion de l'utilisation de l'huile de Jatropha, de nombreux porteurs de projets explorent cette source de financement en se référant à diverses méthodes:

- AR-AM-004 (version 2) « le reboisement ou le boisement des terres actuellement en usage agricole ». Séquestration : le Projet JMI qui est basé dans la région de Kayes prévoit de produire de l’huile destinée au marché local et national en exploitant 15.000 hectares. Le document de projet élaboré en 2008 vise 250.000 tonnes de séquestration du CO2 sur 30 ans ;

- ACM0006 “Méthodologie Consolidée de Production d'Electricité à partir de Résidus de Biomasse”  Un projet présenté par Carbon2Green et ciblant l'électrification de 30 villages de plus de 3.000 habitants équipés de générateurs de 50 kW dont le carburant provient de 1.000 hectares de plantations. Le projet a été justifié comme suit : des arbustes de Jatropha  ont été plantés dans un boisement de terres dégradées. Ces plantations sont par conséquent classées comme des activités forestières. Suivant cette méthode, le résidu de biomasse est défini comme étant le produit dérivé, le résidu ou les déchets de l'industrie forestière. La biomasse est définie comme étant de la matière organique biodégradable provenant de plantes, d'animaux et de micro-organismes ".

- AR-AM0002 “La Restauration des Terres Dégradées par le Boisement / Reboisement”: Séquestration - Un projet présenté par Carbon2Green et ciblant la culture de 14.000 hectares de Jatropha sur des «terres impropres à l'agriculture », sous la forme de plantations denses (2.500 plantes par hectare), avec une durée de vie de 50 ans, et exploitée sans intrants chimiques. L'objectif poursuivi est une séquestration annuelle de 113.960 TCO²E (dont 77 000 représentent les parties aériennes et 36.960 les parties souterraines).

- ACM006 « La Valorisation des Déchets et Résidus »  Substitution - Un projet mis au point par Carbon2Green axé sur l'utilisation de tourteaux pour produire de l'énergie par méthanisation.

- SSC-NM009 « La Substitution des Combustibles Fossiles dans les Moteurs à Combustion à travers des Agrocarburants issus de Terres Dégradées » - Cette méthodologie peut être appliquée à la production d'huile de Jatropha par les organisations paysannes pour fournir les générateurs locaux.

Le Marché volontaire

Le marché d’échange volontaire est apparu ces dernières années comme une alternative aux formalités administratives et au coût du Mécanisme pour un Développement Propre.

Ainsi, Mali-biocarburant (un membre du même groupe que Faso-biocarburant) a établi un partenariat avec l'ONG néerlandaise ‘Trees for Travel” ce qui lui a permis de mobiliser sur le marché volontaire une valeur de 70 M FCFA de crédits carbone (pour 600 hectares de terres cultivées en 2007); cet argent a servi à financer le renforcement des capacités des organisations paysannes auxquelles elle est associée.

Cependant, le développement de cette source de financement est entravé par l'absence d'un mécanisme qui permet de prouver la réalité et la durabilité des projets qui lui sont soumis.

##### Les enjeux

Le Mécanisme pour un Développement Propre repose sur le principe d'additionnalité : les projets éligibles sont ceux qui n'auraient pas pu être réalisés sans cette source de financement et/ou dont les retombées sur le plan social sont significativement accrues par sa mobilisation.

Dans le contexte du Burkina, le développement de la capacité nationale à mobiliser des financements carbones répond à deux enjeux:

- Réduire les risques liés aux investissements dans une nouvelle industrie et donc encourager le financement par les banques nationales et ;

- Générer une source de financement gratuite pour la mise en œuvre des actions d'accompagnement qui favoriserait, en particulier, le transfert de la propriété foncière par les acteurs ruraux vers des investisseurs agro-industriels comme un moyen d'augmenter leurs revenus et de leur faciliter l'accès à l'énergie.

Le cas du Programme National  Plates-formes Multifonctionnelles est tout à fait révélateur des enjeux de la mobilisation de la Finance Carbone  L'objectif de ce programme est d'installer 1.700 plateformes à l’horizon 2015 à travers le territoire national et de contribuer ainsi de manière significative à la lutte contre la pauvreté. Pour accroître la viabilité économique et la durabilité de ces investissements, le PN-PTFM envisage la promotion de l'utilisation systématique de l'huile de Jatropha comme carburant en remplacement du gasoil. Compte tenu de son ampleur, un tel programme représente potentiellement une réduction globale significative des émissions. Et pourtant, il n'est actuellement pas admissible au projet MDP en raison notamment :

- des défis dans l'organisation du suivi de leur activité en raison du nombre d'acteurs impliqués (associations locales) et de la gestion non transparente il est nécessaire, en effet, de pouvoir contrôler les consommations réelles des plateformes afin de pouvoir confirmer l'ampleur des réductions des émissions vraiment atteinte ;

- des défis opérationnels le fonctionnement continu des plates formes doit être garanti au moins pendant toute la période de certification (à savoir 7 ans).

La mise en œuvre d'une telle option implique que la capacité locale d’extraction d'huile de Jatropha devrait être développée, ce qui encouragera le développement de la production du village. L'huile produite en surplus par rapport aux besoins des plates formes multifonctionnelles peut être vendue à des industriels qui peuvent la raffiner ou la transformer en biodiesel répondant aux normes du marché domestique. Son impact (additionnalité) comprend donc:

- La création d’emplois en milieu rural dans le secteur de l'extraction d’huile;

- La génération de revenus à travers la transformation locale de la production du village (création de valeur ajoutée);

- La réduction pour les unités de traitement de biodiesel, le volume de transport des matières premières (de l’huile au lieu de graines) de plus de 70%, et donc les besoins en énergie pour le transport, ce qui se traduit finalement par une réduction des coûts liés au transport et des émissions.

Un tel potentiel de développement et de tels enjeux justifieraient l'investissement dans la formulation d'une stratégie nationale de mobilisation des finances carbone. Ces ressources aideraient probablement à maintenir un mécanisme conçu pour fournir des conseils et des moyens pour contrôler et les responsables des plates-formes et ceux des plantations de Jatropha des villages.

La production de Jatropha offre des possibilités assez nombreuses de mobilisation de ressources sur les marchés internationaux du carbone qui peuvent donner un élan considérable au développement de cette industrie en assurant la rémunération du capital investi ou en permettant l'investissement dans le renforcement des capacités des acteurs ruraux.

Les produits pétroliers

La consommation de produits pétroliers

La consommation domestique annuelle de combustibles fossiles en 2007 s'élevait à 522.364 TOE (641.602 m3). La consommation de gazol a presque triplé en dix ans (tableau 3).

Tableau 3 : Évolution de la consommation nationale des hydrocarbures pour la production d'électricité

| PRODUITS | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | UTILISATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAZOL | 59 148 | 68 836 | 73 483 | 86 250 | 96 340 | 97 976 | 97 999 | 111 429 | 118 726 | 144 964 | 168 965 | 65% Elec. Prod. 35% Eco. Act. |
| GD | 29 508 | 38 280 | 51 401 | 60 279 | 61 194 | 63 837 | 77 422 | 77 417 | 82 827 | 70 751 | 55 120 | 100% Elec. Prod. |
| FIOUL | 47 241 | 41 514 | 15 566 | 38 651 | 22 456 | 23 667 | 23 426 | 25 205 | 24 520 | 62 423 | 81 463 | 100% Elec. Prod. |
| PRIX du GAZOL | 297 | 291 | 284 | 311 | 348 | 377 | 405 | 441 | 536 | 590 | 570 |  |

Source : Ministère des Mines en charge de l'Energie, Burkina Faso, 2007

En 2007, la consommation intérieure de combustibles fossiles a été répartie comme suit (voir également tableau 4):

- Transport léger					27 %

- Transport lourd					38 %

- Production d’électricité				21 %

- Trafic aérien, Kérosène, Gaz Butane		14 %

| Produits Pétroliers | Part dans les importations de combustibles Fossiles | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Gasoil | 31% | 94% transport (véhicules légers et poids lourds) 5% la production d'électricité par vapeur alimentée au charbon |
| Super | 30% | 100% transport (véhicules légers et poids lourds) |
| Fioul | 16% | 100% la production d'électricité par vapeur alimentée au charbon |
| GD (Gasoil distillé) | 11% | 80% la production d'électricité par vapeur alimentée au charbon |
| Kérosène | 5% | 100% éclairage (1/3 des ménages et 2/3 de la filière informel), particulièrement en milieu rural |
| Gaz Butane | 4% | Utilisé pour le chauffage (60% cuisson et 40% activités économiques: restaurants, séchage, etc.) |
| Kérosène Jet A1 | 3% | 100% transport (aviation) |

Tableau 4 : Principales Utilisations des Importations de Combustibles Fossiles

Consommation domestique

En 2006, les ventes totales de gaz étaient estimées à 30.661 m3 dont 68% comptaient pour les usages domestiques. En Septembre 2007, le coût économique du gaz butane était de 629FCFA/kg en moyenne.

- En 2007, le prix de vente boutique du gaz butane (toutes taxes comprises)" pour la vente des bonbonnes de gaz de 6kg et des bonbonnes de gaz de 12kg a été subventionné respectivement à hauteur de 76% et 66%, et le reste du prix n'était pas subventionné.

- En 2005, le coût des importations de gaz butane utilisé pour la cuisson s'élève à 5 milliards de FCFA avec des subventions représentant 2,6 milliards de FCFA.

Alors que le secteur de la production d'électricité offre un débouché immédiat pour la production des agrocarburants, le secteur des transports et des consommations domestiques représentaient environ 70% des importations de produits pétroliers du Burkina.

Portée globale

L’analyse du contexte pour un projet national de promotion du Jatropha comme source d’agrocarburants au Burkina Faso conduit aux conclusions suivantes:

- L’appui au développement des filières de production des agrocarburants à partir des plantations de Jatropha au Burkina Faso ne peut être envisagé que s'il y a conformité avec les critères de durabilité visant à maximiser aussi bien l'efficacité énergétique au sein de cette nouvelle chaîne de production que les bénéfices économiques et sociaux sur les acteurs du monde rural ;

- Un tel objectif est cohérent avec les conclusions de plusieurs analyses stratégiques réalisées récemment au niveau international14 ;

- Le Jatropha constitue une ressource précieuse pour la production d'une énergie durable, mais son développement sur une grande échelle implique que le type d'apprentissage qui n'a pas encore été suffisamment développé soit reproduit et diffusé, ou capitalisé en termes de connaissances sur les capacités génétiques et biologiques de la plante, les conditions pour l'intégration de sa culture dans les systèmes de production des agriculteurs, son extraction et le développement de l'huile contenue dans ses graines ainsi que ses produits dérivés ;

- La promotion de la production décentralisée d'huile végétale de bonne qualité (HVP) et son utilisation constitue une option pertinente garantissant un maximum d'impact de la production des agrocarburants sur le développement rural.

Le développement de ce segment de la production de Jatropha implique que de nouveaux savoir-faire devraient être acquis et par la suite que les programmes de formation professionnelle ciblant tous les acteurs concernés, les producteurs, les extracteurs traditionnels, les mécaniciens, etc., devraient être mis en œuvre.

Des actions d'accompagnement devraient inclure des actions de recherche-développement qui propageraient, en particulier, l'utilisation de l'huile de Jatropha comme combustible domestique, valideraient les modèles économiques dans les villages (plateformes multifonctionnelles) ou sites de production (huileries familiales), et de contrôler les impacts de la toxicité du Jatropha.

D'autres actions devraient inclure une promotion active de l'huile végétale pure et de ses produits dérivés: grâce à leur garantie de bonne qualité et le contrôle dont elle fait l’objet, l'objectif est de les transformer en produits de référence, qui sont considérés par les décideurs et le grand public comme une alternative crédible aux produits pétroliers.

La promotion de la production décentralisée de HVP devrait permettre un soutien à la mise en place de partenariats industriels dynamiques: la production de biodiesel est essentielle pour répondre à la demande immédiate, et elle peut être conçue comme un complément au développement des chaînes de production courtes (décentralisation de la "phase d'extraction" vers les sites de production, développement d’huiles de qualité inférieure non commercialisables en tant que HVP).

La poursuite de la dynamique d'investissement observée depuis 2007 nécessite la mobilisation des acteurs de la filière financière (banques commerciales et les opérateurs de la micro-finance).

- Il y a une dynamique et une forte volonté au niveau national de promouvoir le Jatropha comme source d’agrocarburants:

  - Le Gouvernement du Burkina Faso est en train d'élaborer une stratégie nationale de développement des filières de production des agrocarburants comme une ressource pour le développement rural et la fourniture d'électricité dans le pays ;

  - Les investisseurs privés concentrent leurs activités sur la fourniture des agrocarburants au marché intérieur ;

  - Il y a, en milieu rural, de nombreuses huileries traditionnelles dont les activités pourraient être réorientées vers la production d’agrocarburants, sous réserve d’établir un mécanisme efficace visant à contrôler les conditions de leur fonctionnement et la qualité du produit.

- Cette dynamique s'inscrit parfaitement dans les perspectives sous régionales de développement des agrocarburants soutenues par l'UEMOA ;

- La mobilisation des ressources sur les marchés internationaux du carbone peut donner une forte impulsion à ce développement de l'industrie en assurant la rémunération du capital investi, mais aussi en permettant l'investissement dans le renforcement des capacités des acteurs ruraux.

Dans cette perspective, l'objectif principal d'une «Promotion du Jatropha Curcas comme une source durable d’agrocarburants au Burkina Faso» est de susciter une nouvelle dynamique qui peut inciter l'assistance des cercles vertueux en tirant le monde rural de la pauvreté

# Analyse des barrières

Le développement des filières de production des agrocarburants à base d'huile de Jatropha sur une échelle qui en fera une alternative aux produits pétroliers, tout en permettant aux acteurs du développement rural de s’approprier la production de bio-carburants au Burkina Faso, est entravé par plusieurs barrières. Les barrières majeures au développement du marché de l’huile de Jatropha dans le pays sont les suivantes :

- La multiplicité des acteurs institutionnels et l’absence de concertation entre eux;

- Un cadre réglementaire inadapté aux spécificités du domaine des agrocarburants ;

- L’absence de maîtrise de la productivité;

- Les capacités limitées des acteurs ruraux;

- La crédibilité de l'huile végétale comme agrocarburants et son adoption par le public comme nouvelle source d'énergie.

Ces barrières sont plus ou moins les mêmes que celles identifiées et analysées dans une étude régionale sur les agrocarburants réalisée par la CEDEAO en 200815. La levée de ces barrières permettrait non seulement de faciliter l'utilisation généralisée des agrocarburants tels que l’huile de Jatropha, mais aurait également un impact significatif sur la lutte contre la pauvreté et le développement régional.

#### La multiplicité des acteurs institutionnels et l’absence de concertation entre eux

Il y a différents acteurs institutionnels impliqués dans le développement d'un système de production de Jatropha au Burkina Faso (tableau 5). En conséquence, il y a une dispersion des connaissances sur l'industrie, une visibilité limitée des initiatives de projets en cours et une capacité réduite à concilier des intérêts divergents et des objectifs.

Tableau 5 : Les acteurs institutionnels de la filière Jatropha

| Institution | Tâches /activités principales relatives aux agrocarburants |
| --- | --- |
| Ministère des Mines et de l’Energie (MME) | Conception, mise en œuvre et suivi de la politique d'électrification du gouvernement |
|  | Contrôle des importations de produits pétroliers |
|  | Coordination de la Commission Intersectorielle de Facilitation de l’Approche Multisectorielle dans le domaine de l‘Energie (CIFAME) |
|  | Secrétariat Permanent du Comité interministériel chargé de la coordination des Activités de développement des Filières Biocarburants au Burkina Faso (CICAFIB) |
|  | Autoriser la création de points de distribution de carburant au détail (BUMIGEB, Département des Mines et de la Géologie) |
|  | Mise en œuvre du Projet d'Accès aux Services Energétiques (PASE) |
| Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) | Faciliter et financer l'électrification rurale au Burkina Faso (plan quinquennal) |
| Autorité de Régulation du Sous-secteur de l’Electricité (ARSE) | Contrôle de la conformité avec un plan cohérent (établi le 16 Avril 2010) Réglementer la production, l'exploitation, le transport, la distribution, l'importation, l'exportation et la vente de l'électricité sur le territoire national |
| Communautés locales | La fourniture d’électricité est transférée aux communautés locales La loi permet aux communautés rurales, aux fédérations coopératives et aux associations d’obtenir une licence dans le sous-secteur de l'électrification rurale |
| Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat | Le contrôle et l'octroi de licences aux huileries traditionnelles Autorisation de l'importation de produits pétroliers blancs |
| Ministère de l’Economie et des Finances | Autorité de supervision du programme national de plate-forme multifonctionnelle |
| Ministère de l’Environnement et du Développement Durable | Secrétariat Permanent du Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable (SP/CONEDD) Le SP/CONEDD a été établi comme ADN (Autorité Nationale Désignée) en mai 2006 |
| Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire | Signature de conventions-cadres sur la culture du Jatropha avec des investisseurs privés |

Une analyse de la situation actuelle conduit à déterminer un besoin crucial de coordination entre les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Cette coordination est absolument nécessaire pour la formulation d'une stratégie visant à maximiser les impacts de la production de Jatropha sur le développement rural et d'appliquer des critères de durabilité pour la production des agrocarburants16.

La formulation d'une stratégie nationale pour les agrocarburants a été lancée en 2008 par le Ministère de l'Agriculture. Quand la Coopération Allemande s'est retirée de toutes les activités liées à la production de agrocarburant17, le ministère de l'Énergie a repris ces activités en s'appuyant sur les ressources du PASE.

La survie de la stratégie nationale sera très dépendante de la qualité de la collaboration établie entre ces deux ministères.

Le CICAFIB est censé agir en tant que coordonnateur des consultations entre les acteurs afin de maximiser l'impact du développement de la production de l'huile de Jatropha sur le développement rural.

Un cadre réglementaire inadapté aux spécificités dans le domaine des agrocarburants

L'adaptation du cadre réglementaire aux spécificités de développement de filières des agrocarburants a été ignorée par le PASE, le seul programme à grande échelle mis en œuvre et dont un des composants vise ce secteur. Veuillez-vous référer à l'annexe B pour la vue d'ensemble du cadre réglementaire et des processus existants au Burkina Faso.

Le risque de voir des masses de terres cultivables mobilisées pour la culture du Jatropha au détriment des cultures vivrières est une réalité prouvée par le développement actuel de projets industriels dans les régions du sud et de l'ouest du pays et aussi par l'intérêt des grands groupes industriels (notamment l’huile) dans cette industrie.

Il est important pour la stratégie de développement des agrocarburants de s'appuyer sur l'opérationnalisation des chartes foncières locales et les objectifs de gestion durable des terres mobilisées dans le cadre de la politique foncière de la sécurité nationale.

La mise à jour de la réglementation devrait prendre en compte les questions relatives à :

- La qualité des huiles utilisées comme agrocarburants :

  - Définir des normes de qualité qui prennent en compte les différents types d’utilisation d’huiles. Les moteurs de voiture, les moteurs fixes (les contraintes varient selon la puissance), le combustible domestique; etc.

  - Déterminer les modes de contrôle de qualité des huiles et d’information des consommateurs (traçabilité) ;

- Système de tarification des produits de la filière Jatropha:

  - Définir un plancher de prix d'achat pour les producteurs de semences qui garantit un minimum de redistribution des richesses dans l'industrie;

  - Définir un plafond des prix selon la qualité de l'huile ou de l'utilisation afin de maintenir la compétitivité des produits pétroliers mais aussi de faciliter un accès plus large à l'énergie.

- Un système de taxation spécifique au secteur :

  - Les avantages accordés aux investisseurs qui contribuent à la production d'huile végétale décentralisée;

  - Système de taxation ou de subvention qui garantit la compétitivité des agrocarburants face aux produits pétroliers.

- L’octroi de licences aux unités de production d’huile ou de biodiesel en tenant compte des impacts environnementaux, sociaux (création d'emplois locaux) et sur santé (toxicité de l’huile de Jatropha) de leurs activités. Les récentes difficultés rencontrées avec les entreprises traditionnelles d'extraction d'huile de graines de coton dans l’adoption de mesures aussi importantes.

- Définition des modes de contrôle des critères nationaux garantissant la survie de la production des agrocarburants à base de Jatropha.

Le cadre réglementaire doit être réajusté en prenant en compte notamment des questions telles que la qualité des huiles utilisées comme agrocarburants, le système de tarification des produits de la filière Jatropha, le système de taxation spécifique au secteur, l'accès à la terre, l’octroi de licences aux unités de transformation.  Le réajustement du cadre réglementaire est ressenti par tous les acteurs (pour différentes raisons) comme une nécessité. L’élaboration d'un tel cadre réglementaire constitue une occasion d'établir un dialogue entre des intérêts contradictoires (les ONG, les investisseurs privés, les politiques sectorielles Energétiques/Agricoles) et une nécessité pour éviter les conflits potentiels qui pourraient empêcher le travail de chacun des intervenants.

Accroître la sensibilisation des acteurs sur les objectifs et les contraintes liées à la promotion à grande échelle de l'huile végétale comme agrocarburants sera facilitée par la mise en œuvre des différentes actions d'accompagnement, y compris l'information et des campagnes de sensibilisation.

Pour encourager l'investissement substantiel dans la production de Jatropha au niveau national, ce qui entraîne des répercussions importantes sur le développement rural, une disposition réglementaire qui garantit ce qui suit doit être mise en place :

- La qualité de la matière végétale ;

- La rémunération du producteur ;

- La qualité du produit fini ;

- La non-compétition avec la production alimentaire ;

- Les prix des produits finis ;

- La priorité de l’approvisionnement du marché national sur l'exportation ;

- La priorité de la consommation de l’huile végétale sur le biodiesel ;

- La priorité de la production décentralisée d’huile, et,

- Le caractère durable des systèmes de production.

Au Burkina Faso, il n'existe ni structure de régulation dans le domaine des agrocarburants, ni définition de critères de durabilité à laquelle se conformer dans ce secteur naissant. Quant à la réglementation, il n'existe aucune agence au Burkina Faso qui réglemente le domaine des agrocarburants. La réglementation de référence la plus pertinente est celle qui est en vigueur dans le secteur de la fourniture d’électricité.

L'institution de l'Autorité de Régulation du Sous-secteur de l'Electricité (ARSE), a suivi une réforme, par le Gouvernement du Burkina Faso, de la filière de l'électricité, conformément à la loi n ° 027-2007/AN, datée du 20 Novembre 2007.

Cette agence de régulation est un organisme public d'entreprise avec un statut d'autorité administrative indépendante rattachée au bureau du Premier Ministre et disposant d’une autonomie financière. Son rôle est défini par l'article 4 du décret n ° 2008-369/PRES/PM/MCE/MCPEA, datée du 24 Juin 2008, et définissant les fonctions, l'organisation et le fonctionnement de l'organisme de régulation. Dans l'exercice de ses responsabilités, l’ARSE détient des pouvoirs d'investigation, d'injonction et de sanction.

L’ARSE se compose d'un conseil, d'un secrétariat et de départements opérationnels. Le conseil de 5 membres a été assermenté le 16 Avril 2010, devant la Cour d'appel de Ouagadougou. Les membres sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Elle est responsable de la réglementation de la production, de l'exploitation, du transport, de la distribution, de l'importation, de l'exportation et de la vente de l'électricité sur le territoire national Les mandats de l’ARSE comprennent des pouvoirs consultatifs et décisionnels. Elle contrôle les agents économiques opérant dans le secteur, protège les intérêts des consommateurs et préservent leurs droits en termes de qualité, d'approvisionnement et de tarification de l’électricité. Elle est chargée de l'arbitrage des différends, veille à la préservation des conditions économiques nécessaires pour garantir la viabilité de ce secteur tout en y maintenant une concurrence régulière. L’ARSE agit en tant que conseiller auprès du Ministère de l'Energie sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires concernant le secteur de l'électricité.

La capacité de production d’huile de Jatropha (manque de contrôle de la productivité des plantations)

La viabilité des unités de transformation (dans la mesure où ils ont besoin de sécuriser l'approvisionnement) et les revenus des agriculteurs (d'où leur intérêt à cultiver le Jatropha) dépendent tous deux de la productivité des plantations de Jatropha. Une telle productivité est fortement influencée par les critères de viabilité imposés à la production des agrocarburants, qui devrait passer à un mode de production extensif (sans engrais, pesticides ou irrigation) et à un modèle de production axé sur le développement rural. La plantation d'arbres est un investissement pluriannuel pour les agriculteurs (un arbre Jatropha atteint sa pleine production en 5 ans). Un tel investissement, pour être durable à une large échelle, devra s'appuyer sur des espèces productives de Jatropha bien identifiées.

L'industrie manque gravement de règles de normalisation. La mobilisation des acteurs inclut la compréhension et le traitement de façon adéquate des disparités entre les pratiques des acteurs de terrain, la supervision des semences à faible rémunération et des petits agriculteurs (par rapport au secteur du coton). Les populations rurales ont souligné l'impression de plus en plus négative sur la viabilité et la rentabilité de la filière tout simplement parce qu'il n'y avait pas de marché établi. Après une période caractérisée par beaucoup d'enthousiasme, la plantation a ralenti. Une nouvelle plantation fut donc cultivée dans la Zone de Bama.

Dans ce contexte, il est donc absolument nécessaire d’avoir une complète connaissance de :

- La qualité des plantes : il existe une grande variété de Jatropha non encore identifiée, avec des caractéristiques très variables (teneur en huile, aucune toxicité, résistance à la sécheresse ou aux maladies, la productivité des graines, etc).

Il est difficile d'encourager les agriculteurs à faire beaucoup d'efforts dans la mise sur pied d'une autre spéculation à long terme (30 ans) sans connaître la qualité de la matière végétale avec laquelle ils auront à travailler  En plus du fait que la filière Jatropha vient à peine de naître, il y a un manque d'information au sujet de la qualité des variétés de Jatropha. Certaines personnes dans le secteur privé ont investi dans des recherches à ce sujet, mais elles ne sont pas prêtes à partager les résultats avec les gens de la zone rurale, car ils les considèrent comme des concurrents potentiels. A cet égard, la recherche sur les variétés de Jatropha qui sont utilisables dans des sols de régimes climatiques différents présents au Burkina Faso devrait être intensifiée et ses conclusions largement diffusées avec le nombre de variétés identifiées et augmenté pour une utilisation sur une grande échelle.

- Pratiques culturales : la production des plantations dépend aussi de l'utilisation de techniques agricoles améliorées, telles que le contrôle de l'eau de pluie (la culture du Jatropha en termes de constructions antiérosives), l’agriculture associée aux cultures de subsistance, l’apport d'engrais organique, la gestion des plantations (taille, etc.) Bien que ces techniques aident à assurer la durabilité de l'agriculture à petite échelle, rien n'est fait pour les répandre et les promouvoir. Ces techniques sont aussi celles d’une agriculture durable. Leur diffusion n’augmentera pas seulement la production des plantations de Jatropha, mais accroitra également la durabilité globale des systèmes agricoles.

Un important travail de recherche-développement devrait se faire notamment sur la caractérisation des variétés locales ou importées en fonction de leurs besoins en eau et leur adaptabilité aux différents écosystèmes où il est envisagé de développer des plantations de Jatropha, mais aussi sur les techniques agricoles améliorées qui peuvent permettre aux productions des plantations d’être développées tout en se conformant aux critères de durabilité

Les capacités limitées des acteurs ruraux

Les capacités des producteurs

Deux risques majeurs liés à la production de agrocarburants (son appropriation par les projets agro-industriels et la concurrence dans le cadre de la sécurité alimentaire) sont étroitement liés à la faiblesse des capacités des acteurs ruraux à trouver des solutions de remplacement qui sont techniquement et économiquement viables. Actuellement, le Ministère de l'agriculture n'est pas concerné par le développement du Jatropha.

L'accent est mis dans le sens de la production industrielle pour un seul objectif - fournir à la SONABEL un carburant à faible coût, disponible sur place. Pour que le développement de la production de Jatropha contribue au développement rural, il est nécessaire de :

- Valider les modèles techniques et économiques qui sont susceptibles de contribuer de manière significative à la lutte contre la pauvreté et à faciliter l'accès à l'énergie;

- Faciliter l'accès à l'industrie aux petites communautés en intégrant des cultures énergétiques dans les stratégies de développement local et en consolidant les organisations inter-villageoises;

- Faciliter l'accès des acteurs ruraux aux financements, en particulier, en leur permettant de financer des unités de transformation efficaces.

- Identifier ces mécanismes permettrait aux acteurs ruraux d'être accompagnés sur le long terme, en ce qui concerne les plantations et le traitement des semences ou l'utilisation de l’huile (par exemple dans les plates-formes multifonctionnelles): très souvent des dynamiques de développement des capacités ont une action qui dépasse la durée de vie des programmes qui les ont initiées.

La formation des acteurs

Dans un contexte où les différents acteurs ont des niveaux de compréhension des contraintes techniques et des enjeux de développement de la filière de Jatropha différents, il est très difficile d'organiser des consultations et de faire converger les efforts vers la mise en œuvre d'une stratégie nationale. Il est nécessaire d'améliorer le niveau général de connaissances notamment sur:

- La production, la transformation et l'utilisation de l'huile de Jatropha ;

- Les critères de durabilité liés à l'industrie ;

- L'évaluation économique de la filière de Jatropha et de son impact sur le développement;

- La mobilisation de Finance Carbone, et,

- La gestion de la qualité.

Sans un investissement dans le développement des capacités techniques, organisationnelles et financières des acteurs du monde rural, ils ne peuvent ni faire partie de partenariats dynamiques avec les investisseurs industriels, ni proposer une alternative durable pour les projets des agro-industries.

Pour que la production à grande échelle de l'huile de Jatropha soit intégrée dans une stratégie nationale de développement durable, il est absolument nécessaire de mettre en œuvre un programme de formation approprié ciblant les acteurs impliqués à tous les stades de la production.

La crédibilité de l'huile végétale comme agrocarburants et son adoption par le public comme nouvelle source d'énergie.

L'huile végétale n'est pas encore largement utilisée comme carburant ou combustible domestique. Développer un marché domestique d’huile de Jatropha dépend fortement de la perception que les utilisateurs auront de la qualité de ce produit.

Les instigateurs de projets agro-industriels sont assez puissants financièrement, techniquement et au niveau communicationnel pour imposer le biodiesel comme la seule alternative crédible au gazole, au lieu d'être simplement l'un des produits de la filière qui est plus adapté à un segment de consommation spécifique.

Dans l'ensemble, la stratégie nationale devrait faciliter le bon usage et la diffusion des connaissances à tous les acteurs impliqués dans la production d'huile végétale comme agrocarburants : Les acteurs institutionnels, producteurs, transformateurs, distributeurs et utilisateurs aussi.

Le développement des plantations devrait être soutenu par de vastes campagnes de promotion visant à sensibiliser la population à utiliser l'huile végétale et à l'adopter comme nouvelle source d'énergie.

# Analyse des acteurs

Les principaux acteurs de ce projet sont :

- Les acteurs institutionnels : les Ministères en charge de l’Energie, de l’Environnement, de l’Agriculture, des Finances, de la Recherche Scientifique, du Commerce et de l’Aménagement du Territoire ;

- Les organisations de producteurs et les acteurs impliqués dans la promotion de petites chaînes de productions : leur objectif est de développer les capacités techniques et organisationnelles dans le secteur rural ;

- Les investisseurs privés: Les-industries agricoles, y compris les agents économiques qui contribuent à la structuration en aval du système de production (distribution des agrocarburants et des pièces d'équipement) ;

- Les institutions de recherche, de formation et les institutions dans les secteurs de la finance et de la micro-finance: elles contribuent au développement des capacités techniques et financières des acteurs impliqués dans le domaine des agrocarburants ;

- Les utilisateurs (entreprises d'approvisionnement en électricité, les intervenants de la filière automobile, les utilisateurs individuels): ils partagent le même souci de la qualité de l'offre et de la régularité.

Veuillez-vous référer à l'annexe C pour plus de détails sur la description et les rôles attendus et les responsabilités des différents acteurs dans la conception, le développement, l'implémentation et la gestion de ce projet proposé.

| Acteur | Mission | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| SP/CONNED | Faciliter l'intégration effective des principes fondamentaux de la gestion de l'environnement dans les politiques de développement nationales et sectorielles en vue de promouvoir le développement durable. | Le programme contribuera à l'expansion des missions du SP/CONEDD en ce qui concerne la définition et la promotion d’orientations nationales stratégiques durables |
| CICAFIB | Le Comité Interministériel chargé de la Coordination des Activités de développement des Filières Biocarburants au Burkina Faso (CICAFIB) | Deux ans après leur création, le Comité de Pilotage et le secrétariat du CICAFIB ne sont pas encore opérationnels. Et pourtant, établir une structure consultative opérationnelle réunissant toutes les parties prenantes est essentiel pour la formulation et la mise en œuvre d'une stratégie nationale efficace pour le développement du secteur des agrocarburants. L'opérationnalisation du CICAFIB nécessite une révision de ses membres et une restructuration du comité directeur et de son secrétariat. Le projet comprend des activités de renforcement des capacités qui permettront d'améliorer la capacité de la CICAFIB dans l'exercice de son mandat, ce qui, dans ce cas, devrait également inclure la facilitation de la mise au point et de l'utilisation de l'huile de Jatropha comme agrocarburants |
| CIFAME | La Commission Interministérielle de Facilitation de l'Approche Multisectorielle dans le domaine de l'Energie est placée sous l’autorité du Ministre de l’Energie | Le lien suivant peut être imaginé entre la CIFAME et la CACAFIB -Aider la CICAFIB à intégrer dans sa politique les différentes préoccupations des autres secteurs économiques ; - Capitaliser les expériences des autres acteurs sur les enjeux relevés par la CICAFIB; - construire pour la CICAFIB un réseau d'information et de lobbying dans les autres secteurs économiques. Le projet permettra de faciliter les synergies entre les institutions qui sont concernées par le développement des agrocarburants: de telles synergies sont non seulement essentielles techniquement et institutionnellement, mais elles sont également essentielles pour mobiliser les ressources nécessaires pour transformer l'huile de Jatropha en une source d'énergie durable au niveau national. |
| PASE Projet d'Accès aux Services Energétiques | Placé sous la tutelle de la Direction Générale de l'Énergie, comprend la «promotion de l’énergie et des énergies alternatives» |  |
| PTFM Le Programme National Plates-Formes Multifonctionnelles | Ce programme ne fait pas partie du PASE considéré comme un consommateur d'énergie plutôt qu'un producteur, il est placé sous la tutelle du Ministère de l'Economie et des Finances | En 2010, le programme est entré dans sa phase 2, dont l'objectif est de doter 1300 villages supplémentaires et de l'étendre à l'ensemble des 13 régions du Burkina. Le programme est mis en œuvre par une cellule nationale dirigée par un Comité de Pilotage où sont représentés tous les partenaires, dont le Ministère de l'Énergie. |
| UNAPROFIJA (Union Nationale pour la Promotion de la filière Jatropha) | Association dirigée par Victor Tiendrébéogo, un chef traditionnel (Larlé Naaba Tigré), il affirme avoir 60.000 membres |  |
| FEPPASI (Fédération Paysanne des Producteurs Agricoles de la Sissili) UGPN (Union des Groupements de Producteurs du Nayala) | Associations d’agriculteurs partenaires de Faso-biocarburant |  |
| ICDES (Institut de Coopération et de Développement Economique et Social) | ONG française qui travaille en partenariat avec 7 communes dans le quartier de Boni (Province de Tuy) pour la culture du Jatropha |  |
| TiiPalga, New Tree, Vivre au Village, Wouol | ONGs burkinabè qui se sont engagés à renforcer les capacités organisationnelles, techniques et financières des acteurs du monde rural pour produire de l’huile de qualité consommable |  |
| Association pour la Promotion du Jatropha et des Energies Renouvelables | Fondation appartenant à la Société "Imperial Tobacco", propriétaire de la Mabucig (Manufacture Burkinabé de Cigarettes).basée à Bobo Dioulasso | Cible 20.000 hectares de Jatropha dans les trois années dans les provinces de la Comoé, du Kénédougou, de Kompienga et dans la boucle du Mouhoun |
| SN-CITEC (Dagris Group) |  | En 2007, il envisageait de construire une usine de biodiesel avec une production annuelle de 10.000 tonnes issues de graines de coton |
| La Société Genèse | Ex SOPRIAL, membre du groupe 2AG (Anastasis-Anatrans- Genèse), basée à Bobo Dioulasso | A proposé à environ 200 groupements villageois situés autour de la boucle du Mouhoun de leur fournir des semences pour faire pousser 10.000 hectares de plantations. |
| Belwet Agrocarburant SA | Il a inauguré en Juillet 2010, une usine pilote d'une capacité de traitement de 30 tonnes par jour (50.000€ investis) et un objectif annuel de 1.500 tonnes de semences de Jatropha, ou une production de agrocarburants de 375 tonnes | D’ici 2020, un investissement de 2 M € devrait permettre à l'entreprise d'augmenter la production annuelle d’huile à 50.000 tonnes, basées sur une surface cultivée de 200.000 hectares (avec une productivité attendue des plantations paysannes d’environ 1 tonne par hectare); |
| Fasoagrocarburant. | Mali Agrocarburant (un groupe d'investissement néerlandais présent depuis 2007 à Koutiala, au Mali fait partie des actionnaires de cette société basée à Sissili | Son objectif est de cultiver 12.000 hectares de plantations au Burkina sur la période 2010-2014 dans une joint-venture avec 2 associations d’agriculteurs Dans l’entendement de la société, une unité de production de biodiesel devient rentable quand 2500 hectares peuvent être cultivés avec des plantations de Jatropha |
| Agritech Faso | Le Groupe Agritech est aussi présent au Bénin et au Togo Il a commencé ses activités au Burkina Faso en 2007 30% des superficies actuellement cultivées (2500 ha) ont été achetés pour sécuriser une base de production; ces plantations ont été intensivement cultivées (culture mécanisée, irrigation goutte à goutte ...). | Son ambition est de mettre en place 400.000 hectares de Jatropha, avec du maïs, du tournesol et du soja comme cultures associées et de produire 1.000 millions de litres d'huile de Jatropha par an (ce qui implique un taux de productivité de 10 tonnes de graines de Jatropha par hectare en moyenne) |
| Ilaria Burkina | Société créée en 2007 par la famille von Pezold (groupe agro-industriel international) | Basée à Bagré avec pour objectif l’extension de la production à plus de 3000 hectares |
| Green-Oil | C’est une entreprise pionnière dans l'industrie des agrocarburants Elle a commencé ses activités avec l’huile de coton En raison de l'absence de réglementation, elle a considérablement réduit ses activités dans le secteur | Elle est sur le point de reprendre ses activités avec l'huile de Jatropha, en partenariat avec des investisseurs chinois (Taiwan) |
| SOAF (Société Ouest Africaine de Fonderie) | Entreprise spécialisée dans la fabrication de presse à huile (un modèle adapté de la presse indienne Sundhara) | Fabrique chaque année environ 20 presses qui ont une capacité de production journalière de 10 à 20 tonnes |
| Centre National de Recherche Scientifique et Technique (CNRST) | Deux instituts: L'Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT), membre du comité de pilotage du Programme National Plates formes Multifonctionnelles L'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), qui est une référence au Burkina Faso en matière de recherche agronomique |  |
| Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2IE) | Centre de formation en partenariat avec le CIRAD (France), qui devrait être en mesure d'accueillir jusqu'à 2.500 étudiants en 2012 | Laboratoire spécialisé dans la bioénergie et le travail des normes de qualité des agrocarburants, les essais de moteurs, l'utilisation de produits dérivés industriels, la production de biodiesel à partir d’une méthode à base d'éthanol |
| Les organisations professionnelles | GTPOB (43 entreprises), présidé par Green Oil Association Professionnelles des huiliers du Burkina (30 membres) Coopératives d’Huiliers (19 Coopératives, 87 huileries au total) |  |

PARTIE II: STRATEGIES

## Justification du projet et conformité avec la politique

Les Stratégies Nationales du Burkina Faso dans le Secteur de l’Energie

L'objectif de la Stratégie nationale en matière de agrocarburants est de réduire progressivement les importations de produits pétroliers notamment ceux utilisés pour la production d'électricité en développant les productions de agrocarburants. L'étude conjointe CIRAD/2IE entreprise en 2008, pour le compte du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques, a fait ressortir que pour un développement à grande échelle de la production de Jatropha une seule option était viable: Fournir le carburant à la SONABEL.

Un tel scénario rend les producteurs dangereusement dépendants d’un seul fournisseur : L'utilisation de l'huile végétale dans le secteur du transport et son utilisation domestique comme alternative au gaz n'avaient pas été prises en compte.

Seul le biodiesel avait été considéré comme carburant pour les voitures malgré le fait que de nombreuses sources internationales attestent de la faisabilité de l'utilisation d'huile végétale comme carburant à condition qu’elle respecte certaines normes de qualité et après un réajustement des moteurs (bicarburation).

En 2009, le CICAFIB proposa la vision suivante: "Réduire graduellement la dépendance du pays par rapport aux importations de combustibles fossiles pour ses besoins énergétiques en développant la production durable de agrocarburants et ainsi rendre l'économie nationale plus forte et consolider le bien-être du monde rural tout en assurant la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement"

Les objectifs stratégiques visés consistent notamment à réduire l'impact des importations de combustibles fossiles sur l'économie et fournir une source d'énergie pour le monde rural pour son développement à moins de 700 FCFA le litre. D'un point de vue quantitatif, l'objectif poursuivi est de remplacer 20% des importations de combustibles par des agrocarburants, dont 21 à 55.000 m3 d'huile végétale de Jatropha.

La stratégie nationale a identifié trois conditions pour le développement des agrocarburants: la cohérence avec la sécurité alimentaire, la cohérence avec l'environnement, les objectifs de protection de la biodiversité et du développement durable, tout en étant respectueux de la paysannerie traditionnelle.

Stratégie Nationale de Développement Rural

La Lettre de Politique Sectorielle pour le Développement de la filière de l’Energie fixe les objectifs tels que la réduction des coûts de l'énergie, l'augmentation de l'approvisionnement en électricité et facilitation de l'accès des populations à cette dernière tout en développant aussi efficacement les énergies traditionnelles et les énergies renouvelables. L'approche retenue pour la réalisation de ces objectifs est le désengagement de l'État, laissant au secteur privé agir comme une force motrice dans le secteur d'activité de l'énergie.

La Lettre de Politique pour le Développement Rural Décentralisé (LPDRD) donne la vision globale du gouvernement du monde rural à l'horizon 2010 dans un cadre multisectoriel: elle est basée, entre autres, sur la participation des entreprises privées et de la société civile à l'appui aux communautés de base. L'une des 7 lignes d'investissement du Programme National d'Investissement Agricole "PNIA" est le développement de l’industrie agricole et la promotion du marché.

Stratégie du Projet

Le développement de la culture du Jatropha est récent au Burkina Faso. C'est principalement le résultat d'initiatives privées non coordonnées qui doivent faire face à de nombreuses difficultés et ne peuvent pas, à ce stade, répondre aux objectifs de la stratégie nationale en cours d'élaboration. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de mesures d'accompagnement d'intérêt commun dans divers domaines: la recherche-développement, la formation (la capitalisation et la diffusion des connaissances), le financement, la réglementation et la promotion de l'industrie (notamment l'huile végétale et les produits dérivés qui sont génératrices de revenus pour les acteurs du monde rural).

L'enjeu principal qui consiste à «Promouvoir le Jatropha Curcas comme source durable de agrocarburants au Burkina Faso», est la stimulation de nouvelles dynamiques pouvant susciter de nouveaux cercles vertueux pour aider à sortir le monde rural de la pauvreté tout en respectant les objectifs de développement d'une source d'énergie durable au niveau national.

Thèmes prioritaires

Une analyse du contexte de développement des agrocarburants au Burkina Faso, la situation de différents acteurs de la filière Jatropha et les contraintes auxquelles ils sont confrontés met en évidence la nécessité d'organiser la mise en œuvre d'un programme sur la promotion du Jatropha comme une ressource bioénergétique durable dans les priorités thématiques suivantes:

- Structurer le cadre institutionnel : établir une consultation réelle entre les secteurs de l'agriculture et de l'énergie, car elle est essentielle à la sécurité alimentaire ; la durabilité des politiques sectorielles doit être contrôlée par le SP/CONEDD ; une réglementation pertinente abordant toutes les questions sur l'investissement, la fiscalité, les normes de qualité et les critères de durabilité doit être mise en place ;

- Orienter la dynamique d'investissement vers des partenariats entre les industriels et les acteurs du monde rural pour contribuer efficacement à la création de richesses dans les zones rurales, y compris le développement de la capacité des fabriques traditionnelles d’huile par trituration ;

- Impliquer la société civile dans les consultations et l'accompagnement des programmes nationaux, l'objectif étant de favoriser le concept "pôles de développement" ruraux introduit par le PASE et les projets du PTFM et de créer les conditions nécessaires pour assurer leur viabilité ;

- Financement des investissements, faciliter l'accès aux financements carbones, sensibiliser les opérateurs de la filière bancaire et de la micro-finance sur les potentiels de la filière Jatropha, promouvoir les dispositions du Code des investissements qui favorisent la création de petites entreprises décentralisées ;

- Promouvoir l'utilisation d'huile végétale pure, non seulement pour la production d'électricité, mais dans le secteur des transports et comme combustible domestique aussi, la transformation en biodiesel étant considérée comme un complément de production d’huile décentralisée et contribuer à la promotion des huiles de moindre qualité qui ne sont pas des huiles pures de qualité mais peuvent toujours cibler d'autres groupes de consommateurs (alimentation des moteurs à injection directe).

Approche

La démarche proposée par ce projet est compatible avec les perspectives tracées par les recommandations de nombreux intervenants internationaux pour le développement durable des filières de production des agrocarburants:

Elle se concentre sur la levée des barrières qui se fera à travers le renforcement des capacités, la consolidation des marchés locaux et le contrôle des critères de durabilité, comme stade primaire de l'ouverture à l'approvisionnement du marché international.

Le projet se concentrera sur la promotion de la production décentralisée d'huile de Jatropha (chaîne de production courte) non pas simplement comme une source d'énergie locale, mais aussi comme génératrice d’une importante valeur ajoutée au profit des acteurs du monde rural.

Sa mise en œuvre contribuera à la création des conditions nécessaires au développement durable de cette industrie en développant les capacités institutionnelles du SP/CONEDD et du CICAFIB et en facilitant la création des synergies entre les secteurs de l'agriculture et de l'énergie, mais aussi entre les programmes nationaux de réduction de la pauvreté et le développement rural.

Des activités telles que la recherche-développement ou la formation feront l'objet d'appels d’offre. Une telle approche permet de choisir à un moment donné les structures les plus opérationnelles et qualifiées pour répondre à l'objectif spécifique poursuivi et créer des synergies supplémentaires avec d'autres sources de financement ou d’autres programmes.

L'approche proposée par le projet est conforme à l'esprit qui a conduit à la création de CICAFIB. En contribuant à l'opérationnalisation des objectifs sous-jacents du Code des Investissements, à la gestion des terres et aux programmes nationaux PASE et PTFM et en facilitant la création de synergies fortes entre les différentes institutions impliquées dans le développement de la production et l'utilisation d'huile de Jatropha au Burkina Faso, le programme amplifiera l'impact, au niveau national, des initiatives individuelles et des stratégies des nombreux intervenants engagés dans ce secteur.

Le projet «Promotion du Jatropha Curcas comme une source durable d’agrocarburants au Burkina Faso» s'inscrit dans le cadre défini par les politiques nationales pour l'énergie et le développement de la filière agricole. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs définis dans les stratégies nationales qui sont:

- Satisfaire les besoins énergétiques du pays à la fois qualitativement et quantitativement au coût le plus bas possible;

- Développer la capacité à régir, gérer, contrôler et orienter stratégiquement le secteur de l'énergie;

- Accroître la participation du secteur privé dans la promotion et la diffusion des énergies renouvelables;

- Décentraliser les activités de production et de transformation;

- Promouvoir l'accès équitable aux ressources foncières et leur gestion durable;

L’approche proposée, qui repose sur la concertation active entre les institutions concernées et la recherche de synergies entre les acteurs impliqués dans l'industrie, est compatible avec les missions du gouvernement Burkinabé et le CICAFIB.

Par ailleurs, il s'inscrit également dans les stratégies visant à intégrer les politiques énergétiques et agricoles prises en charge au niveau régional par l'UEMOA et visant à développer de nouvelles industries énergétiques durables tout en préservant en même temps la sécurité alimentaire.

## Partenariats /Cofinancement

La vision proposée par le projet est partagée par plusieurs acteurs majeurs dans le développement des agrocarburants au Burkina Faso qui sont déterminés à œuvrer à sa mise en œuvre. L'objectif du projet est de créer des synergies entre ces acteurs afin que le développement de la production de Jatropha comme une ressource bioénergétique au Burkina Faso puisse contribuer de manière significative et durable à la lutte contre la pauvreté et au développement rural.

Ces partenariats sont complémentaires, car ils visent à:

- Promouvoir des options de développement durable pour la filière Jatropha;

- Coordonner l'utilisation stratégique des expériences des acteurs, l'élaboration du cadre réglementaire approprié et la promotion de l'utilisation de l'huile de Jatropha comme source d'approvisionnement en énergie pour les pôles de développement rural;

- Intégrer la culture du Jatropha dans les systèmes agricoles de production des villages;

- Intégrer des politiques agricoles et énergétiques, désigner le CICAFIB comme cadre de concertation nationale et promouvoir la diversification de l’utilisation de l'huile de Jatropha notamment comme combustible domestique;

- Promouvoir l'utilisation de l'huile de Jatropha comme carburant pour les plateformes multifonctionnelles et la production de carburant;

- Établir des partenariats entre les investisseurs privés et les organisations rurales (associations de producteurs, artisans ruraux, collectivités locales, etc.) en vue d'amplifier l'impact du développement de la filière Jatropha sur le développement rural;

- Développer la capacité des acteurs à mobiliser des ressources liées à la Finance Carbone;

- Développer, à court terme, la capacité des acteurs concernés à absorber la production nationale de semences ou d'huile;

- Promouvoir le rôle des organisations paysannes dans le développement de la filière Jatropha, et,

- Développer les capacités de gestion du SP/CONEDD.

Tableau 6 : Tableau de Récapitulation des partenariats mobilisés autour du projet (2014)

| N° | Nom du co-financier (source) | Classification | Type | Montant prévu ($) | Montant confirmé ($) | %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PNUD | Maître d'œuvre | Subvention | 100 000 | 100 000 | 100% |
| 2 | SP/CONEDD | Gouvernement | en nature | 150 000 | 150 000 | 100% |
| 3 | Ministère en charge de l’Energie | Gouvernement | en nature | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
| 4 | IRSAT | Recherche Gouvernementale / nationale | en nature | 1 314 000 | 1 314 000 | 100% |
| 5 | Programme PTFM (plateformes multifonctionnelles) | Multilatéral | En Espèces | 7 000 000 | 205 765 | 3% |
| 6 | AGRITECH FASO | Secteur Privé | En Espèces | 3 000 000 | 3 000 000 | 100% |
| 7 | GREEN Oil | Secteur Privé | En Espèces | 216 000 | 000 000 | 0% |
| 8 | BELWET | ONG | En Espèces | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
| 9 | GENESE | ONG | En Espèces | 820 000 | 000 000 | 0% |
| 10 | 2iE | Multilatérale/Formation | en nature | 400 000 | 000 000 | 0% |
| Total Co-financement |  |  |  | 15 000 000 | 6 769 765 | 45,13% |

Tableau 7 : Résumé des responsabilités des partenaires

| Partenaire | Secteur Couvert par le partenariat | Nature du financement conjoint |
| --- | --- | --- |
| PNUD Burkina | Promotion du projet (soutien, création, gestion) | Développer les capacités de gestion du SP/CONEDD. |
| MEDD (SP/CONEDD) | Promotion du projet | Salaires, Locaux, véhicules |
| Ministère des Mines et de l’Energie | PASE Étude de projets pilotes | Étude de projets pilotes Utilisation de l'huile de Jatropha comme énergie pour alimenter les «pôles de développement ruraux». |
|  | Maître d'œuvre | Mise à disposition de bureaux, véhicules Contribution aux opérations du programme |
| PTFM | Utilisation de l’huile de Jatropha | Promotion de l'utilisation de l'huile de Jatropha comme carburant dans toutes les plateformes installées |
|  | Production de l’huile de Jatropha | Installation et accompagnement de 200 presses multifonctions équipées par les partenaires du programme |
|  | Extraction de l’huile | Acquisition de presses pour 15% du nombre prévu PTMF (200) et le suivi/évaluation |
| 2IE | Finance Carbone | Développement d'un module de formation sur la Finance Carbone. Participation à un système de certification de la durabilité des huiles produites au Burkina. Conception de scénarios sur la mobilisation des fonds du marché volontaire |
| IRSAT | Tests comparatifs des huileries traditionnelles fonctionnant avec des fourneaux à huile | Recherche et salaires |
| BELWET | Investissements sociaux | Mutuelles d'épargne et de crédit dans 10% des villages ciblés (100) |
|  | Organisation des points de collecte de graines de Jatropha | Enterprise, communication, évaluation du potentiel de collecte |
|  | Extraction décentralisée de l’huile | Installation de presses dans 50 villages équipés de plateformes et contrôlés |
| AGRITECH | Investissements sociaux | Cantines scolaires, mutuelles d'épargne et de crédit |
|  | Extraction décentralisée de l’huile | Installation de presses dans 50 villages équipés de plateformes et contrôlés Collaboration avec les communautés locales de la province de Tuy |
|  | Fourneaux fonctionnant à l'huile de Jatropha | Développement d'un prototype et tests auprès de 100 familles utilisatrices |
| GreenOil | Production de l’huile de Jatropha | Contrôle qualité des huiles et des produits fabriqués dans la filière Jatropha |
|  | Extraction de l’huile | Acquisition de presse / Installation d'une unité d'extraction d'huile Collecte de graines de Jatropha |
| Genese | Production d'huile | Contrôle qualité des huiles et des produits fabriqués dans la filière Jatropha |
|  | La durabilité du modèle technique économique du PTMF | Gestion avancée de 5 plateformes Acquisition et installation de 8 presses |

L'Annexe D présente les accords de partenariat avec les partenaires identifiés / Co-financeurs du projet proposé.

## But du projet, objectif, résultats et réalisations

Le but du projet est la réduction des émissions de GES causées par les activités du transport et de la production d'énergie dans les zones rurales du Burkina Faso.

L'objectif du projet est de développer le potentiel de réduction des gaz à effet de serre par la promotion de l'huile de Jatropha comme un substitut au diesel, au Burkina-Faso. Le projet facilitera la levée des barrières à la production et à l'utilisation durables de l'huile de Jatropha comme agrocarburants au Burkina Faso.

Comme avantages connexes, le projet contribuera de manière significative au développement rural par la promotion d'une production décentralisée de l'huile de Jatropha et d’un investissement privé écologique qui respecte les critères  sociaux et de durabilité.

Le projet s'articule autour de cinq (5) composantes principales:

- Composante 1: Mise en place d'une stratégie et d'un cadre pour le développement de l'huile de Jatropha comme agrocarburants durable

Ce volet aide le SP/CONEDD dans la conception d'une stratégie pour la certification de la durabilité des produits de la filière Jatropha, et aide aussi le CICAFIB dans la coordination de la concertation entre les acteurs institutionnels. Les activités qui seront menées dans le cadre de cette composante visent à stimuler la production et l'utilisation de l'huile de Jatropha comme agrocarburants pour répondre aux besoins énergétiques pour le développement rural. Un tel cadre prendra en considération les questions liées à l’occupation des terres et à la génération de revenus en milieu rural. Une attention particulière sera portée aux conditions d’assurance quand il n'y a pas de concurrence avec la production alimentaire.

La composante 1 comprend des activités qui mettront à profit l'expérience de chacun des intervenants et le projet lui-même, l'amélioration de la connaissance par les décideurs et la mobilisation des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement des agrocarburants.

Les activités proposées favorisent la participation des acteurs institutionnels à travers la promotion de l'expérience du Burkina au niveau régional, en particulier avec des institutions telles que l'UEMOA. Elle comprend des activités qui se traduiraient par la mise en place d'une dynamique de développement durable de la filière Jatropha grâce à la formulation d'une proposition de l'évolution institutionnelle du CICAFIB et de la stratégie de mobilisation des ressources de la Finance Carbone et en sensibilisant les acteurs de la filière bancaire et de la micro-finance sur ses potentialités.

Avec l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie élaborée et du cadre pour le développement de l'huile de Jatropha comme agrocarburants durable, le résultat de cette composante du projet est une augmentation du volume des investissements dans la production de l'huile de Jatropha pour le transport et la production d'énergie. Ceci est assuré par les capacités renforcées du CICAFIB rendues possible grâce aux activités de renforcement des capacités au titre de cette composante, qui lui permet de mettre en œuvre une stratégie pour le développement des agrocarburants qui contribue à atteindre les objectifs nationaux aussi bien dans les secteurs du développement rural que de l'énergie

Dans la mesure où la réalisation des résultats des autres composantes du projet est subordonnée à l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie et du cadre, la capacité de la CICAFIB sera renforcée afin de faciliter cette mise en œuvre.

La capacité du CICAFIB à s'acquitter de sa mission dans l'organisation et la mise à profit et l’utilisation correcte des résultats de ce projet est essentiel dans le développement, la production et l'utilisation durables de l'huile de Jatropha comme agrocarburants.

- Composante 2: Lever des barrières à l'investissement privé dans la production d'huile de Jatropha

Ce volet comprend des activités de conception et de mise en œuvre d’un cadre réglementaire qui répond de façon pertinente aux questions relatives à la qualité des huiles utilisées comme biocombustibles, aux prix des produits de la filière Jatropha, à la taxation spécifique à ce secteur, à l'accès aux terres et à l’octroi de licences aux unités de transformation

Des actions diverses d'information et de sensibilisation faciliteront l'acceptation du concept par les acteurs, l'objectif et les contraintes liées de la promotion de l'huile végétale comme agrocarburants sur une grande échelle. Des activités qui contribueront à développer la capacité institutionnelle pour promouvoir et assurer le respect des conditions de production de agrocarburants à base de Jatropha, conformes aux normes internationales de durabilité et objectifs nationaux de développement rural sont également incluses.

Le résultat de la mise en place d'un cadre réglementaire approprié pour les investissements du secteur privé sur les agrocarburants, est l'augmentation des investissements privés dans la production des agrocarburants ainsi que dans ses applications.

- Composante 3: Renforcement des capacités de R&D sur l'huile de Jatropha et son utilisation

Ce volet est composé entre autres, d’activités d’appui à la mise en œuvre des projets de recherche-développement dans les domaines agronomique, technique et économique sur des thèmes spécifiques déterminés par une analyse approfondie des limites des connaissances actuelles.

Les domaines qui feront l'objet de ces recherches comprennent l'identification et la diffusion de variétés productives de Jatropha qui sont adaptables aux différents contextes écologiques qui existent au Burkina, les modèles techniques et économiques viables de la production décentralisée d'une huile végétale de bonne qualité, les équipements utilisant l'huile végétale pure comme combustible et les conditions de développement de produit dérivés.

Les résultats des recherches seront validés en les confrontant à d'autres expériences régionales, en les présentant dans différentes conférences régionales et aussi par la participation de leurs auteurs aux réseaux de promoteurs de la chaîne de production courte du Jatropha, à travers le programme pilote & la phase initiale. Le but de la présentation sur Internet de résultats validés, est d'élargir la diffusion et d’obtenir la reconnaissance internationale des contributions du Burkina à la promotion de l'huile de Jatropha comme agrocarburants durable. Les cultures alternatives de graines oléagineuses seront également étudiées et discutées avec les paysans. Il s'agira également d’appliquer concrètement ces résultats à grande échelle pour augmenter les plantations et les installations d'unités de production d’huile.

Le résultat de l'identification, du développement et de l'utilisation d'un modèle viable technique et économique pour le développement durable du Jatropha au Burkina Faso, est l'augmentation du nombre de plantations de Jatropha et d’unités de production d’huile de Jatropha.

- Composante 4: Faciliter l’appropriation de la production d’huile de Jatropha par les acteurs ruraux

Cette composante est compte des activités qui faciliteront l'appropriation par les acteurs du monde rural de ce nouveau secteur afin qu'il puisse contribuer de manière significative à l'amélioration de leurs revenus et à leur accès à l'énergie.

Les activités impliquant la conception et la mise en œuvre de programmes de formation à tous les niveaux de la filière à travers le développement des capacités techniques, organisationnelles et financières, permettant aux acteurs ruraux de conclure des partenariats dynamiques avec les investisseurs industriels sont également incluses. Ces programmes de formation contribueront à la promotion des résultats de R & D soutenus dans la Composante 3.

Elle comprend également des activités qui soutiennent la promotion de la culture du Jatropha chez les agriculteurs par le biais de l'intégration des cultures énergétiques dans les stratégies locales de développement des villages et le renforcement des organisations inter-villages.

Enfin, ce volet facilitera l'accès au financement des acteurs ruraux, pour l'installation d'unités de production de agrocarburants pour traiter ou récupérer des produits dérivés, par la promotion du programme de systèmes financiers décentralisés tels que la micro-finance, et le soutien à la mise en œuvre de partenariats entre les investisseurs privés et les acteurs du monde rural.

Le résultat attendu de cette composante est une augmentation du nombre d’installations de production d’huile de Jatropha appartenant à des organisations rurales.

- Composante 5: Promouvoir l’huile de Jatropha comme alternative aux carburants dérivés du pétrole

Cette composante comprend des actions qui favoriseront la mise en place d'un système de contrôle du potentiel de production, d'organisation et de réglementation du marché local des agrocarburants.

Il comprend des activités dont les résultats contribueront à la promotion de l'huile de Jatropha auprès d’utilisateurs potentiels afin d’assurer une diversification des unités de production domestique, à mesure qu’elles augmentent. Il y a aussi des activités qui impliquent d’aider à développer une demande continue pour l'utilisation de l'huile végétale de Jatropha comme biocombustible au Burkina Faso, réalisant ainsi les objectifs de la politique nationale dans le domaine de l'énergie. Les activités qui se traduiront par des résultats qui contribueront à la promotion des initiatives privées qui tendent à intégrer l'utilisation de l'huile de Jatropha auprès du grand public notamment dans les transports ou pour des applications domestiques seront également incluses. Enfin, ce volet comprend des activités qui favoriseront la promotion d’une huile de bonne qualité et de production de produits dérivés à travers des campagnes de communication ciblées.

Le résultat de cette composante est que l'huile de Jatropha est considérée par les populations comme une ressource énergétique nationale de grande qualité et une alternative viable et abordable au diesel ou aux produits pétroliers.

Les paragraphes suivants décrivent les différents résultats et réalisations de chaque composante du projet:

COMPOSANTE 1:	MISE EN PLACE D'UNE STRATÉGIE DE CONCEPTION ET D’UN CADRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HUILE DE JATROPHA COMME AGROCARBURANT VIABLE

EFFET 1: Augmentation du volume des investissements dans la production de l'huile de Jatropha pour le transport et pour la production d'énergie.

Les capacités de la DGE en tant que contrôleur de la stratégie sectorielle de durabilité, et les capacités du CICAFIB en termes d’expériences acquises, d'information, de diffusion et de coordination de concertation entre les acteurs institutionnels sont renforcées. Les capacités en matière d'orientation, de gestion, de contrôle et de pilotage stratégique du secteur de l'énergie sont développées.

Le projet est intégré dans les stratégies nationales, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du développement environnemental et rural et contribue à la réalisation de leurs objectifs respectifs. Une attention particulière sera portée aux conditions d’assurance quand il n'y a pas de concurrence avec la production alimentaire.

Les partenaires de financement conjoint du programme jouent un rôle actif dans l'organisation du cadre de concertation, traduisant ainsi la responsabilité collective dans la conception de stratégies énergétiques durables.

Résultat 1.1 l’étude diagnostic sur les filières Jatropha est conduite par un Consultant national pour assurer la mise à jour des données dans le PRODOC.

Activités :

- L’élaboration de termes de référence pour une étude portant sur la situation diagnostique des filières Jatropha au Burkina Faso ;

- L’actualisation du document de projet. L’étude servira de référence à la date de démarrage du projet et permettra de disposer d’une situation de référence mise à jour  qui reflète l’évolution dans le secteur des agrocarburants au Burkina Faso.

Résultat 1.2: Des stratégies de développement approuvées et appliquées18 pour les secteurs de l'énergie et de l'agriculture qui sont harmonisées et prennent en compte les objectifs de la sécurité alimentaire

Les travaux pour obtenir ce résultat comporteront l'élaboration d'une stratégie viable qui permettra d'intégrer les travaux réalisés dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture qui prendront en compte à la fois les objectifs de sécurité énergétique et alimentaire du pays.

Activités:

- Soutenir le secrétariat opérationnel de la DGE dans le pilotage global du projet, grâce à l'assistance technique: harmonisation des différentes activités de planification, de gestion et de suivi de la mobilisation des ressources ;

- Définition des critères de durabilité et conception d'une stratégie pour la certification des produits de la filière Jatropha ;

- Organisation et pilotage de réunions de concertation entre les décideurs des secteurs de l'énergie et de l'agriculture sur les stratégies de développement opérationnel du Jatropha ;

- Le suivi de l'intégration des orientations stratégiques développées par le programme dans les politiques et stratégies sectorielles.

Pour atteindre le résultat 1.1, le FEM devrait aider à: (1) l'assistance technique pour le renforcement des capacités techniques du CONEDD, l'élaboration de critères de durabilité; (2) l'organisation des réunions annuelles des principaux acteurs, et (3) la participation des décideurs nationaux clés aux réunions régionales sur le développement durable des agrocarburants.

Résultat 1.3: Un cadre de concertation est créé et géré de façon dynamique par le secrétariat opérationnel du CICAFIB

Le progrès des stratégies sectorielles pour le développement de la production et de l'utilisation de l'huile de Jatropha fait l'objet d'examens périodiques concernant des institutions partenaires, au cours desquels les objectifs semestriels et les cibles à atteindre dans chaque secteur sont identifiés, ainsi que des actions de soutien spécifiques à mettre en œuvre au sein du programme.

Activités:

- Mise en place d'un cadre de concertation réunissant les acteurs institutionnels ;

- Facilitation des capacités opérationnelles du CICAFIB grâce à un programme de renforcement des capacités pour l'identification, l'organisation et la conduite des consultations avec les intervenants ;

- Organisation et déroulement d’ateliers semestriels pour permettre des consultations et le dialogue entre les acteurs institutionnels et les partenaires du programme ;

- Le développement et la mise en place d'un cadre mutuellement convenu pour assurer une concertation dynamique entre le CICAFIB et la CIFAME ;

- Mise en place d'une bonne stratégie de communication pour le CICAFIB pour assurer une couverture plus large de la consultation ;

- La participation à des ateliers régionaux pour échanger les stratégies nationales (UEMOA, CEDEAO, CEREEC) ;

- La production et la distribution d'un bulletin électronique trimestriel sur les progrès du programme.

Pour atteindre le résultat 1.2, le FEM devrait aider à: (1) l’organisation et la facilitation par des consultants locaux des réunions semestrielles du CICAFIB ; (2) engager des consultants locaux et internationaux pour la capitalisation du processus institutionnel et de la connaissance développée par le projet ; et (3) la publication des résultats de la R&D pendant la 3e année et faire une synthèse de l'expérience du Burkina à la fin du projet.

Résultat 1.4: Outils développés pour l’implémentation de la stratégie

Ce résultat inclut les outils qui permettront une meilleure mise en œuvre de la stratégie. Ces outils permettront de suivre les résultats clés du projet (l'évolution de la production alimentaire dans les zones de production du Jatropha, un aperçu des travaux réalisés, etc.) Les 10 outils décisionnels envisagés sont: (i) les produits du Jatropha, (ii) les dispositions juridiques, (iii) la coordination entre organes de régulation du Jatropha et certains acteurs, (iv) le Régime de tarification de l’huile de Jatropha (v) Les besoins et les résultats de la R&D; (vi) l'appropriation et l’adhésion des acteurs; (vii) l'huile de Jatropha comme alternative aux carburants pétroliers, (viii) les risques sanitaires liés au Jatropha; (ix) La promotion des produits du Jatropha et (x) La durabilité des produits du Jatropha. Les outils de décision peuvent également être informatisés le cas échéant.

Activités:

- Identification des besoins nécessaires au développement des outils, à l’élaboration des termes de référence pour chaque étude et au suivi de leur mise en œuvre;

- Identification des conditions pour une production rentable et durable et une utilisation de l’huile de Jatropha ainsi que la mise en œuvre subséquente des investissements sur la base de cette identification ;

- Conception et distribution d'un système de suivi de l'évolution de la production alimentaire dans les zones de production du Jatropha;

- Production des documents d’orientation stratégique basés sur des résumés du travail effectué

- Validation des documents d'orientation stratégique par les acteurs dans le cadre de la concertation;

- Sensibilisation des acteurs de la filière bancaire et de la micro-finance aux potentiels de la filière Jatropha et appui à leur mobilisation vers des objectifs précis.

Pour atteindre le résultat 1.3, le FEM devrait aider à: (1) l’organisation et l’animation de trois groupes de travail thématiques, et (2) l'assistance technique pour la capitalisation annuelle de leurs activités.

Résultat 1.5: Une stratégie établie et approuvée pour mobiliser les fonds carbones internationaux pour un déploiement à l'échelle nationale

La reproduction des réalisations du programme au niveau national dépend de la capacité des acteurs institutionnels et privés à mobiliser des ressources qui évaluent les investissements à faire à différents niveaux, à promouvoir le développement rural, les marchés nationaux des agrocarburants, et les modèles de production respectueux des critères de durabilité. La finance carbone est l'une de ces ressources; principalement ciblée actuellement par les programmes industriels; la mobilisation de fonds provenant de cette ressource doit être incluse dans le cadre d'une stratégie nationale.

Activités:

- La formation des acteurs concernés aux différentes méthodologies applicables au secteur du Jatropha ;

- L’étude de la situation des programmes existants qui ont intégré dans leur conception la mobilisation de la finance carbone ;

- L'organisation et l’animation des réunions de brainstorming entre les acteurs institutionnels et privés sur une stratégie nationale de mobilisation de finance carbone ;

- La formulation, la promotion et le travail de plaidoyer afin d'obtenir l'approbation de la stratégie pour mobiliser le fonds carbone international ;

- La conception, l'édition et la distribution d'un dépliant de promotion d'outils de financement du carbone.

La FEM devrait aider à: (1) l’organisation d'un atelier régional d'échanges d'expériences avec les acteurs du programme national du Jatropha du Burkina Faso, et (2) la publication et la diffusion d'une brochure de promotion sur les outils de financement du carbone, afin de faciliter la réalisation du résultat 1.4.

COMPOSANTE 2:	LEVER LES BARRIERES AUX INVESTISSEMENTS PRIVES A LA PRODUCTION D’HUILE DE JATROPHA

EFFET 2: L'augmentation des investissements privés pour la production des agrocarburants et ses applications

Le cadre réglementaire pour le domaine des agrocarburants est mis sur pied pour relever les défis posés par le développement de la production et l'utilisation de l'huile de Jatropha. Il est compatible avec les orientations définies par les institutions régionales et, intègre notamment, les directives fixées par l'UEMOA. L’atteinte de ce résultat se manifeste par ce qui suit:

- Un organe de régulation  spécifique au secteur des agrocarburants est établi ;

- Un environnement favorable à la production décentralisée d’huile végétale est créé. Il encourage la mise en œuvre de partenariats innovants entre les investisseurs privés et les acteurs ruraux et le développement de synergies entre la production décentralisée d’huile de Jatropha et la production industrielle de biodiesel.

- Les conditions d’un accès équitable aux ressources foncières et leur gestion durable sont définies et la concurrence entre la production des agrocarburants et la sécurité alimentaire est maîtrisée.

- Un mécanisme de contrôle et de validation est créé pour contrôler la conformité des produits de la filière Jatropha avec les critères internationaux de viabilité.

Résultat 2,1: La définition et l’application de mesures réglementaires19 sur la qualité des produits du Jatropha

Les indicateurs ci-après qui montreront que ce résultat a été atteint: (1) les normes de qualité des produits et produits dérivés de la filière Jatropha, ainsi que les dispositions relatives à leur contrôle, sont clairement définies et conformes aux normes régionales et internationales pour la filière; (2) les acteurs sont impliqués et consultés, et considèrent que les réglementations proposées contribuent à lever les barrières à l'investissement dans les agrocarburants, et (3) la faisabilité du projet de règlementation est validée.

Activités:

- Mener une étude sur les structures les plus appropriées et les acteurs les plus représentatifs, afin de trouver des mesures nécessaires et une réglementation pertinente sur la qualité des produits du Jatropha ;

- Formuler un projet de loi et présenter des modifications proposées à la réglementation ;

- Mener des campagnes de lobbying et de plaidoyer pour assurer l'adoption et la promulgation des modifications législatives proposées;

- Adopter des modifications législatives et des mesures réglementaires ;

- Promouvoir des normes de qualité pour les différentes utilisations de l'huile et des produits dérivés du Jatropha dans le secteur en conformité avec les meilleures pratiques internationales;

- Développer et mettre en place un système de contrôle de qualité des produits et produits dérivés : la conception, l'analyse de la faisabilité économique;

- Définir et appliquer des exigences en matière de traçabilité de la qualité et d'information des consommateurs;

- Rédiger des textes réglementaires prenant en compte les approches développées par d'autres pays ouest-africains et organisations régionales ;

- Mener des études sur les attaques parasitaires et proposer des solutions aux producteurs.

Pour atteindre le résultat 2.1, le FEM devrait aider à: (1) l’animation des réunions du groupe de travail ‘Qualité’  et le suivi de ses activités par un consultant local, et (2) l’organisation des réunions du groupe de travail (15 personnes, une  demi-journée, 3 fois par an).

Résultat 2.2: Les réglementations définies et appliquées à l'investissement privé dans le domaine des agrocarburants

L’atteinte de ce résultat se manifestera par ce qui suit: (1) les conditions pour l'investissement privé dans le domaine des agrocarburants sont clairement définies, en particulier en ce qui concerne l'accès à la terre, la fiscalité, la non-concurrence avec la production alimentaire, et l'approbation des usines de transformation artisanale ou industrielle; (2) les acteurs sont impliqués et consultés, et considèrent que les règlements proposés contribuent à lever les barrières à l'investissement dans les agrocarburants, et (3) la faisabilité du projet de règlementation est validée.

Activités:

- Mener une étude sur les acteurs représentatifs de l'investissement privé dans le but de trouver des mesures réglementaires nécessaires et pertinentes relatives aux conditions d'autorisation des unités de production de biodiesel, en tenant compte des impacts environnementaux, sociaux et des impacts sur santé de leurs activités;

- La formulation du projet de loi et la présentation des modifications proposées à la réglementation ;

- Mener des campagnes de lobbying et de plaidoyer pour assurer l'adoption et la promulgation des modifications législatives proposées;

- L'adoption des modifications législatives et des mesures réglementaires

- La définition des termes de l'accès aux terres pour les plantations de Jatropha et l'analyse des mesures à mettre en œuvre pour lever les barrières qui sont, dans certaines régions, les droits coutumiers;

- Suivi et évaluation de l'impact du cadre réglementaire et des mesures incitatives pour le suivi des investissements privés;

- Analyse comparative du projet de mise sur pied du cadre réglementaire et des mesures incitatives avec les approches développées par d'autres pays de la région ou organisations régionales;

Pour atteindre le résultat 2.2, le FEM devrait aider (i) à l’animation des réunions du groupe de travail ‘Investissement privé’ et le suivi de ses activités par un consultant local, et (ii) à l’organisation des réunions du groupe de travail (15 personnes, ½ journée, 3 fois par an).

Résultat 2.3: Réglementations définies et appliquées sur les prix des agrocarburants

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) La structure des coûts et les conditions de tarification des produits de la filière Jatropha sont définies; (2) Les intervenants de l'industrie sont consultés et ils considèrent que les dispositions réglementaires proposées contribuent à lever des barrières à l’investissement dans le domaine des agrocarburants, et (3) La faisabilité des dispositions réglementaires proposées sont validées.

Activités:

- Etudier la pertinence et les conditions de mise en œuvre d'un plancher de prix pour l'achat de semences par les producteurs des villages, ainsi qu'un plafonnement des prix pour les produits et produits dérivés de la filière Jatropha en fonction de leur qualité ou de leur utilisation;

- Identifier les mesures fiscales qui auront un impact sur la compétitivité des agrocarburants par rapport aux produits pétroliers;

- Identifier les taxes et des mesures fiscales ou d'autres mesures de soutien, qui assurent le financement et la viabilité du système de tarification;

- Les comparer avec les approches développées par d’autres pays de la région ou organisations régionales;

- Le développement, la diffusion et le suivi des législations régissant la fixation des prix des produits de la filière Jatropha, y compris les ateliers annuels d'évaluation.

Pour atteindre le résultat 2.3, le FEM devrait aider à: (1) l’animation des réunions du groupe de travail ‘Marketing’  et le suivi de ses activités par un consultant local, et (2) l’organisation des réunions du groupe de travail.

Résultat 2.4: Un mécanisme de contrôle et de certification qui surveille le respect des critères internationaux de durabilité par les produits de la filière Jatropha est fonctionnel et validé

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) les critères de durabilité qui doivent être remplis par les produits de la filière Jatropha, ainsi que les modalités de contrôle, sont définis; (2) les acteurs sont impliqués et consultés, et considèrent que le projet de règlement aide à lever les barrières à l'investissement dans les agrocarburants, (3) la société civile et les partenaires au développement sont impliqués et consultés, et considèrent que le projet de règlement aider à assurer la durabilité des produits de la filière Jatropha au Burkina Faso, et (4) la faisabilité du projet de règlementation est validée.

Activités:

- Le développement, l'adoption et la mise en œuvre du cadre de certification, y compris l'élaboration de règlementations connexes;

- La mise en œuvre d’un processus de validation auquel participent la société civile et les partenaires au développement;

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre du cadre de certification;

- Comparaison avec les approches développées au Mali et dans d'autres pays de la région ou organisations régionales.

Pour atteindre le résultat 2.4, le FEM devrait aider (i) à l’animation des réunions du groupe de travail ‘Certification/Durabilité’ et le suivi de ses activités par un consultant local, et (ii) à l’organisation des réunions du groupe de travail (15 personnes, ½ journée, 3 fois par an).

Résultat 2.5: Une instance de régulation du secteur des agrocarburants est créée.

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: un organe de régulation de le domaine des agrocarburants est établi, et (2) la fonctionnalité de l'organe de régulation pour le domaine des agrocarburants est validée et sa performance est évaluée.

Activités:

- Le développement d'une proposition visant à créer un organe de régulation pour le domaine des agrocarburants, en consultation avec toutes les parties prenantes ;

- L’évaluation de la faisabilité, les conditions de mise en œuvre et les coûts de l’organe de régulation  proposé ;

- L’élaboration de documents nécessaires à la création et au fonctionnement d'un organe de régulation pour le domaine des agrocarburants ;

- Le suivi de la mise en œuvre et des impacts des réglementations / législations par l’organe de régulation mis en place.

- L’évaluation de la performance opérationnelle de l’organe de régulation.

Pour atteindre le résultat 2.5, le FEM devrait aider à: (1) la tenue des réunions du groupe de travail ‘Réglementation’ et le suivi de ses activités par un consultant local, et (2) l’organisation des réunions du groupe de travail (15 personnes, ½ journée, 3 fois par an)

COMPOSANTE 3 :	RENFORCEMENT DES CAPACITES DE R&D SUR L'HUILE DE JATROPHA ET SON UTILISATION

EFFET 3: Augmentation des plantations de Jatropha et des unités de production d'huile de Jatropha

L’atteinte de ce résultat se manifeste par ce qui suit: (1) Les variétés de Jatropha adaptées aux différentes zones de production sont identifiées et catégorisées suivant leur productivité, leur teneur en huile, la qualité de leur huile, leur résistance aux maladies et leurs besoins en eau, (2) Les zones de répartition de chaque variété sont identifiées; (3) des techniques de production de Jatropha durables et viables sont testées et validées; (4) des techniques améliorées d'extraction de l'huile de Jatropha sont testées et validées; (5) des expériences sur l'utilisation et les performances de l'huile de Jatropha comme carburant sont effectuées, et (6) Un mécanisme de surveillance sur les risques liés à la toxicité du Jatropha est mis en place.

Résultat 3,1: Les facteurs influençant la productivité des petites plantations sont contrôlés et gérés.

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) la plupart des variétés locales de production sont identifiées et les informations les concernant sont diffusées; (2) leur adaptation à différents écosystèmes où des plantations de Jatropha sont prévues est caractérisée, (3) les bonnes pratiques culturales sont identifiées et diffusées, et (4) les résultats des recherches sont documentés et diffusés.

Activités:

- Évaluation du niveau des connaissances sur les caractéristiques des plantes et des huiles de Jatropha grâce à une compilation des résultats des recherches pertinentes menées aux niveaux national et international ;

- Caractérisation de variétés locales de Jatropha ;

- Caractérisation et contrôle de l'adaptation de variétés importées au contexte local en utilisant des systèmes existants appliqués à d'autres plants importés ;

- Identification des meilleures pratiques agricoles par l'utilisation des expériences des acteurs ;

- Identification des conditions pour une production rentable et durable et une utilisation de l’huile de Jatropha et la mise en œuvre subséquente des investissements sur la base de cette identification ;

- Diffusion de l'information auprès des agriculteurs sur les conditions de réussite des plantations de Jatropha, y compris les visites des plantations inter-paysannes ;

- Partager et diffuser des variétés sélectionnées de plants de Jatropha dans les zones de développement cibles du projet;

- Revue documentaire sur les cultures de graines oléagineuses alternatives, afin de disposer d’options disponibles pour la diversification des plantations avec les acteurs.

- Évaluation de l'analyse du cycle de vie en tenant compte des taux de rendement potentiel, de la consommation d'énergie pour l'extraction d’huile, de la consommation d'énergie pour le transport des produits du Jatropha, de l’émission potentiellement liée à la fécondation du Jatropha et à son système de culture et du bilan des GES quand le Jatropha est substitué à d'autres cultures ;

- Publication des résultats des recherches

Pour atteindre le résultat 3,1, le FEM devrait aider à: (1) fournir du soutien international et local pour l'établissement des termes de référence et de surveillance des activités de Recherche & Développement sur les ‘plantations villageoises de Jatropha’, et (2) la mise en œuvre des activités de Recherche & Développement sur les ‘plantations villageoises de Jatropha’ par les acteurs nationaux sélectionnés à l'issue d’un appel d’offres.

Résultat 3.2: Des modèles technico-économiques de production de l'huile de Jatropha dans les zones rurales sont validés, phase-pilote et phase de production de l’huile de Jatropha.

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) les acteurs sont impliquées dans l'évaluation de leurs connaissances et expériences, et jouent un rôle dans le développement de modèles techniques et économiques reproductibles à l'échelle nationale; (2) différents systèmes de production d'huile de Jatropha sont identifiés, leurs performances techniques et économiques sont analysées et leurs applications validées, et (3) les résultats des recherches sont documentés et diffusés.

Activités:

- Évaluation du niveau des connaissances sur les modèles techniques et économiques de production d'huile de Jatropha grâce à une compilation des résultats des recherches pertinentes menées au niveau national et international ;

- Caractérisation et évaluation de la performance technique et économique des unités d'extraction d’huile existant au niveau des villages, qu’elles soient artisanales ou industrielles, y compris la récupération des produit dérivés ;

- Amélioration de la performance technique et économique des huileries artisanales ;

- Amélioration de la performance technique et économique des villages qui hébergent des plateformes multifonctionnelles ;

- Suivi et promotion d'expériences pilotes dans la production d'huile végétale de grande qualité provenant d’usines rurales inter-villageoises gérées par des groupements ;

- Réalisation d'une analyse participative sur le potentiel et les limites des différents modèles existants et la validation de leurs domaines d'application, y compris l'évaluation des mesures de soutien nécessaires dans les domaines de la formation et de l'accès au financement ;

- Publication des résultats des recherches ;

- Il s'agira également d’appliquer concrètement ces résultats à grande échelle pour augmenter les plantations et les installations d'unités de production d’huile.

Pour atteindre le résultat 3.2, le FEM devrait aider à: (1) L'aide internationale et locale pour l'établissement des termes de référence et de surveillance des activités de Recherche & Développement sur les ‘plantations villageoises de Jatropha’, et (2) la mise en œuvre des activités de Recherche & Développement sur les ‘plantations villageoises de Jatropha’ par les acteurs nationaux sélectionnés à l'issue d’un appel d’offres.

Résultat 3.3: Les tests sur l'utilisation de l'huile et du tourteau de Jatropha comme combustibles sont terminés, phase pilote et phase de production d’huile de Jatropha

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) les possibilités d'utilisation de l'huile de Jatropha comme carburant pour les automobiles et les moteurs fixes sont analysées et validées; (2) les possibilités d'utilisation de l'huile de Jatropha comme une alternative au fioul domestique sont analysées et validées; (3) les usages potentiels de tourteau de Jatropha comme combustible domestique en remplacement du charbon de bois sont analysées et validées, et (4) les résultats des recherches sont documentés et diffusés.

Activités:

- Évaluation du niveau des connaissances sur les caractéristiques de l'huile et du tourteau de Jatropha en tant que carburants grâce à une compilation des résultats des recherches pertinentes menées aux niveaux national et international ;

- Évaluation des différentes techniques de réglage des moteurs fixes et mobiles (voiture) pour qu’ils puissent fonctionner avec l’huile de Jatropha ;

- Réalisation d’essais sur les fourneaux fonctionnant à l’huile de Jatropha et analyse des possibilités pour leur fabrication locale. Comparaison des tests de performances d'environ 100 fourneaux ;

- Réalisation de tests sur l'utilisation des produits dérivés de la production de l'huile de Jatropha (tourteaux, coques, biomasse, la production de méthane à partir du tourteau de Jatropha en bio-digesteurs, etc.) comme combustible domestique ;

- Publication des résultats des recherches.

Pour atteindre le résultat 3,3, le FEM devrait aider à: (1) fournir de l’aide internationale et locale pour l'établissement des termes de référence et de surveillance des activités de Recherche & Développement sur le ‘Jatropha comme carburant domestique’, et (2) la mise en œuvre des activités de Recherche & Développement sur le ‘ Jatropha comme carburant domestique’ par les acteurs nationaux sélectionnés à l'issue d’un appel d’offres.

Résultat 3,4: Identification et documentation des risques liés à la santé causés par la toxicité du Jatropha

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) la connaissance des risques liés à la toxicité du Jatropha est améliorée, et (2) les résultats des recherches sont documentés et diffusés.

Activités:

- Évaluation du niveau des connaissances sur les risques liés à la santé et à la toxicité du Jatropha grâce à une compilation des résultats des recherches pertinentes menées au niveau national et international ;

- Mener des recherches sur les concentrations d'éléments toxiques trouvés dans les différents produits de la filière Jatropha ;

- Mener des recherches sur la persistance d'éléments toxiques dans les sols et les végétaux récoltés quand les tourteaux de Jatropha sont utilisés comme engrais bio ;

- Mener des campagnes d’information du personnel de santé et des exploitants d'unités de transformation sur les risques associés à la manipulation des produits et produits dérivés du Jatropha ;

- Mettre en place un mécanisme de surveillance pour le suivi des risques liés à la toxicité du Jatropha ;

- Publication des résultats des recherches.

Pour atteindre le résultat 3.4, le FEM devrait aider à: (1) fournir de l’aide internationale et locale pour l'établissement des termes de référence et la surveillance des activités de Recherche & Développement sur la ‘toxicité du Jatropha’, et (2) la mise en œuvre des activités de Recherche & Développement sur les la ‘toxicité du Jatropha’ par les acteurs nationaux sélectionnés à l'issue d'un appel d’offres.

COMPOSANTE 4:	FACILITER L’APPROPRIATION DE LA PRODUCTION D'HUILE DE JATROPHA PAR LES ACTEURS RURAUX

EFFET 4: Augmentation du nombre d’installations de production d’huile de Jatropha appartenant à des organisations rurales

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) les acteurs à différents niveaux sont informés des résultats du projet et sont conscients des contraintes techniques liées à l'évolution de la filière Jatropha, (2) la capacité des acteurs du monde rural dans la récupération de matières premières locales a augmenté, et (3) les capacités de communication des acteurs (y compris les ONG) sont utilisées.

Résultat 4.1: Les acteurs de la filière Jatropha sont complètement  formés et compétents

Ce résultat est atteint avec l'amélioration du niveau de connaissances générales, notamment en ce qui concerne: (a) les techniques de production, le traitement et l'utilisation de l'huile de Jatropha; (b) les critères de durabilité pour la filière; (c) l'évaluation économique de la filière Jatropha et son impact sur le développement; (d) la mobilisation de la finance carbone, (e) la gestion de la qualité et la mise en œuvre du contrôle qualité, et (f) les cadres réglementaires régissant le développement du secteur des agrocarburants.

Activités:

- Évaluation des besoins en renforcement des capacités spécifiques des acteurs de la filière Jatropha pour la production d'huile de Jatropha ;

- Evaluation et conception d’outils de formation spécifiques pour chaque acteur de la filière Jatropha sur la chaîne de production d'huile de Jatropha (la production, la transformation, l'utilisation, le financement et la gestion de projets) ;

- Organisation et mise en œuvre de sessions de formation ;

- Evaluation des cours de formation, et des impacts des interventions de renforcement des capacités.

Le FEM devrait soutenir la formation des acteurs par un formateur professionnel sélectionné à l'issue d'un appel d’offres.

Résultat 4.2: Investissements des acteurs du monde rural entièrement engagés dans le développement de la filière Jatropha

Ce résultat est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) l'accessibilité de la filière aux petites collectivités est renforcée par l'intégration des cultures énergétiques dans les stratégies de développement local; (2) la production d’huile au niveau des plateformes multifonctionnelles dépasse les besoins de consommation; (3) les organisations paysannes sont impliquées dans la promotion de la plantation de Jatropha et (4) les systèmes financiers décentralisés développent des produits qui contribuent au développement de la filière Jatropha en facilitant l'acquisition d'équipements pour la production ou l'utilisation de l'huile.

Activités:

- Promotion des investissements et fonctionnement des plantations de Jatropha dans les villages dotés de plates-formes multifonctionnelles (PTMF) ;

- Renforcement des capacités des organisations inter-villageoises sur le développement et l'amélioration des plantations et sur la production de Jatropha ;

- Plantation de 12.000 Ha de plants de Jatropha L’objectif est d’atteindre 12 Ha de plantations de Jatropha dans chaque village qui a  une plate-forme multifonctionnelle établie. Les plantations peuvent être étendues plus tard par les villageois s'ils démontrent des capacités de traitement autonomes) ;

- Mettre en place des garanties pour que les zones de production soutenues par le projet (ou plus tard par d'autres acteurs) ne dépassent pas les capacités d'utilisation pour éviter tout impact négatif sur le marché ;

- Assurer le suivi de l'avancement de la production et soutenir la commercialisation des semences ou de l'huile produite dans toutes les zones de production ;

- Développer des produits pour faciliter aux acteurs du système financier décentralisé, l'acquisition d'équipements pour la production ou pour l'utilisation de l'huile de Jatropha.

Le FEM devrait appuyer le suivi de la plantation de Jatropha dans 200 villages par le Ministère de l'Agriculture.

Résultat 4.3: Développement d’outils qui sont largement diffusés parmi les intervenants de la filière de Jatropha

L’atteinte de ce résultat se manifeste par la réalisation de ce qui suit: (1) Un site web est développé et opérationnel et stocke la documentation produite par le projet, qui est accessible aux acteurs et qui les informe sur l'état d'avancement du programme, (2) un forum permettant à tous les acteurs de la filière Jatropha d’interagir; (3) la facilitation de l'adéquation de l'offre et de la demande pour les produits du Jatropha; (4) une fonction d'enregistrement en ligne qui permet le maintien d'un répertoire en ligne des acteurs et des informations sur leur contribution à la réalisation de la stratégie nationale, et (5) les ONG et les programmes de développement sont informés des résultats du programme et participent à sa reproduction dans différentes parties du pays.

Activités:

- Conception et mise en place d'un site web dynamique (mise à jour régulière, animation forum, évaluation de fréquentation) dédié à la promotion de l'huile végétale de Jatropha au Burkina Faso. Un site Web régional peut être utilisé à la fois pour les projets Jatropha financés par le FEM au Mali et au Burkina ;

- Produire un bulletin d'information périodique et le rendre largement accessible à tous les acteurs inscrits sur le site ;

- Suivi des activités de développement du secteur de Jatropha menées par les ONG et d'autres programmes en cours d'exécution ;

- Suivi de l'impact des investissements sociaux réalisés par des opérateurs privés.

Le FEM devrait soutenir la création d'un site Web dynamique qui contribuera à partager les connaissances entre les acteurs et à diffuser l'expérience capitalisée par le programme.

COMPOSANTE 5:	PROMOTION DE L’HUILE DE JATROPHA COMME UNE ALTERNATIVE AUX CARBURANTS PETROLIERS

EFFET 5: L’huile de Jatropha est considérée par le public comme une ressource énergétique nationale de haute qualité et une alternative abordable et réalisable aux produits pétroliers ou au diesel

Cet effet est atteint lorsque les conditions suivantes sont remplies: (1) l'huile de Jatropha est perçue par les décideurs politiques et le grand public comme une alternative fiable aux produits pétroliers; (2) la capacité de l'huile de Jatropha à répondre aux besoins énergétiques du pays en termes de qualité, de quantité et de coût est renforcée et reconnue par les populations; (3) un fonds est créé pour soutenir les développeurs de moteurs modifiés pour fonctionner à l'huile de Jatropha, et (4) la commercialisation de l'huile de Jatropha est organisée et la consommation sur le marché intérieur se développe.

Résultat 5.1: Un fonds de promotion est créé pour soutenir les fabricants de moteurs modifiés qui tournent à l’huile de Jatropha

Les activités pour atteindre ce résultat comprendront la création d'un Fonds de promotion pour soutenir les développeurs de Plates-formes Multifonctionnelles des moteurs diesels modifiés et d'autres développeurs de moteurs modifiés pour fonctionner avec l’huile de Jatropha. Plusieurs programmes de financement et business plans seront élaborés pour le suivi et la durabilité du programme.

Activités:

- Mise en place d'un comité de pilotage pour gérer le Fonds de promotion ;

- Développement d'un business plan, de critères d'éligibilité et de règles de mise en œuvre pour l'accès au fonds de promotion ;

- Suivi de l’utilisation du fonds par les bénéficiaires ;

- Evaluation de l’impact du fonds de promotion.

Pour atteindre le résultat 5.1, le FEM devrait fournir les fonds de démarrage du Fonds de promotion et l’appuyer dans : (1) la réalisation et la diffusion d'un publi-reportage sur le Jatropha comme carburant durable pour le Burkina Faso, et (2) la Réalisation d'une campagne publicitaire de rue pour la promotion du Jatropha comme carburant durable pour le Burkina Faso.

Résultat 5.2: Les partenaires institutionnels et les opérateurs privés sont impliqués dans le développement d’un marché national de l’huile de Jatropha

L’atteinte de ce résultat se manifestera par ce qui suit: (1) des campagnes de communication menées à terme pour informer le public sur les orientations stratégiques validées par les acteurs institutionnels; (2) l’amélioration de la perception de l'huile de Jatropha comme source d'énergie par les populations ; (3) la commercialisation de nouveaux produits utilisant l’huile de Jatropha, en particulier pour l'automobile, les générateurs et le marché des fourneaux domestiques par les opérateurs privés,(4) le développement de réseaux de distribution de l'huile de Jatropha pour le grand public.

Activités:

- Promotion du développement de réseaux de distribution de l'huile de Jatropha ;

- Promotion des services de transformation, de réparation et de maintenance des moteurs fonctionnant à huile de Jatropha ;

- Développement d'un système commercial pour la transformation des véhicules diesel en véhicules fonctionnant à l’huile de Jatropha ;

- Transformation des moteurs d'environ 500 véhicules du gouvernement pour leur permettre de fonctionner à l'huile végétale (i.e., huile de Jatropha). Dans le cas échéant, l'huile de Jatropha viendra de plantations agro-industrielles puisque la production d'huile de Jatropha dans les plantations villageoises sera initialement utilisée pour les plateformes multifonctionnelles ;

- Promouvoir et démontrer l'utilisation de tourteaux de Jatropha usagé en remplacement du charbon de bois utilisé en cuisine ;

- Production et utilisation de fourneaux à base de tourteaux de Jatropha usagé comme substitut du charbon de bois ;

- Promotion des fourneaux utilisant du tourteau de Jatropha usagé qui sont fabriqués localement. Dans le cas échéant, 300 fourneaux fabriqués localement en utilisant du tourteau de Jatropha usagé seront présentés ;

- Evaluation de l’impact des activités du fonds de promotion.

Pour atteindre le résultat 5,2, le FEM devrait aider à: (1) la production et la démonstration de l'utilisation des fourneaux modernisés utilisant du tourteau de Jatropha usagé comme carburant, en tant que substitut du charbon de bois (bois de chauffage), et (2) la conceptualisation et la mise en œuvre des actions de soutien aux initiatives de développement de marché (Points de distribution des réchauds modernisés, ateliers d'entretien des véhicules diesel transformés).

## Indicateurs, risques et hypothèses du projet

Indicateurs

Le projet prévoit diverses contributions majeures à la réalisation de l'objectif du FEM et du gouvernement du Burkina Faso. Il promeut :

- L’huile de Jatropha comme une ressource énergétique nationale durable;

- L’appropriation par les acteurs ruraux, au niveau des villages, de la production des agrocarburants;

- Un investissement respectueux de l’environnement et de la viabilité environnementale et sociale;

- Un modèle de développement d’énergie applicable à toute l’Afrique de l’Ouest.

Le projet comprend différents types d'impacts directs sur le développement d'une production durable des agrocarburants au Burkina Faso, qui sont les suivants :

- La création d’un cadre règlementaire approprié;

- L’accès aux acteurs de la filière Jatropha pour valider les informations sur les techniques et les coûts de production, de transformation et d’utilisation des produits du Jatropha;

- La validation d'un modèle de financement afin de maximiser l'impact des agrocarburants sur le développement rural, en s'appuyant notamment sur des partenariats novateurs entre les opérateurs privés et les acteurs du monde rural, et la mobilisation des ressources de financement du carbone;

- Le développement d'une offre commerciale pour les agrocarburants, l'équipement et les services pour favoriser une dynamique de développement à long terme de la production de l'huile de Jatropha;

- Une perception positive des agrocarburants comme alternatives crédibles aux produits pétroliers par les populations Burkinabé.

Tous ces impacts peuvent être quantifiés avec exactitude. Les mesures d’impacts seront basées sur des procédures strictes de façon à assurer que les contributions du projet soient indéniables; elles comprendront en particulier des études indépendantes des impacts avec un grand nombre de ménages et d’acteurs choisis au hasard.

L’objectif du gouvernement du Burkina Faso est de réduire ses importations de pétrole et des carburants diesel de 20%, grâce au développement des agrocarburants, comme le bioéthanol, le biodiesel et l'huile de Jatropha.

Comme l'objectif assigné à la production d'huile de Jatropha est d’atteindre 10 à 15% de cet objectif, qui est la cible du programme, le Burkina Faso doit produire 20 à 55 millions de litres d’huile, soit plus de 70.000 à 150.000 hectares de Jatropha plantations.

Les indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer l'impact des initiatives proposées sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 : Indicateurs clés pour s’assurer de l’impact

| Impacts à évaluer | Indicateurs | Moyens de vérification |
| --- | --- | --- |
| Contribution à l'élaboration d'un modèle énergétique durable pour le Burkina Faso | Augmentation de la taille des investissements dans l'énergie durable | Sondage des principaux acteurs Code des Investissement du Burkina Faso |
|  | Nombre d’installations de production d’énergie fonctionnant avec l’huile de Jatropha | La documentation relative à l’utilisation et à la production d’énergie |
|  | Augmentation du nombre d'appareils fonctionnant aux agrocarburants sur le marché | Stocks commerciaux / rapports |
| Contribution à la levée des barrières à l’investissement privé | Nombre des législations sur les incitations à l'investissement privé | Documentation des procédures sur la législation concernant le Jatropha |
| Contribution à la levée des barrières au développement de la production d’huile de Jatropha au niveau national | Nombre de variétés de Jatropha identifiées et catégorisées | Publication des résultats des recherches |
|  | Nombre d’unités rurales de production d’huile de Jatropha de différents types | Publication des résultats des recherches Stocks Ruraux |
| Contribution à la levée des restrictions à l’appropriation par les acteurs ruraux de la filière Jatropha | Nombre d’acteurs de la filière Jatropha formés | Liste de présence aux formations |
|  | Nombre de systèmes financiers décentralisés qui contribuent au développement de la production ou l'utilisation de l'huile de Jatropha | Les documents et rapports relatifs aux systèmes financiers décentralisés |
| Contribution au développement d’une image positive de l’huile de Jatropha auprès du grand public | Nombre de points de distribution des agrocarburants Nombre de centres de services clients spécialisés Ventes de véhicules adaptés Ventes de fourneaux à base de tourteau de Jatropha | Enquêtes sur le marché du Jatropha |

Hypothèses et risques

Tableau 9 : Matrice indicative de l'évaluation des risques

|  | Impact |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilité |  | 5. CRITIQUE | 4. ELEVE | 3. MOYEN | 2. FAIBLE | 1. NEGLIGEABLE |
|  | 5. Certain / Imminent | Critique | Critique | Elevé | Moyen | Faible |
|  | 4. très probable | Critique | d | Elevé | Moyen | Faible |
|  | 3. Probable | Elevé | Elevé | Moyen | Faible | Négligeable |
|  | 2. Modérément probable | Moyen | Moyen | Faible | Faible | Négligeable |
|  | - Improbable | Faible | Faible | Négligeable | Négligeable | Considéré comme élément ne présentant aucun risque déterminable |

Risques législatifs

Bien que ni la réglementation ni l’organisme régulateur du secteur des agrocarburants, ni aucune définition des critères de durabilité, auxquels les activités de la filière doivent se conformer, n’existent encore au Burkina Faso, il existe quelques risques réglementaires liés à ce projet En effet,

- Un document de stratégie nationale qui doit être finalisé et adopté exprime une volonté forte de la part du gouvernement du Burkina Faso de promouvoir le développement des agrocarburants. La mise en place récente d'un cadre de concertation (CICAFIB) et la formulation par l'UEMOA de lignes directrices régionales facilitera la conception d’outils réglementaires nécessaires pour superviser le développement de cette filière. Les activités prévues dans le programme (Résultat 2) visent à développer et à fournir des orientations sur la mise en œuvre de ces outils réglementaires ;

- Le cadre réglementaire de la propriété foncière en milieu rural a été mis à jour récemment et consolidé par le biais d'une consultation sur la gestion durable des terres organisée dans le cadre du PROSDRP.

- Le Code des investissements encourage vivement la création de petites entreprises décentralisées ;

- La question foncière et la concurrence entre la sécurité alimentaire et la production de l'huile de Jatropha ;

| Risque | Evaluation des risques | Mesure d'atténuation des risques |
| --- | --- | --- |
| La nouvelle réglementation n'est pas adaptée aux compétences locales actuelles. Elle n’encourage pas les investissements des acteurs nationaux dans la plantation de Jatropha et la production d'huile de Jatropha. | M (P = 2 I = 4) | Diverses initiatives institutionnelles récentes montrent la volonté du gouvernement d’organiser et de renforcer le secteur des agrocarburants Le projet a facilité la participation des acteurs institutionnels (au niveau CICAFIB) et de divers intervenants (par l'organisation de groupes de travail, le soutien des initiatives sélectionnées par le biais d'appels d’offres) de sorte que leurs difficultés et leurs attentes soient prises en compte dans le processus d'élaboration du cadre réglementaire |
| Développement des grandes (mono) cultures dans les champs ou en concurrence avec les cultures vivrières | H (P = 3 I = 4) | Pour atténuer ce risque, le projet se concentrera uniquement sur les réseaux locaux directs, à l'échelle rurale. Dans le cadre de la composante 1, le projet permettra d'élaborer une stratégie et un cadre qui prennent en considération les questions relatives à la propriété foncière et la génération de revenus dans les zones rurales Une attention particulière sera portée aux conditions d’assurance quand il n'y a pas de concurrence avec la production alimentaire. |

Risques institutionnels

La réussite du programme dépend grandement de:

- La coordination au sein du CICAFIB entre les différents partenaires institutionnels concernés par le développement de la filière Jatropha et le fait qu'elle facilite la participation massive des acteurs de l'industrie dans le processus global;

- Le suivi mené par le SP/CONEDD, de l’intégration des orientations stratégiques validées par le CICAFIB dans les politiques sectorielles et son application effective dans l’harmonisation des politiques dans les secteurs de l’Energie et de l’Agriculture.

Les consultations tenues avec les principales institutions au cours de la phase préparatoire du projet (SP/CONEDD, Direction Générale de l'Agriculture, Direction Générale de l'Energie, etc.) et avec les acteurs du secteur (ONG, investisseurs privés, programmes de développement) ont confirmé une reconnaissance claire qu'une consultation nationale est nécessaire.

Une restructuration du cadre organisationnel du CICAFIB (voir l'analyse de son fonctionnement) va contribuer à le rendre opérationnel et l'étude de son évolution institutionnelle (résultat 1) visera à renforcer son autorité en tant que structure directrice de la stratégie nationale.

| Risque | Evaluation des risques | Mesure d'atténuation des risques |
| --- | --- | --- |
| Inefficacité due à la faible coordination et à la faible concurrence entre les établissements concernés | M (P = 2 I = 5) | Une coordination étroite sera établie entre les institutions en charge de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Agriculture, à travers une assistance technique locale et internationale appropriée qui contribuera à faciliter le dialogue, la consultation et les expériences acquises. |

Risques techniques

L’une des principales barrières à la production d’huile de Jatropha est le manque de validation des connaissances et références requises pour une promotion à grande échelle de cette nouvelle ressource énergétique, malgré l’existence d’expériences locales positives qui ont aidé à identifier les potentialités de cette plante. Une composante du projet (Résultat 3) est exclusivement consacrée à la création d’un référentiel technique tant dans la production que dans la transformation et l’utilisation de l’huile de Jatropha.

L'objectif de la stratégie du gouvernement du Burkina Faso pour le développement de la production d'huile de Jatropha tourne autour des acteurs du monde rural et contribue de manière significative à la lutte contre la pauvreté, ce qui ne peut être atteint sans une augmentation de la capacité technique non seulement de ces acteurs mais aussi au sein de leur environnement. Une des composantes du programme (résultat 4) est consacrée à la formation des acteurs à différents niveaux de la filière et la diffusion de la référence technique mentionnée ci-dessus.

| Risque | Evaluation des risques | Mesure d'atténuation des risques |
| --- | --- | --- |
| Faibles performances des plantations de Jatropha et/ou des procédés de transformation, conduisant à une durabilité économique faible de la production d'huile de Jatropha | M (P = 3 I = 3) | Des compétences de bon niveau à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé national seront mobilisées pour la mise en œuvre de la Recherche & Développement et des activités de formation. |

La cote de risque globale du projet est moyenne (probabilité moyenne 2,5, incidence moyenne 4)

## Raisonnement incrémental et retombées escomptées au niveau mondial, national et local

Les ressources du FEM sont engagées pour appuyer l'objectif du gouvernement du Burkina Faso à remplacer une partie importante de ses importations actuelles de pétrole par une source d'énergie renouvelable à travers le développement de la production nationale d'huile de Jatropha.

Avec l’objectif de créer les conditions pour que la production domestique d’huile de Jatropha satisfasse aux critères internationaux de durabilité, le projet renforcera l’environnement institutionnel, règlementaire et technique, à travers l’animation d’une concertation entre tous les acteurs, la mise en place de mécanismes d’encadrement et de contrôle de la filière, la formation des acteurs et la diffusion large des informations validées.

Le projet étudiera et validera un modèle d’investissement privé conforme aux objectifs de développement rural et aidera à développer une stratégie nationale de mobilisation des ressources de la Finance Carbone particulièrement adaptées à un tel modèle.
Un modèle réussi de production d’huile de Jatropha, prenant en compte les questions des changements climatiques, un développement social et économique qui rétablit l’équilibre en faveur des acteurs ruraux, et comptant sur des mécanismes financiers aussi innovants que ceux des financements carbones, sera une importante référence pour alimenter les réflexions en cours au niveau d’institutions telles que la CEDEAO, sur la stratégie de développement régional durable.

La consultation avec les acteurs publics et privés impliqués dans le développement de la filière Jatropha montre une grande confiance en l'expérience acquise par le Burkina Faso comme un pionnier dans ce domaine en Afrique de l'Ouest depuis plus de 10 ans. Il est temps pour ces acteurs de lever les principales barrières, clairement identifiés par eux-mêmes, qui aujourd’hui constituent une barrière au potentiel de transformer ce Jatropha en une véritable ressource énergétique nationale alternative.

Au niveau local, grâce à la sensibilisation accrue des décideurs politiques, clairement exprimée dans les textes fondateurs des différentes stratégies sectorielles, la production de agrocarburants devrait constituer une occasion privilégiée pour améliorer l'accès à l'énergie des populations rurales et augmenter leurs revenus Le programme contribuera également de manière significative à la réalisation des OMD par le Burkina Faso.

Avec une situation de statut quo, la production de Jatropha pour agrocarburants est censée rester marginale au Burkina-Faso, malgré un regain d'intérêt certain ces dernières années, stimulée par des initiatives modestes, mais encourageantes lancées par l'Etat, le secteur privé, les ONG, etc. Il existe une série de barrières pour un développement à grande échelle de agrocarburants à partir du Jatropha Curcas: choix du type de cultures, manque de compréhension des conditions optimales de production pour un rendement optimal (sol, humidité, température ...), mais aussi le coût technique effectif de la transformation, l'extraction et l'utilisation de l'huile de Jatropha. Désormais, l'intervention du FEM dans le présent projet est particulièrement pertinente pour mettre en place et développer le marché pour le plus grand potentiel économique et environnemental que les agrocarburants tels que l'huile de Jatropha, représentent pour le Burkina-Faso et la sous-région.

## Rentabilité

L'objectif du projet est de développer le potentiel de réduction des gaz à effet de serre par la promotion de l'huile de Jatropha comme un substitut au diesel, au Burkina-Faso. Le projet facilitera la levée des barrières à la production et à l'utilisation durables de l'huile de Jatropha comme agrocarburants au Burkina Faso.

Comme avantages connexes, le projet contribuera de manière significative au développement rural par la promotion d'une production décentralisée de l'huile de Jatropha et d’un investissement privé écologique qui respecte les critères  sociaux et de durabilité.

La réduction directe des émissions de CO2 du projet est d'environ 229 860 tonnes. Pour plus de détails, se reporter à l’Annexe E.

Compte tenu des 1.313.636 millions de dollars avec lesquels le FEM appuie ce projet, le coût unitaire de la réduction est d'environ US $ 5.7/ton CO2.

## Cohérence du projet avec les priorités/plans nationaux et appropriation au niveau national: éligibilité et adhésion du Pays

Le Burkina Faso a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 2 Septembre, 1993 (appliquée le du 21 Mars, 1994). Le Gouvernement du Burkina Faso s’est longtemps engagé dans le développement de services énergétiques dans les zones rurales. Diverses initiatives ont été menées dans ce secteur depuis les années 1980 par la SONABEL et par la Direction Générale de l'Energie (DGE), avec le soutien de l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Mondiale, Danida, l’Agence Espagnole de Coopération, l'Union Européenne, etc.

Depuis 2008, le gouvernement du Burkina Faso a activement participé à l'élaboration d'une stratégie nationale sur les agrocarburants.

Les grandes lignes et les objectifs de cette stratégie ont été présentés lors d'une conférence internationale en 2009 et un cadre de concertation connu sous le nom de CICAFIB a été mis en place et devrait jouer un rôle clé en fournissant des conseils sur sa mise en œuvre.

Le projet a été conçu en consultation avec les institutions nationales concernées (SP/CONEDD, Ministère de l'Énergie, Ministère de l'Agriculture, instituts de formation et de recherche, etc.) et d'autres acteurs (investisseurs privés, ONG, programmes nationaux) au cours de rencontres individuelles visant à identifier les contraintes auxquelles ils sont confrontés et les activités qui doivent être menées en priorité afin d'ouvrir la voie au développement de leurs activités et la réalisation de leurs objectifs Au niveau régional, le Jatropha est une huile végétale clé en Afrique de l'Ouest, dans la mesure où de nombreux pays (Mali, Ghana, Sénégal, Bénin, etc.) cultivent le Jatropha.  Au Mali en particulier, un projet assez similaire financé par le FEM sur la promotion du Jatropha est en cours de mise en œuvre, avec l'appui du PNUD.

Le projet est pertinent et relève du mandat du PNUD compte tenu de l'importance qu'il accorde au développement des connaissances et à la formation des acteurs de la filière Jatropha ainsi qu’au renforcement des capacités des décideurs afin d’orienter l'investissement privé vers des objectifs de développement rural. Le renforcement du cadre réglementaire et des organismes chargés de sa mise en œuvre et la communication avec les populations afin de les sensibiliser aux enjeux du développement durable est également dans le cadre du mandat du PNUD.

## Durabilité

La viabilité du projet dépend de divers facteurs, notamment la confiance des investisseurs dans la capacité du cadre réglementaire et des institutions à réguler le marché, la capacité des acteurs du monde rural à mobiliser le financement nécessaire pour transformer leur production en huile et l'impact des campagnes d'information et de communication dans la sensibilisation des consommateurs à la crédibilité de l'huile de Jatropha comme carburant de substitution.

Il y a, au Burkina Faso, certains acteurs du secteur privé et de la société civile qui sont déjà fermement engagés dans la production de Jatropha; en outre, à travers un grand nombre d’huileries traditionnelles rurales, il existe un potentiel de production qui n'a pas encore été pleinement exploité.

L'un des objectifs du projet est de promouvoir des modèles de partenariat acteur privé / acteur rural et la demande locale d'huile destinée à des usages variés, ce qui garantit le développement d'une capacité croissante à absorber la production nationale. La viabilité du projet sera assurée par:

- Le renforcement institutionnel du CICAFIB dans son rôle de coordonnateur des acteurs institutionnels concernés et de facilitateur du partage des connaissances entre les parties prenantes;

- Le renforcement institutionnel du SP/CONEDD dans son rôle de pilotage des politiques sectorielles ;

- La conception d'une réglementation adaptée aux contraintes qui actuellement constituent une barrière au développement de la filière Jatropha;

- Le développement, la validation et la diffusion des connaissances dans différents domaines est essentiel pour les acteurs de l'industrie, les acteurs institutionnels et financiers ainsi que les investisseurs et les acteurs du monde rural, pour leur permettre de développer des activités viables localement;

- La promotion de l'utilisation d'huile de Jatropha auprès du grand public.

## Fiabilité

Le modèle proposé peut être reproduit si les décideurs et les acteurs institutionnels et financiers sont convaincus de la viabilité technique et économique du programme de développement sous-jacent et des capacités des acteurs ruraux à accroître rapidement la production du Jatropha à un niveau qui garantisse la stabilité de la fourniture du marché.

Le soutien aux initiatives visant à développer la capacité d'extraction de l’huile et des produits dérivés industriels dans les milieux ruraux permettra une évaluation des différents paramètres techniques, humains et économiques qui conditionnent la production d'huile de bonne qualité dans les zones rurales. L’implication des acteurs du secteur de la micro-finance en appui à ces initiatives, facilitera plus tard la mobilisation des financements nécessaires à leur reproduction.

La promotion de l'utilisation de l'huile de Jatropha comme carburant pour les plateformes multifonctionnelles, la production d'électricité ou le transport et comme combustible domestique contribuera à l'émergence d'une demande stable sur le marché intérieur, ce qui encouragera le secteur bancaire à soutenir les investissements dans l'industrie.

En outre, offrir à tous les acteurs concernés la possibilité de participer à la validation des connaissances et des approches développées par le programme contribuera à la consolidation de leur propre capacité à les promouvoir.

Un dernier élément mais non des moindres, l’implication des acteurs du programme dont le champ d'action couvre de nombreux pays de la sous-région, en partenariat avec une institution régionale comme l'UEMOA et la diffusion en ligne des connaissances capitalisées par le programme permettront de reproduire ses réalisations à l'échelle régionale

PARTIE III: 	ARRANGEMENTS DE GESTION

## Dispositions réglementaires

Le décret N ° 2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant réglementation générale des projets ou programmes de développement approuvés par l’Etat et exécutés au Burkina Faso définit trois (03) catégories de projets et programmes de développement en fonction de leur mode de gestion :

- Catégorie A :	les projets ou programmes de développement mis en œuvre sous le contrôle direct de l'Administration Publique ;

- Catégorie B :	les projets ou programmes de développement qui nécessitent pour leur mise en œuvre la création d'une agence autonome de mise en œuvre placée sous la tutelle de l'Administration Publique ;

- Catégorie C :	les projets ou programmes de développement exécutés par une agence d'exécution.

Le présent projet est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l’Energie et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Un comité de pilotage (COPIL) composé au plus de 20 membres est mis en place pour agir en tant qu’organe d’orientation et de pilotage du programme. La composition, les attributions et le fonctionnement du COPIL sont fixés par arrêté du Ministre en charge de l’Energie. Les membres du comité de pilotage sont nommés par arrêté du Ministre en charge de l’Energie.

Conformément au décret N° 2007-776/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes de développement de Catégorie A, les projets ou programme de développement classés en catégorie A sont les suivants :

- les projets ou programmes de développement exécutés en régie par l’Administration Publique ;

- les projets d’appui institutionnel ;

- les projets d’études ;

- les projets de réalisation d’infrastructures exécutés à l’entreprise.

Ce projet est un projet de développement exécuté en régie par la Direction Générale de l’Energie. Il est donc classé dans les projets de catégorie A.

La Direction Générale de l’Energie assure la coordination du projet. Le chef de projet appelé « Coordonnateur » est nommé par arrêté du Ministre en charge de l’Energie.

## Dispositif de pilotage, de gestion et d’exécution

Le dispositif  de pilotage, de gestion et d’exécution du projet sera le suivant :

Un Comité  de pilotage  pour le pilotage du projet qui se réunira deux fois par an pour donner les grandes orientations, apprécier les plans de travail du projet  et donner des avis techniques sur les questions importantes. Présidé par le Secrétaire Général du Ministère des Mines et de l’Energie, le Comité de pilotage sera composé des représentants du Ministère de l’Agriculture, du Ministère des Mines et de l’Energie,  l’Environnement et du  Développement Durable, du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), de Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, du Ministère du Commerce, des représentants des associations professionnelles des filières Jatropha et des agrocarburants, de la SONABY, de la SONABEL, du FDE, du PNUD.

Le Comité de Pilotage a pour fonctions (i) de donner les orientations stratégiques et  de superviser la mise en œuvre du programme, (ii) d’approuver les plans de travail et budgets annuels, les rapports d’activités et les rapports financiers du projet, (iii) de valider les avants projets de documents à caractère stratégique produits dans le cadre du projet, (iv) de s’assurer que les ressources du projet sont gérées selon les normes requises et pour la réalisation des résultats prévus. Il se réunit deux fois au moins dans l’année pour approbation du plan de travail et le budget annuel et une deuxième fois pour examiner les progrès réalisés.

Le secrétariat du comité de pilotage sera assuré par le coordonnateur du projet.

Le PNUD est l’Agence de Mise en Œuvre du FEM pour ce projet et le Bureau Pays du PNUD est chargé des pratiques transparentes, de la conduite appropriée et de l’audit professionnel.  L’Agence d’Exécution est le Ministère des Mines et de l’Energie, qui va nommer un Coordonnateur du Projet (CP) et fournir son personnel et son réseau d’experts en appui à l’Unité de Gestion du Projet (dans le cadre du co-financement de l’Etat). La Figure suivante donne un aperçu du dispositif de mise en œuvre.

Visibilité du FEM: la visibilité de l’appui financier du FEM sera assurée par la marque mondiale du FEM sur tous les matériels électroniques et imprimés. Le logo du FEM apparaîtra sur toutes les publications pertinentes du projet, y compris entre autres, les équipements du projet et autres achats effectués avec les fonds du FEM. Toute citation dans les publications sur les projets financés par le FEM doit reconnaître le FEM. Les logos des Agences de Mise en Œuvre et de l’Agence d’Exécution apparaîtront également sur toutes les publications. Là où d’autres agences et partenaires du projet ont apporté un appui, (à travers un co-financement), leurs logos peuvent également apparaître sur les publications du projet. Les lignes directrices sur la Communication et la Visibilité du FEM doivent être entièrement respectées.

Le PNUD soutient le Burkina Faso sur les questions relatives à la gouvernance, la gestion des ressources naturelles et au développement rural depuis 1978. Au cours de ces dernières années, le PNUD a soutenu le gouvernement Burkinabè dans l’élaboration d’un programme d’activités de grande envergure sur l’environnement, le développement durable, la décentralisation et la gestion de l’information. Plusieurs initiatives ont été lancées par le PNUD pour renforcer les capacités de collecte et de diffusion des données environnementales.

Le MME, en particulier la DGE, est l’Agence d’Exécution du projet parce que le projet contribuera à réduire l’utilisation du diesel et participera à la réduction des émissions des gaz à effets de serre dans les transports et de la production énergétique. Le PNUD apportera sa contribution qui se traduira principalement sous forme d’appui-conseil et de participation au réseau de partage de connaissances et un appui pour des acquisitions de biens et services et une mise en œuvre rentable des services et des activités du projet, y compris la surveillance de la mise en œuvre du projet à travers un suivi et un rapportage réguliers.

Unité de Gestion du Projet: Le MME mettra en place une Unité de Gestion du Projet (UGP) au sein de la Direction Générale de l’Energie pour la gestion quotidienne des activités du projet et sous-traitera les composantes spécifiques du projet aux agences spécialisées de l’Etat, aux instituts de recherche  ainsi qu’aux ONG qualifiées. L’UGP sera administrée par un Coordonnateur et soutenu par un Assistant.

Coordonnateur du Projet: Un cadre du Ministère en charge de l’Energie sera nommé au poste de Coordonnateur du Projet (CP). Il sera chargé de la surveillance et de la gestion du projet. Le CP consacrera une partie significative de son temps de travail au projet. Les tâches et les responsabilités du CP sont décrites à l’Annexe 1.

Personnel du projet :

- Un(e) assistant(e)

- Un Chef de service Energie chargé des questions énergétiques liées au projet

- Un Chef de service Environnement chargé des questions environnementales liées au projet

- Un Chef de service de la passation des Marchés et de la Comptabilité

- Un Chef de service suivi-évaluation

Consultants nationaux : Le projet va recruter cinq (5) consultants nationaux contractuels comme consultants pour entreprendre un certain nombre d’évaluation et préparer les projets de textes qui seront revus par les pairs et révisés. Voir Annexe 2 pour les Termes de Référence indicatives de ces experts nationaux.

Consultants internationaux : Le projet va recruter trois (3) consultants internationaux contractuels comme consultants pour entreprendre un certain nombre d’évaluation et préparer les projets de textes qui seront revus par les pairs et révisés. Voir Annexe 3 pour les Termes de Référence indicatives de ces experts nationaux.

Le Coordonnateur veillera à ce que l’exécution des activités du programme soit en cohérence avec les orientations des politiques nationales en matière d’énergie et de promotion des agrocarburants. Le PNUD s’assurera, avec le coordonnateur, que les apports du PNUD soient utilisés exclusivement aux fins du projet en vue d’atteindre les résultats escomptés.

## Organisation opérationnelle et structurelle du projet

Afin de coordonner les programmes de tous les partenaires de cofinancement, l'unité de gestion du projet créera un comité " partenariat " qui sera chargé de coordonner et d’aider à superviser la mise en œuvre et la communication des résultats des activités de toutes les actions menées (i.e., les activités de base cofinancées) réalisées par les partenaires de cofinancement.

Comité de Pilotage

Coordonnateur de Projet

Coordination, Relations avec les Partenaires

Contrôle du Projet

Consultants

Organisation Opérationnelle et Structurelle du Projet

Equipe Technique A

Cadre de Régulation et Secteur Privé

Equipe Technique C

Formation, Information & Communication

Equipe Technique B

Recherche  & Développement Suivi et Evaluation Interne

Partenaires du Projet / Comité de Partenariat

PARTIE IV: SUIVI EVALUATION - PLAN ET BUDGET DU SUIVI EVALUATION

## Suivi et évaluation du projet

Le suivi et l’évaluation du projet sont effectués selon les procédures établies du PNUD/FEM et par l’équipe du projet et Bureau de Pays du PNUD (UNDP-CO) avec l’appui du PNUD/FEM. La Matrice du Cadre Logique en SECTIONII fournit les indicateurs de performance et d’impact pour la mise en œuvre du projet en même temps que leurs moyens de vérification correspondants. Ensemble, ils formeront la base sur laquelle se bâtira le système de Contrôle et d’Evaluation du projet.

Les sections suivantes indiquent les volets de principe du Plan de Contrôle et d’Evaluation et les estimations indicatives des coûts se reportant aux activités de Contrôle et d’Evaluation. Le Plan de Contrôle et d’Evaluation du projet sera présenté et finalisé lors du Rapport de lancement du Projet après une amélioration collective des indicateurs, des moyens de vérification et de la définition complète des responsabilités du personnel du projet en matière de Suivi et Evaluation.

Evaluation indépendante

Le projet sera soumis à au moins deux évaluations externes indépendantes comme suit:

Evaluation à mi-parcours : Une évaluation indépendante à mi-parcours sera entreprise à la fin de la deuxième année. L’évaluation à mi-parcours déterminera les progrès en cours pour atteindre les résultats, et identifiera les correctifs à apporter, le cas échéant. Elle se concentrera sur l’effectivité, l’efficience et l’opportunité de la mise en œuvre du projet ; elle mettra en exergue les questions exigeant des décisions et des actions ; et elle présentera les leçons initiales apprises en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion de projet. Les conclusions de cette revue seront incorporées comme recommandations pour une mise en œuvre renforcée durant la dernière moitié de la durée du projet. L’organisation, les termes de référence et la date de la revue à mi-parcours seront décidés après consultations entre les parties au document du projet. Les Termes de Référence pour cette revue à mi-parcours seront préparés par le Bureau de Pays du PNUD sur la base des orientations données par l’Unité de Coordination Régionale et le PNUD-FEM.

Evaluation finale : Une évaluation finale indépendante aura lieu trois mois avant la fin du projet. Elle sera centrée sur les mêmes questions que l’évaluation à mi-parcours. L’évaluation finale vérifiera aussi l’impact et la viabilité des résultats, y compris la contribution au renforcement des capacités et la réalisation des objectifs environnementaux d’ensemble. L’évaluation finale devrait aussi faire des recommandations pour les activités de suivi. Les Termes de Référence pour cette évaluation seront préparés par le Bureau de Pays du PNUD sur la base des orientations données par l’Unité de Coordination Régionale du PNUD-FEM.

Audit annuel du projet

L’audit du projet  sera mené en conformité avec les règles et réglementation financière du PNUD et des procédures d’audit applicables.

Plan d’implication des acteurs

Au cours de la phase d'assistance préparatoire, une large consultation des acteurs a été mise en œuvre afin de diffuser l'information sur le projet, d'évaluer les activités à mettre en œuvre, la convergence des différents partenariats potentiels identifiés et la proposition d’une structure de gestion. Ils ont été invités à contribuer à la finalisation du document de projet lors d'un atelier organisé le 02 Décembre 2010.

La participation et l’implication de ces acteurs continueront durant le projet à travers: (i) les réunions du Comité de Pilotage et les réunions de coordination intersectorielle qui se tiendront deux ou quatre fois par an; (ii) les réunions périodiques des groupes thématiques; (iii) les bulletins électroniques et un forum sur un site web consacré ; et (iv) des séances de formation et autres activités de promotion/renforcement des capacités destinées à fournir les outils techniques nécessaires à divers acteurs.

Le projet veillera à ce que le CICAFIB fonctionne comme un forum actif pour un dialogue sur les politiques concernant le développement de la production et l'utilisation durable des agrocarburants, avec la participation des représentants du secteur public et du secteur privé. Ce forum aura un rôle de conseiller auprès du Partenaire de mise en œuvre du Projet. Ce forum servira également de plate-forme pour faire en sorte que chaque Ministère de tutelle participant (Energie, Environnement, Commerce. Finances) poursuive activement les politiques sectorielles qui sont en droite ligne avec les objectifs de ce projet, assurant ainsi que les questions liées aux agrocarburants durables deviennent ancrées dans les programmes sectoriels de chaque ministère.

Apprentissage et partage des connaissances

Les résultats du projet seront diffusés dans et au-delà de la zone d’intervention du projet à travers un certain nombre de réseaux et de forums de partage existants. En outre, le projet participera au besoin dans les réseaux parrainés par le PNUD/FEM, organisés pour les cadres travaillant sur des projets ayant des caractéristiques communes. Le PNUD/FEM mettra en place un certain nombre de réseaux, tels que la gestion intégrée des écosystèmes, l’éco-tourisme, la cogestion, etc., qui fonctionneront largement sur la base d'une plate-forme électronique

Le projet identifiera et participera, au besoin, à des réseaux scientifiques, d’orientation ou autres, qui pourraient être bénéfiques à sa mise en œuvre à travers les expériences acquises.

Le projet identifiera, analysera et partagera les leçons apprises qui pourraient être bénéfiques dans la conception et la mise en œuvre de futurs projets similaires. L’identification et l’analyse des leçons apprises sont un processus continu, et le besoin de communiquer de telles leçons en tant qu’une des contributions centrales du projet est une exigence à satisfaire à une fréquence d’au moins une fois tous les 12 mois. Le PNUD/FEM fournira un format et assistera l’équipe du projet dans la classification, la documentation et la rédaction de rapports sur les leçons apprises.

## Cadre de contrôle

Phase de lancement du projet

Un atelier de lancement du Projet sera tenu avec l’ensemble de l’équipe du projet, les homologues gouvernementaux compétents, les partenaires au cofinancement, le Bureau de Pays du PNUD, et la représentation de l’Unité Régionale de Coordination du PNUD/FEM, ainsi que le Siège du PNUD-FEM si nécessaire.

Un des objectifs fondamentaux de cet atelier sera d’aider l’équipe du projet à comprendre et à s’approprier les buts et objectifs du projet ainsi qu’à finaliser les préparatifs du premier plan de travail annuel du projet sur la base de la matrice du cadre du projet. Il s’agira de passer en revue le cadre (indicateurs, moyens de vérification, hypothèses), de fournir des détails supplémentaires au besoin et, sur la base de cet exercice, de finaliser le Plan de Travail Annuel (PTA) avec des indicateurs de performance précis et mesurables, et de manière conforme aux résultats attendus du projet.

De plus, l’objectif de l’atelier de conception sera: (i) de présenter l’équipe du projet à l’équipe élargie du PNUD-FEM qui appuiera le projet durant sa mise en œuvre, à savoir le Bureau de Pays et le personnel de l’Unité de Coordination Régionale; (ii) de détailler les rôles, les services de soutien et les responsabilités complémentaires du personnel du Bureau du PNUD et de l’UCR vis-à-vis de l’équipe du projet ; (iii) de fournir une revue détaillée des exigences du PNUD-FEM en matière de rédaction de rapports, de contrôle et d’évaluation, avec un accent particulier sur les Rapports Annuels de Mise en œuvre du Projet (PIR) et la documentation y afférente, le Rapport Annuel du Projet (RAP), les Rencontres Tripartites, ainsi que les évaluations à mi-parcours et l’évaluation finale. L'AL sera également une occasion d'édifier l'équipe du projet sur la planification budgétaire des projets du PNUD, les révisions budgétaires et le réajustement obligatoire de budget.

L’atelier donnera aussi l’occasion à toutes les parties de comprendre leurs rôles, leurs fonctions et leurs responsabilités au sein des structures de prise de décisions, y compris les lignes de rédaction de rapports et de communication et les mécanismes de résolution des conflits. Les TDR du personnel du projet seront discutés encore au besoin afin de clarifier pour tous, les responsabilités de chaque partie durant la phase de mise en œuvre du projet.

Responsabilités et événements de contrôle

Un programme détaillé des rencontres de revue du projet sera élaboré par les responsables du projet, en concertation avec les partenaires de mise en œuvre et les représentants des parties prenantes et sera incorporé au Rapport de lancement du Projet, des réunions du Comité de Pilotage (ou des mécanismes consultatifs et/ou de coordination adéquats) et (ii) les activités de suivi et d’évaluation relatives au projet.

Le contrôle quotidien de l’état d’avancement de la mise en œuvre  sera de la responsabilité du Coordonnateur national dans le cadre de l’Unité de Gestion qui sera mise en place et sur la base du Plan de Travail Annuel et ses indicateurs. L’Equipe du Projet informera le Bureau de Pays du PNUD de tout retard ou difficultés rencontrées durant la mise en œuvre de façon que les mesures de soutien ou les mesures correctives appropriées puissent être adoptées à temps pour y remédier.

Le Coordonnateur du Projet et le Conseiller Technique FEM du Projet affineront les indicateurs de progrès et de performance/impact du projet en consultation avec l’ensemble de l’équipe du projet pendant l’Atelier de lancement, avec l’appui du Bureau de Pays du PNUD assisté de l’Unité Régionale de Coordination du PNUD-FEM. Les cibles spécifiques pour les indicateurs de progrès de la première année, ainsi que leurs moyens de vérification, seront déterminées au cours de cet Atelier. Celles-ci seront utilisées pour déterminer si la mise en œuvre évolue au rythme voulu et dans la bonne direction et elles feront partie du Plan de Travail Annuel. Les agences locales de mise en œuvre prendront aussi part à l’Atelier au cours duquel une vision commune de l’ensemble des objectifs du projet sera établie. Les cibles et les indicateurs pour les années suivantes seraient définis annuellement dans le cadre des processus d’évaluation interne entrepris par l’équipe du projet.

La mesure des indicateurs d’impact relatifs aux bénéfices globaux interviendra selon les calendriers définis pendant l’Atelier de lancement et indiqués provisoirement dans le Modèle indicatif de Mesure des Impacts à la fin cet Annexe. La mesure de ces derniers se fera à par des sous-traitances à des institutions compétentes (par exemple, le couvert végétal par l’analyse de l’imagerie satellitaire, ou les populations des espèces clés par des inventaires) ou à travers des études spécifiques qui doivent faire partie des activités du projet (ex : mesure des bénéfices carbones à partir des foyers améliorés ou des enquêtes sur les efforts de renforcement des capacités) ou un échantillonnage périodique comme avec la sédimentation.

Une coordination étroite sera établie entre les institutions en charge de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Agriculture, à travers une assistance technique locale et internationale appropriée qui contribuera à faciliter le dialogue, la consultation et les expériences acquises. Ceci permettra aux parties de faire le point et d’endiguer à temps opportun tous les problèmes concernant le projet afin d’assurer une exécution sans anicroches des activités du projet.

Au besoin, le Bureau de Pays du PNUD et l’UCR du PNUD-FEM effectueront annuellement, ou plus souvent sur la base d’un calendrier convenu à détailler dans le Rapport de lancement du projet ou dans le Plan de Travail Annuel, des visites aux projets qui ont des sites sur le terrain pour évaluer directement les progrès du projet. Tout autre membre du Comité de Pilotage peut aussi accompagner le projet, sur décision du Comité de Pilotage. Un Rapport de visite du terrain sera préparé par le Bureau de Pays et distribué au plus tard un mois après la visite à l’équipe du projet, à tous les membres du Comité de Pilotage et au PNUD-FEM.

Rapports de suivi du projet

Le Coordonnateur du Projet en coordination avec l’équipe élargie du PNUD-FEM sera chargé de la préparation et de la soumission des rapports suivants qui font partie du processus de suivi. Les points de (a) à (f) sont obligatoires et strictement liés au suivi, alors que les points de (g) à (f) ont une fonction plus élargie et leur fréquence et nature sont spécifiques au projet et seront définies pendant la mise en œuvre.

Un Rapport de Lancement (RL) du Projet sera préparé immédiatement à la suite de l’Atelier  de lancement. Il inclura un Plan de Travail Annuel détaillé pour la Première Année divisée en calendriers trimestriels détaillant les Activités et les indicateurs de progrès qui guideront la mise en œuvre au cours de la première année du projet. Ce Plan de Travail Annuel inclurait les dates des visites de terrain spécifiques, des missions d’appui du Bureau de Pays du PNUD ou de l’Unité de Coordination Régionale (UCR) ou de consultants ainsi que les calendriers pour les rencontres des structures de prise de décision du projet. Le Rapport inclura aussi le budget détaillé du projet pour la première année de mise en œuvre, préparé sur la base du Plan de Travail Annuel, et incluant toutes exigences en matière de contrôle et d’évaluation pour mesurer effectivement les performances du projet durant les 12 mois ciblés.

Le RL inclura un narratif plus détaillé sur les rôles institutionnels, les responsabilités, les actions de coordination et les mécanismes de feedback des partenaires du projet. En outre, un chapitre y sera consacré sur les progrès en cours dans la création du projet, les activités de lancement de nouveaux projets et la mise à jour de tout changement externe qui serait nature à affecter la mise en œuvre du projet.

Lorsqu’il sera finalisé, le rapport sera distribué aux parties prenantes du projet en leur donnant un mois pour réagir et soumettre des commentaires ou des questions. Avant cet envoi du RL, le Bureau de Pays du PNUD et l’Unité de Coordination Régionale du PNUD-FEM étudieront le document.

Rapport Annuel du Projet (RAP). Le RAP est une exigence du PNUD et fait partie de la vue d’ensemble, du suivi et de la gestion du projet par le Bureau Pays du PNUD Il s’agit d’un rapport d’auto-évaluation élaboré par la direction du projet adressé au Bureau de Pays et qui fournit des éléments pour le processus de rédaction de rapport par le Bureau et le ROAR, tout en étant d’un apport clé au Comité de pilotage. Un RAP sera préparé annuellement avant la tenue du Comité de Pilotage pour montrer les progrès réalisés dans l’exécution du Plan de Travail Annuel et évaluer les performances du projet dans l’atteinte des effets visés à travers ses résultats et le travail de ses partenaires.

Le format du RAP est flexible mais il devrait inclure les points suivants:

- Une analyse des performances du projet sur la période couverte par le rapport, y compris les résultats atteints et, si possible, des informations sur le statut du résultat ;

- Les barrières rencontrées dans l’avancée vers les résultats et les raisons de ces barrières

- Les trois (tout au plus) principales contraintes pour atteindre les résultats ;

- Le PTA, le CAE et d’autres rapports de dépenses (générés à partir de l’ERP)

- Les leçons apprises ;

- Des recommandations claires pour de futures orientations sur comment s’attaquer aux problèmes clés en l’absence de progrès.

La Revue d’Implémentation du Projet (PIR) est un processus de suivi annuel exigé par le FEM. Elle est devenue, pour les chefs de projet, un outil essentiel de gestion et de suivi et elle offre le principal véhicule pour tirer les leçons des projets en cours.

Une fois que le projet est mis en œuvre pendant une année, un Rapport de Mise en œuvre doit être élaboré par le Bureau de Pays et le projet. Le Rapport peut être préparé à tout moment de l’année (Juin-Juillet) et idéalement avant la tenue du Comité de Pilotage. La PIR devrait alors être discutée pendant le Comité de Pilotage pour aboutir à une Revue sur laquelle se sont entendus le projet, l’agence de mise en œuvre, le Bureau de pays du PNUD, et les bureaux régionaux concernés.

Les PIR sont collectées, examinées et analysées par les Centre Régionaux avant d’être  envoyés aux clusters des domaines focaux au siège du PNUD-FEM. Les clusters des domaines focaux  appuyés par l’Unité de Contrôle et d’Evaluation du PNUD/FEM analysent les revues par domaine focal, par thème et par région à questions/résultats et leçons communs. Les assistants techniques et Conseillers Techniques Principaux jouent un rôle clé dans cette analyse de consolidation.

Le principal domaine de la PIR sera alors discuté dans les Groupes de Travail Inter-agences sur les Domaines Focaux du FEM aux environs du mois de novembre de chaque année et des rapports consolidés par domaine focal sont entérinés par l’Unité Indépendante de Contrôle et d’Evaluation du FEM sur la base des conclusions du Groupe de Travail.

L’Unité Contrôle et d’évaluation du FEM fournit l’éventail et le contenu de la PIR. A la lumière des similitudes entre la Revue Annuelle du Projet et la Revue de Mise en œuvre du Projet, le PNUD/FEM a préparé un format harmonisé pour référence.

Des rapports succincts soulignant les derniers développements et mises à jour de l’avancement de la mise en œuvre seront soumis tous les trois mois au Bureau local du PNUD et au bureau régional du PNUD-FEM par l’équipe du projet. Voir format ci-joint.

A la demande du PNUD, du PNUD-FEM ou du Partenaire de mise en œuvre, l’équipe du projet préparera des Rapports Thématiques Spécifiques, mettant l’accent sur des questions ou des domaines d’activité spécifiques. La demande d’un Rapport Thématique sera formulée à l’équipe du projet par écrit par le PNUD et établira clairement les questions ou activités sur lesquelles le rapport doit porter. Ces rapports peuvent être utilisés comme une forme d’exercice de leçons apprises, de contrôle spécifique dans des domaines clés, ou d’exercices pour évaluer et ôter les barrières et les difficultés rencontrées. Il est demandé au PNUD de minimiser ses requêtes de Rapports Thématiques, et lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires, il doit accorder des délais raisonnables pour leur élaboration par l’équipe du projet.

Rapport de fin de projet : au cours des trois derniers mois du projet, l’équipe du projet préparera le Rapport de fin de projet. Ce rapport complet résumera toutes les activités, réalisations et résultats du projet, les leçons apprises, les objectifs atteints ou non, les structures et systèmes mis en place, etc., et sera l’état définitif des activités du projet au cours de sa durée de vie. Il fera aussi des recommandations pour les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour assurer la viabilité et la reproductibilité des activités du projet.

## 4.2 Plan de travail et budget du suivi &évaluation

| Type d’activité de M&E | Parties Responsables | Budget en $US Sans compter le temps de l’Equipe du Projet | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelier de Lancement | Coordonnateur du Projet PNUD BURKINA FASO Cellule Régionale de Coordination PNUD-FEM | 5,000 | Dans les deux mois suivant le début du projet |
| Rapport de lancement | Equipe du Projet PNUD BURKINA FASO | Aucune | Immédiatement après l’atelier de lancement |
| Mesure des moyens de Vérification des Indicateurs du Projet | Le Coordonnateur du Projet supervisera le choix des institutions de recherche et déléguera des responsabilités aux membres compétents de l’équipe | A finaliser au cours de l’Atelier de lancement. | Début, mi-parcours et fin du projet |
| Mesure des Moyens de Vérification des progrès et performances (mesurés annuellement) | Supervision par le Conseiller Technique FEM et le Coordonnateur du Projet Mesures par les cadres régionaux de terrain et les IA locaux | A considérer comme une partie de l’élaboration du Plan de travail Annuel | Annuellement avant RAP/PIR et avant la définition des plans de travail annuels |
| Rapport Annuel du Projet (RAP) et Rapport d’Implémentation du Projet (PIR) | Equipe du Projet PNUD BURKINA FASO Cellule Régionale de Coordination PNUD-FEM | Aucune | Annuellement |
| Revue Tripartite du Projet (RTP) et Rapport de la Revue Tripartite | Homologues Gouvernementaux PNUD BURKINA FASO Equipe du Projet Cellule Régionale de Coordination PNUD-FEM | Aucune | Chaque année à la réception du Rapport Annuel du Projet |
| Réunions du Comité de Pilotage | Coordonnateur du Projet PNUD BURKINA FASO Cellule Régionale de Coordination PNUD-FEM | Aucune | Suite à l’Atelier de lancement du projet et ensuite au moins une fois par an |
| Rapports d’Etapes Périodiques | Equipe du Projet | Aucune | A déterminer par l’Equipe du Projet et le Bureau pays du PNUD |
| Rapports Techniques | Equipe du Projet Consultants embauchés au besoin | 10,000 | A déterminer par l’Equipe du Projet et le Bureau pays du PNUD |
| Evaluation Externe à Mi-parcours | Equipe du Projet PNUD BURKINA FASO Cellule Régionale de Coordination PNUD-FEM Consultants Externes (i.e. équipe d’évaluation) | 25,500 | A mi-parcours de la mise en œuvre du projet |
| Evaluation Externe Finale | Equipe du Projet PNUD BURKINA FASO Cellule Régionale de Coordination PNUD-FEM | 25,500 | A la fin de la mise en œuvre du projet |
| Rapport Final | Equipe du Projet PNUD BURKINA FASO Consultant Externe | Aucune | Au moins un mois avant la fin du projet |
| Leçons apprises | Equipe du Projet Cellule Régionale de Coordination PNUD-FEM (formats suggérés pour documenter les meilleures pratiques, etc.) | Aucune | Annuellement |
| Audit | PNUD BURKINA FASO Equipe du Projet | 10,000 (2,500 par an) | Annuellement |
| Visite de terrain (Le coût de voyage du personnel du PNUD pris en charge par les frais IA) | PNUD BURKINA FASO Cellule Régionale de Coordination PNUD-FEM (au besoin) Représentants du Gouvernement | 10,000 | Annuellement |
| COUT TOTAL indicatif Sans compter le temps de l’équipe du projet et du personnel PNUD ainsi que leurs frais de mission |  | US$ 86,500 |  |

PARTIE V:	CONTEXTE LEGAL

Ce document et le Plan d’Action du Programme de Pays (CPAP) signé par le Gouvernement et le PNUD (…) constituent l’instrument visé à l’Article premier du Paragraphe 2 de l’Accord-type d’assistance de base, conclu le 19 juillet 1976, entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Programme des Nations Unies pour le Développement. Aux fins de l’accord de base, le Partenaire de mise en œuvre dans le pays hôte sera le Ministère des Carrières, des Mines et de l’Energie Tenant compte de ce qui précède, la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire de mise en œuvre, de son personnel et de ses biens, et des biens du PNUD gérés par le partenaire de mise en œuvre relève du partenaire de mise en œuvre.

Le partenaire de mise en œuvre devra :

- mettre en place un plan approprié de sécurité ;

- mettre à jour ledit plan en prenant en compte la situation sécuritaire du pays ;

- assumer tous les risques liés à la sécurité du partenaire de mise en œuvre et la mise en œuvre intégrale du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier la mise en place du plan de sécurité et de suggérer des modifications si nécessaire. Une défaillance dans la mise en œuvre et la mise à jour du plan approprié de sécurité tel que requis sera considérée comme une rupture du présent accord.

Le partenaire de mise en œuvre s’engage à entreprendre tous les efforts raisonnables pour s’assurer qu’aucun financement reçu du PNUD dans le cadre du projet n’est alloué à une personne ou une entité associée au terrorisme et qu’aucun bénéficiaire des financements du PNUD n’apparaît sur la liste du Comité du Conseil de Sécurité établie conformément à la Résolution 1267 (1999).

Cette liste est accessible par le lien http://un.org/Docs/sc/commitees/1267/1267ListEng/htm. Cet engagement doit être inclus dans tous les sous-contrats ou sous-engagements entrant dans le cadre de ce document de projet.

Les équipements et fournitures nécessaires au fonctionnement du projet bénéficieront de l’exonération des droits, taxes et impôts en vigueur au Burkina Faso. Le Projet bénéficiera également de l’enlèvement immédiat sous douane de tous les équipements et fournitures importés au titre du projet. La régularisation douanière devra être effectuée dans un délai de trois (3) mois.

Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document qu’avec la signature du Représentant Résident du PNUD, à condition que celui-ci ait l’assurance que les autres signataires du document n’ont pas d’objections à l’égard des changements proposés :

- les révisions ou compléments apportés aux annexes du descriptif du projet ;

- les révisions n’ayant pas d’incidences notables sur les objectifs, les produits et les activités du projet, mais qui sont dues à un réaménagement des apports déjà convenus ou à des augmentations de coûts dues à l’inflation ;

- les révisions annuelles obligatoires ayant pour objet le rééchelonnement de la fourniture d’apports déjà prévus, l’accroissement dû à l’inflation des coûts des services d’experts ou d’autres charges et la prise en considération du traitement préférentiel accordé à l’Agence d’exécution pour le remboursement de ses dépenses.

SECTION II: CADRE DES RESULTATS ET DES RESSOURCES DU PROJET

# Cadre des résultats du Projet

| Stratégie | Indicateurs | Base (An 0) | Cible | Sources de Vérification | Risques et Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUT: La réduction des émissions de GES des activités de transport et de production d’énergie dans les zones rurales au Burkina Faso | - Réduction cumulative d’émission de CO2 à la fin du projet, tonnes | 0 | 3,080 | - Rapport de suivi du Projet - Rapports d’activités du Projet | - Les principaux acteurs des secteurs institutionnel et privé et de la société civile soutiennent les objectifs du projet - Le Capital nécessaire à la réalisation des investissements est disponible |
| OBJECTIF DU PROJET: Développer le potentiel de la réduction des Gaz à effet de serre à travers la promotion de l’huile de Jatropha comme substitut du Diesel au Burkina Faso. | - Nombre de moulins opérés par des organisations rurales des artisans ou des fermiers d’ici à la fin du projet - Puissance cumulée générée en utilisant l’huile de Jatropha comme carburant d’ici à la fin du projet, Mwh - Hectares de plantations de Jatropha réalisées d’ici à la fin du Projet | 30 0 0 | 300 3,515 130,000 | - Rapports d’activités du Projet - Rapports d’activités des unités de transformation - Preuves d’autorisation de projets industriels - Rapports de génération de PTMF et de la SONBEL; | - Implication forte et consistante des acteurs privés dans le développement de partenariats avec les organisations paysannes |
| EFFET 1: Développer une stratégie et un cadre pour l’exploitation de l’huile de Jatropha comme agrocarburants durable | - Nombre de véhicules de transport roulant au Jatropha d’ici à la fin du Projet - Puissance cumulée générée par des générateurs utilisant l’huile de Jatropha comme carburant d’ici à la fin du projet, Mwh - Nombre de véhicules d’unités de production d'huile de Jatropha installées et opérationnelles d’ici à la fin du Projet - Production annuelle d’huile de Jatropha à partir l’an 4, en litres | 0 0 0 0 | 500 3,515 10 183,285 | - Les documents relatifs aux stratégies sectorielles sont produits par les acteurs institutionnels - Données sur la production d'huile de Jatropha à partir des plantations et des moulins |  |
| Résultat 1.1 : Etude diagnostique sur les filières Jatropha au Burkina Faso | - Mise en place de données de référence | 0 | 1 | - Rapport d’Etudes | - Les acteurs ayant pris part à l’étude en 2010 sont disponible ; - Les données sont disponible ; - La base de données est créée. |
| Résultat 1.2: Stratégies de développement approuvées et appliquées pour les secteurs de l’Energie et de l’Agriculture qui sont harmonisées et qui prennent en compte les objectifs de sécurité alimentaire | - Application efficace des stratégies de développement pour les secteurs de l’Energie et de l’Agriculture qui sont harmonisées et qui prennent en compte les objectifs de sécurité alimentaire | 0 | A partir de la 3e année | - Documentation des procédures sur la législation concernant le Jatropha | - Le SP/CONEDD facilitera de façon continuelle et consistante la coordination et les consultations entre différentes institutions des secteurs de l’énergie et de l’agriculture |
| Résultat 1.3: Un cadre de concertation est créé et géré de façon dynamique par le secrétariat opérationnel du CICAFIB | - Des résolutions approuvées, facilitées par le cadre de consultation sur le développement et l'utilisation de l’huile de Jatropha comme carburant. | 0 | A partir de la 2e année | - Sondage des principaux acteurs - Rapport de suivi du Projet | - Le CICAFIB continuera de fonctionner |
| Résultat 1.4: Outils développés pour l’implémentation de la stratégie | - Outils décisionnels utilisés par les décideurs pour les aider à adopter et approuver des lois et des plans pour promouvoir l’utilisation de l’huile de Jatropha en tant que substitut du pétrole | 0 | A partir de la 3e année | - Rapport de suivi du Projet - Rapports d’activités du Projet - Rapports d’activités du projet produits par des promoteurs autorisés | - Les acteurs Institutionnels soutiennent de façon consistante et continuelle les objectifs du projet - Les acteurs du secteur bancaire qui se sont engagés à soutenir le projet soutiennent de façon consistante et continuelle le développement de l’industrie du Jatropha |
| Résultat 1.5: Une stratégie établie et approuvée pour mobiliser les fonds carbones internationaux pour un déploiement à l'échelle nationale | - Nombre de projets de MDP d’huile de Jatropha à partir l’an 3 - Nombre de projets de MDP de Jatropha approuvés par le CA du MDP d’ici à la fin du Projet | 0 0 | 5 2 | - Documents de conception du Projet - Documentation sur le CA du MDP | - Les acteurs prennent comprennent clairement les mécanismes de financement carbone |
| EFFET 2: L'augmentation des investissements privés pour la production des agrocarburants et ses applications | - Montant des investissements injectés dans la production et la transformation de Jatropha d’ici à l’an 4, en millions de dollar US - Montant des investissements injectés dans la production et la transformation de Jatropha d’ici à l’an 4, en millions de dollar US - Montant des investissements sociaux réalisés par des investisseurs privés de l’industrie du Jatropha d’ici à l’an 4, en millions de dollar US | < 1 M 0 0 | 5 M 2M 1 M | - Rapports du code des investissements du Burkina Faso |  |
| Résultat 2.1: Des mesures de régulations sur la qualité des produits à base de Jatropha sont élaborées et appliquées | - Des mesures de régulations sur la qualité des produits dans le domaine du Jatropha sont mises en places et appliquées | 0 | A partir de la 2e année | - Rapports du Projet | - Les acteurs qui se sont engagés à soutenir le projet sont engagés de manière consistante et continuelle dans le processus de production du Jatropha |
| Résultat 2.2: Les réglementations définies et appliquées sur l'investissement privé dans le domaine des agrocarburants | - Des règlementations sont élaborées et appliquées sur les investissements privés, y compris l’accès à la terre, dans le cadre de la production des agrocarburants | 0 | A partir de la 2e année | - Rapports du Projet | - Les acteurs de la filière sont impliqués dans le processus de façon consistante et continuelle. |
| Résultat 2.3: Réglementations définies et appliquées sur les prix des agrocarburants | - Règlementations élaborées sur la fixation du prix des agrocarburants sont élaborées et appliquées d’ici à l’an 3 | 0 | A partir de la 3e année | - Rapport du Projet - Sondage des principaux acteurs | - Les acteurs de la filière sont activement impliqués dans le processus |
| Résultat 2.4: Un mécanisme de contrôle et de certification qui surveille le respect des critères internationaux de durabilité par les produits de la filière Jatropha est fonctionnel et validé | - Nombre de produits et de produits dérivés Jatropha certifiés chaque année à partir de la 3e année | 0 | 50 | - Rapports du Projet - Rapports d’audit du processus de certification | - Les acteurs de la filière sont activement impliqués dans le processus |
| Résultat 2.5: Une instance de régulation du secteur des agrocarburants est créée. | - Un organe de régulation est opérationnel d’ici à l’an 3 - Fonds de roulement annuel de l'organe de régulation à partir l’an 3, en $US | 0 0 | A partir de la 2e année 1 M | - Décisions prises par l’organe de régulation Evaluation par des investisseurs privés faisant partie de l’organe de régulation | - Les budgets annuels pour le fonctionnement de l’organe de régulation sont disponibles |
| EFFET 3: Augmentation des plantations de Jatropha et des unités de production d'huile de Jatropha | - Nombre de problèmes techniques résolus annuellement à partir des résultats des travaux de recherche sur l'amélioration de la production d’huile de Jatropha à partir de l’an 3 | 0 | 20 | - Publication des résultats des recherches - Rapports du Projet |  |
| Résultat 3.1: Les facteurs influençant la productivité des petites plantations sont contrôlés et gérés. | - Nombre de variétés locales de Jatropha identifiées et classifiées d’ici à l’an 1 - Nombre de variétés importées adaptées aux conditions locales à partir de l'an 2 - Nombre de nouvelles variétés développées chaque année à partir de la 4e année. | 0 0 0 | 5 10 3 | - Publication des résultats des recherches - Rapports d’activités du Projet | - Les communautés rurales savent faire la différence entre les différentes variétés de Jatropha |
| Résultat 3.2: Les modèles technico-économiques de production d’huile de Jatropha dans les zones rurales sont validés pour la phase pilote et augmentent la production d’huile de Jatropha. | - Des modèles technico-économiques sont développés et utilisés pour leur plus grande satisfaction, par les fermiers pour la production d’huile de Jatropha en zone rurale - Nombre des différents types d’unités rurales opérationnelles de production d’huile de Jatropha d’ici à la fin du projet | 0 0 | A partir de la 2e année 300 | - Publication des résultats des recherches - Rapports d’activités du Projet | - Les sociétés artisanales ont la capacité d’utiliser les processus de production qui leur sont proposés - Les ressources requises pour équiper les plateformes multifonctionnelles de presses à huile sont mobilisées - Les promoteurs des presses à huile existantes rendent disponibles les éléments nécessaires à une évaluation complète de leur performance. |
| Résultat 3.3: Les tests d’utilisation de l’huile de Jatropha et du tourteau comme carburants sont achevés pour la phase pilote et augmentent la production d'huile de Jatropha. | - Nombre de d’applications réalisables de l’huile et du tourteau de Jatropha comme carburant identifiées et validées d’ici à la 2e année - Nombre de fourneaux pilotes opérationnels fonctionnant à l’huile de Jatropha à partir la 4e année | 0 0 | 10 300 | - Publication des résultats de la recherche. Rapports d’activité du Projet |  |
| Résultat 3.4: Identification et documentation des risques liés à la santé causés par la toxicité du Jatropha | - Les risques sanitaires pertinents liés à la toxicité du Jatropha sont identifiés. | 0 | A partir de la 2e année | - Publication des résultats des recherches |  |
| EFFET 4: Augmentation du nombre d’installations de production d’huile de Jatropha appartenant à des organisations rurales | - Nombre de plantations de Jatropha appartenant à des villages d'ici à la fin du projet - Montant des investissements mobilisés par les institutions de micro-finance pour les unités de production d'huile de Jatropha d'ici à la Fin du Projet, en million de dollar US - Nombre d’acteurs du secteur du Jatropha qui développent et/ou dirigent des unités de production d'huile de Jatropha installées d’ici à la fin du Projet | 20 0 0 | 1,000 0.5 300 | - Rapports d'avancement du projet et des partenaires. | - Disponibilité de la plante de Jatropha en quantité - Plantations contrôlées assurant un taux élevé de succès |
| Résultat 4.1: Les acteurs de la filière Jatropha sont complètement formés et compétents | - Nombre d’acteurs de l’industrie du Jatropha formés sur le développent et la gestion des unités de production d'huile de Jatropha d’ici à l’an 2 | 0 | 50 | - Formation sur les Rapports d'activité - Sondage des personnes formées sur les rapports d'activité |  |
| Résultat 4.2: Les acteurs ruraux dans le développement de la filière Jatropha s’investissent pleinement et sont pleinement engagés | - Nombre d’hectares de plantations de Jatropha développées dans les villages équipés de plateformes multifonctionnelles, d’ici à l’an 4 - Pourcentage moyen annuel d’augmentation de la Production fermière d’huile de Jatropha à partir l’an 3 - Nombre de systèmes financiers décentralisés qui supportent financièrement le développement d’unités de production d’huile de Jatropha | 0 0 0 | 12,000 50 5 | - Rapports d'avancement du projet et des partenaires. - Rapports d’activités des unités de transformation - Rapports d’activités des systèmes financiers décentralisés | - Les plants sont disponibles - Les systèmes financiers décentralisés adhèrent aux objectifs de la nouvelle industrie du Jatropha - Un nombre suffisant d’organisations paysannes ont la capacité organisationnelle et financière leur permettant d’investir dans cette nouvelle industrie |
| Résultat 4.3: Développement d’outils qui sont largement diffusés parmi les intervenants de la filière de Jatropha | - Nombre de requêtes sur le site web chaque année à partir de la 2e année. - Nombre de bulletins d’information publiés et diffusés d’ici à la fin du projet | 0 0 | 200 48 | - Trafic sur le site web - Bulletins d’information publiés | - L’accès à Internet devient plus facile même dans les zones rurales; |
| EFFET 5: L’huile de Jatropha est considérée par le public comme une ressource énergétique nationale de haute qualité et une alternative abordable et réalisable aux produits pétroliers ou au diesel | - Volume d’huile de Jatropha sur le marché des agrocarburants d’ici à la fin du Projet, en litres - Pourcentage d'augmentation de la consommation des agrocarburants au niveau national d’ici à la fin du projet | < 1,000 0 | > 200,000 50 | - Sondages - Ventes des unités de transformation | - Les plantations de Jatropha croissent au même rythme que celui de la demande |
| Résultat 5.1: Un fonds de promotion est créé pour soutenir les fabricants de moteurs modifiés qui tournent à l’huile de Jatropha | - Nombre de fabricants de moteurs diesel fonctionnant à l’huile de Jatropha qui ont été aidés par le fonds de promotion d’ici à la fin du projet | 0 | 20 | - Rapports du fonds de promotion | - Le fonds de promotion ne peut pas satisfaire à lui tout seul l'énorme demande provenant d'un trop grand nombre de fabricants demandant de l'aide |
| Résultat 5.2: Les partenaires institutionnels et les opérateurs privés sont impliqués dans le développement d’un marché national de l’huile de Jatropha | - Nombre de points de fourniture/distribution des agrocarburants dans le pays d’ici à la fin du projet - Nombre de véhicules d’unités de production d'huile de Jatropha installées et opérationnelles d’ici à la fin du Projet - Montant annuel des ventes de véhicules roulant à l’huile de Jatropha à partir l’an 3, en $US - Montant annuel des ventes de fourneaux fonctionnant au tourteau de Jatropha à partir l’an 3, en $US | 0 0 0 0 | 20 10 2 M 0,25 M | - Statistiques du secteur des transports - Rapports d’activité du projet et des partenaires. - Sondage des principaux acteurs | - Augmentation du nombre de machines fonctionnant à l'huile de Jatropha ou au tourteau de Jatropha sur le marché |

# Budget Total et Plan de Travail

| Award ID : | 00061536 | Identifiant(s) du projet : | 00077981 |
| --- | --- | --- | --- |
| Award title : | FEM PIMS 4227 CC-M FSP Burkina Faso |  |  |
| Unité commerciale: | BFA10 |  |  |
| Titre du Projet: | Promotion du Jatropha Curcas comme source des agrocarburants durable au Burkina Faso |  |  |
| PIMS no. | 4227 |  |  |
| Partenaire pour la mise en œuvre (Maître d'œuvre) | DGE/MME |  |  |

| Composantes | Source des Fonds | Nom du Donateur | Atlas Budgetary Account Code | ATLAS Budget Description | Montant (USD) | Montant (USD) | Montant (USD) | Montant (USD) | Montant (USD) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Année 1 | Deuxième année | Troisième année | Quatrième année | Total |  |
| 1. Développer une stratégie et un cadre pour l’exploitation de l’huile de Jatropha comme agrocarburant durable | 62000 | FEM | 71200 | Consultants Internationaux | 48 000 | 48 000 | 30 000 | 30 000 | 156 000 | 1 |
|  | 62000 | FEM | 71300 | Consultants locaux Local consultants | 24 000 | 24 000 | 18 000 | 18 000 | 84 000 | 2* |
|  | 62000 | FEM | 71600 | Voyages | 41 200 | 41 200 | 26 400 | 26 400 | 135 200 | 3 |
|  | 62000 | FEM | 72100 | Sociétés Prestataires de Services | 33 800 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 84 500 | 4 |
|  | 62000 | FEM | 74200 | Coûts Production Audio-visuelle et Impression | 3 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 43 000 | 5 |
|  | 62000 | FEM | 74500 | Divers | 7 500 | 6 400 | 5 500 | 5 500 | 24 900 | 6 |
|  | Sous-total FEM |  |  |  | 157 500 | 136 500 | 116 800 | 116 800 | 527 600 |  |
|  | 4000 | PNUD | 71600 | Voyage | 275 | 275 | 275 | 275 | 1 100 | 7 |
|  | Sous-total PNUD BF |  |  |  | 275 | 275 | 275 | 275 | 1 100 |  |
|  | Résultat Total 1 |  |  |  | 157 775 | 136 775 | 117 075 | 117 075 | 528 700 |  |
| 2. Lever les barrières aux investissements privés à la production d’huile de Jatropha; | 62000 | FEM | 71300 | Consultants locaux Local consultants | 22 500 | 22 500 | 9 000 | 4 500 | 58 500 | 8 |
|  | 62000 | FEM | 71600 | Voyages | 8 000 | 8 000 | 4 200 | 1 600 | 21 800 | 9 |
|  | 62000 | FEM | 72100 | Sociétés Prestataires de Services t | 5 500 | 5 500 | 2 200 | 1 100 | 14 300 | 10 |
|  | 62000 | FEM | 74200 | Coûts Production Audio-visuelle et Impression | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 6 000 | 11 |
|  | 62000 | FEM | 74500 | Divers | 2 100 | 2 000 | 800 | 500 | 5 400 | 12 |
|  | Sous-total FEM |  |  |  | 41 100 | 38 000 | 16 200 | 10 700 | 106 000 |  |
|  | Sous-total PNUD BF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Résultat Total 2 |  |  |  | 41 100 | 38 000 | 16 200 | 10 700 | 106 000 |  |
| 3. Renforcement des capacités de R & D sur l'huile de Jatropha et son utilisation | 62000 | FEM | 71200 | Consultants Internationaux | 18 000 | 6 000 | 0 | 0 | 24 000 | 13 |
|  | 62000 | FEM | 71300 | Consultants locaux Local consultants | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 30 000 | 14 |
|  | 62000 | FEM | 71600 | Voyages | 18 000 | 9 600 | 0 | 0 | 27 600 | 15 |
|  | 62000 | FEM | 72100 | Sociétés Prestataires de Services | 40 000 | 100 000 | 0 | 0 | 140 000 | 16 |
|  | 62000 | FEM | 72200 | Equipement & Mobilier | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 17 |
|  | 62000 | FEM | 74500 | Divers | 8 900 | 8 500 | 0 | 0 | 17 400 | 18 |
|  | Sous-total FEM |  |  |  | 124 900 | 139 100 | 0 | 0 | 264 000 |  |
|  | Sous-total PNUD BF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Résultat Total 3 |  |  |  | 124 900 | 139 100 | 0 | 0 | 264 000 |  |
| 4. Faciliter l’appropriation de la production d’huile de Jatropha par les acteurs ruraux | 62000 | FEM | 72100 | Sociétés Prestataires de Services | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 170 000 | 19 |
|  | 62000 | FEM | 74500 | Divers | 0 | 2 236 | 1 800 | 0 | 4 036 | 20 |
|  | Sous-total FEM |  |  |  | 30 000 | 52 236 | 51 800 | 40 000 | 174 036 |  |
|  | Sous-total PNUD BF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Résultat Total 4 |  |  |  | 30 000 | 52 236 | 51 800 | 40 000 | 174 036 |  |
| 5. Promouvoir l’huile de Jatropha comme alternative aux carburants dérivés du pétrole | 62000 | FEM | 71300 | Consultants locaux Local consultants | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 21 |
|  | 62000 | FEM | 71600 | Voyages | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 6 300 | 22 |
|  | 62000 | FEM | 72100 | Sociétés Prestataires de Services | 0 | 0 | 35 000 | 10 000 | 45 000 | 23 |
|  | 62000 | FEM | 74200 | Coûts Production Audio-visuelle et Impression | 0 | 0 | 40 000 | 70 000 | 110 000 | 24 |
|  | 62000 | FEM | 72200 | Equipement & Mobilier | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 25 |
|  | 62000 | FEM | 74500 | Divers | 0 | 0 | 4 700 | 4 000 | 8 700 | 26 |
|  | Sous-total FEM |  |  |  | 0 | 0 | 98 000 | 84 000 | 182 000 |  |
|  | Sous-total PNUD BF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Résultat Total 5 |  |  |  | 0 | 0 | 98 000 | 84 000 | 182 000 |  |
| Gestion du Projet | 62000 | FEM | 71200 | Consultants Internationaux | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 27 |
|  | 62000 | FEM | 71300 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|  | 62000 | FEM | 71600 | Voyages | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 29 |
|  | 62000 | FEM | 72200 | Equipement & Mobilier | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | Sous-total FEM |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |  |
|  | 4000 | PNUD | 71300 | Consultants locaux Local consultants | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 31 |
|  | 4000 | PNUD | 71600 | Voyages | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 32 |
|  | 4000 | PNUD | 72200 | Equipement & Mobilier | 18 000 | 15 000 | 13 000 | 12 900 | 58 900 | 33 |
|  | Sous-total PNUD BF |  |  |  | 28 000 | 25 000 | 23 000 | 22 900 | 98 900 |  |
|  | Total de la Gestion du Projet |  |  |  | 43 000 | 40 000 | 38 000 | 37 900 | 158 900 |  |
| Total FEM |  |  |  |  | 368 500 | 380 836 | 297 800 | 266 500 | 1 313 636 |  |
| Sous-total PNUD BF |  |  |  |  | 28 275 | 25 275 | 23 275 | 23 175 | 100 000 |  |
| TOTAL Projet |  |  |  |  | 396 775 | 406 111 | 321 075 | 289 675 | 1 413 636 |  |

Remarques sur le Budget

| 1 | Le consultant international sera recruté pour aider à concevoir la stratégie |
| --- | --- |
| 2 | Le consultant local sera recruté pour aider à concevoir la stratégie. L’élaboration de la stratégie sera précédée d’une étude diagnostic sur le développement actuel des filières Jatropha. Cette étude permettra d’actualiser les données existantes dans le document de projet et constituera une étude de référence du projet. |
| 3 | Les frais de voyage couvrent les visites des consultants locaux pour sélectionner les parties du pays qui seront dans leurs TDR ainsi que leur DSA |
| 4 | Facilitation des groupes de travail, appui aux activités de synthèse de leurs membres |
| 5 | Impression et reproduction de la documentation technique et juridique |
| 6 | Divers |
| 7 | Les frais de voyage comprennent les DSA et les voyages à l’intérieur du pays des équipes de projet des entreprises locales |
| 8 | Le consultant local sera embauché pour aider au renforcement des structures et du cadre de régulation |
| 9 | Les frais de voyage comprennent les DSA et les voyages à l’intérieur du pays des équipes de projet des entreprises locales |
| 10 | Des entreprises locales fourniront des services techniques pour aider au renforcement des structures et du cadre de régulation |
| 11 | Impression et reproduction de la documentation technique et juridique. |
| 12 | Divers |
| 13 | Le consultant international s’occupera de la Recherche et Développement |
| 14 | Le consultant local s’occupera de la Recherche et Développement |
| 15 | Les frais de voyage comprennent les DSA et les voyages à des consultants internationaux et locaux |
| 16 | Les entreprises locales s’occuperont de la Recherche et Développement |
| 17 | Le matériel est composé du matériel de test, d'équipements informatiques et de logiciels pour la recherche et développement |
| 18 | Divers |
| 19 | Les entreprises locales aideront à l’appropriation du processus par les acteurs ruraux dans la plantation du Jatropha, en surveillant les surfaces plantées et en établissant des clôtures. |
| 20 | Divers |
| 21 | Le consultant fera la Promotion de l’huile de Jatropha |
| 22 | Les frais de voyage couvriront les voyages à l’intérieur du pays des consultants nationaux. |
| 23 | Les entreprises locales feront la Promotion de l’huile de Jatropha |
| 24 | Impression et reproduction de la documentation technique et juridique concernant la promotion du Jatropha |
| 25 | Le coût du matériel couvrira les documents et le matériel de promotion |
| 26 | Divers |
| 27 | Un professionnel sera recruté à l’international pour être le conseiller technique de l’équipe du projet |
| 28 | Divers |
| 29 | Les frais de voyage comprennent les DSA et les voyages du personnel du projet : coordonnateur, assistant, expert énergie, expert environnement, expert suivi-évaluation |
| 30 | Les équipements sont composés du matériel informatique et des logiciels, des fournitures de bureau et des locaux |
| 31 | Un professionnel sera recruté localement comme coordonnateur de projet pour coordonner et gérer le projet; il sera secondé par un assistant administratif et financier |
| 32 | Les frais de voyage comprennent les DSA et les voyages du personnel du projet. |
| 33 | Les frais d’équipement couvrent les évaluations d’exemplaires d’équipements de mesure et de surveillance |

# Résumé des Résultats

| Composantes du Projets | Sous-composantes | FEM ($) | PNUD BF ($) | MME/DGE | SP/CONNED | IRSAT | PTFM | Agritech Faso | BELWET | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Développer une stratégie et un cadre pour l’exploitation de l’huile de Jatropha comme agrocarburants durable | 1.1 | 10 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
|  | 1.2 | 162 000 | 1 100 | 350000 | 0 |  | 0 |  |  | 513 100 |
|  | 1.3 | 130 000 |  | 250000 |  |  |  |  |  | 380 000 |
|  | 1.4 | 142 200 |  | 180000 |  |  |  |  |  | 322 200 |
|  | 1.5 | 83 400 |  | 220000 |  |  |  |  |  | 303 400 |
|  | Sous-Total | 527 600 | 1 100 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 528 700 |
| 2. Lever les barrières aux investissements privés à la production d’huile de Jatropha; | 2.1 | 15 200 | 0 |  |  |  |  |  |  | 15 200 |
|  | 2.2 | 15 200 |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 115 200 |
|  | 2.3 | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  | 15 200 |
|  | 2.4 | 23 800 |  |  |  |  |  |  | 300 000 | 323 800 |
|  | 2.5 | 36 600 | 0 |  |  |  |  |  |  | 36 600 |
|  | Sous-Total | 106 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 506 000 |
| 3. Renforcement des capacités de R & D sur l'huile de Jatropha et son utilisation | 3.1 | 45 600 | 0 |  |  | 300 000 |  |  |  | 345 600 |
|  | 3.2 | 137 900 | 0 |  |  | 144 000 |  |  | 100 000 | 381 900 |
|  | 3.3 | 34 900 |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |  | 634 900 |
|  | 3.4 | 45 600 | 0 |  |  | 170 000 |  |  |  | 215 600 |
|  | Sous-Total | 264 000 | 0 |  | 0 | 914 000 | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 578 000 |
| 4. Faciliter l’appropriation de la production d’huile de Jatropha par les acteurs ruraux | 4.1 | 60 500 | 0 |  |  |  |  |  | 50 000 | 110 500 |
|  | 4.2 | 40 836 |  |  |  | 300 000 | 205 765 | 700 000 | 300 000 | 1 546 601 |
|  | 4.3 | 72 700 | 0 |  |  |  |  |  | 50 000 | 122 700 |
|  | Sous-Total | 174 036 | 0 |  | 0 | 300 000 | 205 765 | 700 000 | 400 000 | 1 779 801 |
| 5. Promouvoir l’huile de Jatropha comme alternative aux carburants dérivés du pétrole | 5.1 | 99 800 |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 199 800 |
|  | 5.2 | 82 200 |  |  |  | 100 000 |  | 2 000 000 |  | 2 182 200 |
|  | Sous-Total | 182 000 | 0 |  | 0 | 100 000 | 0 | 2 000 000 | 100 000 | 2 382 000 |
| 6. Gestion du Projet |  | 60 000 | 98 900 |  | 150 000 |  |  |  |  | 308 900 |
| Total du Projet |  | 1 313 636 | 100 000 | 1000000 | 150 000 | 1 314 000 | 205 765 | 3 000 000 | 1 000 000 | 8 083 401 |

# Budget pour les consultants internationaux et locaux

| Titres des Postes | $/personne/ semaine | Estimation personne/semaines | Total | Tâches à accomplir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour les Consultants |  |  |  |  |
| Local |  |  |  |  |
| Institutionnel | $1 500 | 48 | 72 000 | Capitalisation des résultats et rédaction d’un bulletin électronique trimestriel, facilitation des réunions des acteurs institutionnels |
| Socio-économiste | $1 500 | 32 | 48 000 | Relations avec les opérateurs économiques (évaluation d’impact des mesures législatives concernant les stratégies d’investissement ou de fixation des prix, appui à la mise en œuvre des stratégies de financement carbone, supervision et évaluation des modèles techniques et économiques) |
| Juriste-environnementaliste | $1 500 | 21 | 31 500 | Appui à la création d’un mécanisme de certification, appui à la mise en place d’une agence de régulation |
| Santé Publique | $1 500 | 4 | 6 000 | Supervision des études sur la toxicité de l’huile de Jatropha |
| Expert en agrocarburants | $1 500 | 16 | 24 000 | Supervision des questions liées à la qualité des produits et à la durabilité de la production |
|  | Total | 105 | 181 500 |  |
| International |  |  |  |  |
| Conseiller Technique | $2 500 | 20 | 50 000 | Revue Semestrielle du projet et capitalisation |
| Expert en agrocarburants | $2 500 | 58 | 145 000 | Stratégie Nationale, Régulation de la qualité et la viabilité des produits, mise en place d’un organisme de régulation, productivité des plantations et modèles techniques et économiques |
| Spécialiste du Financement Carbone | $2 500 | 14 | 35 000 | Présenter des stratégies pertinentes de financement carbone liées aux agrocarburants et analyser les opportunités potentielles de projets des agrocarburants; |
|  | Total | 72 | 230 000 |  |
| Total Technique |  | 177 | 411 500 |  |

ANNEXES

# ANNEXE A: Termes de références du personnel clé du projet

- Coordonnateur du Projet

La Direction du projet coordonne et supervise la conception, la préparation, l’élaboration, la passation des marchés, la mise en œuvre technique et financière, la collecte de données, le suivi et l’évaluation du projet.

Il sera créé par arrêté conjoint des Ministres de tutelles technique et financière un Projet dirigé par un Chef de Projet appelé Coordonnateur nommé par arrêté du Ministre des Mines et de l’Energie.

Le Coordonnateur est choisi parmi les cadres de la DGE/MME et est chargé notamment :

- de coordonner  l’exécution technique, administrative et financière du projet ;

- d’élaborer le plan annuel de passation des marchés du projet

- d’élaborer le plan annuel d’actions ou plan annuel d’exécution du projet ;

- de rendre compte mensuellement, trimestriellement et annuellement de l’état d’exécution du projet par des rapports écrits adressés au Comité de pilotage du projet et au Ministre de tutelle technique sous couvert du Directeur Général des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du MME. Ces rapports comprendront :

- un état d’exécution physique et financier du projet ;

- une évaluation des résultats obtenus en rapport avec le programme d’activités approuvés du projet ;

- un commentaire sur les écarts par rapports aux prévisions et les tendances ;

- une appréciation de l’utilisation des ressources humaines, matérielles et financières du projet ;

- des propositions de mesures correctives s’il y a lieu.

- d’assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition du projet ;

- de dresser l’inventaire initial et périodique des biens du projet ;

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de Pilotage du projet, des missions de supervision et de suivi, ainsi que des différents audits ;

- de rédiger le rapport de fin d’exécution du projet

- de transmettre régulièrement les données budgétaires au DEP/MME

- de préparer les rapports financiers non audités et les états financiers annuels à auditer.

Le Coordonnateur du Projet a une obligation de résultat dans l’exécution des missions qui lui sont confiées. Il assiste aux réunions du Comité de Pilotage du projet et participe aux délibérations avec voix consultative.

L’ensemble du travail du Coordonnateur sera effectué dans le cadre du Plan d’Action du Programme Pays et dans le respect total des Règles et Règlementations du PNUD. Le processus de gestion et de coordination sera conduit à travers des actions appropriées en formulation, mise en œuvre et évaluation de programme. Un accent particulier sera mis sur la cohésion avec les autres projets du PNUD.

- Assistant administratif

L’Assistant Administratif choisi parmi les cadres de la DGE/MME, travaillera sous la supervision directe du Coordonnateur du Projet et devra fournir une assistance à la mise en œuvre du projet dans la mobilisation des apports, l’organisation des activités de formation et la rédaction de rapports.

Description des tâches

- Aider aux processus de recrutement et d’approvisionnement en vérifiant leur conformité avec les règles et procédures du PNUD et du Gouvernement

- Aider à l’organisation des activités de formation sur place, en assurant les dispositions logistiques

- Préparer les voyages locaux et internationaux pour le personnel du projet

- Maintenir l’inventaire des équipements à jour ainsi que d’autres bases de données du projet

- Tenir un calendrier des réunions du projet et rédiger les correspondances comme exigé

- Assurer le maintien du système de classement du projet

- Faire d’autres tâches qui pourraient être requises

- Chef de service Energie

Le chef de service Energie de profil ingénieur de l’énergie et choisi parmi les cadres de la DGE/MME, travaillera sous la supervision directe du Coordonnateur du Projet et devra se charger des volets énergétiques des composantes du projet. Il travaillera en étroite collaboration avec le responsable chargé de la planification, suivi-évaluation, et le responsable chargé de la passation des marchés. Il travaillera également en collaboration avec les consultants locaux et internationaux qui seront recrutés pour des expertises dans le domaine des agrocarburants.

- Chef de service Environnement

Le chef de service Environnement de niveau bac+5 dans le domaine de l’environnement ou de la foresterie, ayant des connaissances dans le domaine des agrocarburants et choisi parmi les cadres du MEDD, travaillera sous la supervision directe du Coordonnateur du Projet et devra se charger des volets environnementaux des composantes du projet. Il sera chargé entre autres de :

- coordonner les activités liées à l’environnement et au social entre les différents centres d’exécution/partenaires de mise en œuvre du projet ;

- conseiller sur le  matériel pédagogique et la  conduite technique des éventuels ateliers de formation sur les questions environnementales ;

- préconiser des  mesures opérationnelles de renforcement de l’expertise environnementale de l’Unité de Coordination du Projet (UCP) et ses démembrements/partenaires de mise en œuvre.

Le chef de service environnement travaillera en étroite collaboration avec le responsable chargé de la planification, suivi-évaluation, et le responsable chargé de la passation des marchés. Il travaillera également en collaboration avec les consultants locaux et internationaux qui seront recrutés pour des expertises dans le domaine environnemental.

- Chef de service Suivi-évaluation

Placé sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, le Chef de service suivi-évaluation de profil planificateur et choisi parmi les cadres de la DGE/MME aura pour mission d’assister la Coordination du projet dans le développement et l’animation d’un système de suivi- évaluation (S&E) des activités du projet. Il assumera les tâches de collecte, d’analyse et de restitution des informations relatives aux performances et aux impacts du projet en s’appuyant sur le cadre des résultats et sur la base du plan de S&E.

Ses principales tâches seront les suivantes :

Tâches de planification :

- concevoir et mettre en place un système de suivi-évaluation au sein du projet ;

- concevoir et mettre en place un système de suivi des indicateurs et cibles du projet ;

- élaborer un manuel de suivi-évaluation ;

- concevoir et mettre en place une base de données informatique fonctionnelle;

- concevoir et mettre en place une stratégie de collecte, de mesure régulière des indicateurs, d’analyse, de rapportage et de diffusion des résultats.

Tâches de préparation et suivi des dossiers :

- Consolider l’ensemble des rapports d’études, ateliers, etc. ;

- Elaborer les rapports de campagnes (trimestriels, semestriels et annuels) de S&E ;

- Concevoir et animer un dispositif de suivi des effets intermédiaires du projet.

Tâches de conseil, supervision, contrôle et production des rapports :

- assurer la formation en S&E des acteurs du système de suivi-évaluation du projet sur la base d’un plan de formation mis à jour annuellement;

- contribuer à la préparation des rapports d’avancement et rapport d’activités du projet ;

- Consolider les rapports des acteurs et ceux de l’Unité de Coordination du Projet en vue de la rédaction du rapport de synthèse du projet ;

- Animer le processus de validation du rapport de synthèse de façon participative avec toutes les parties prenantes ;

- analyser les rapports d’évaluation du projet et suivre la mise en application des recommandations de manière générale et plus spécifiquement en matière de S&E ;

- procéder à l’évaluation permanente des performances et veiller à la prise de mesures correctives pour renforcer l’efficacité et la qualité à l’intérieur du système de S&E mis en place ;

- élaborer les termes de référence pour les évaluations et les enquêtes à réaliser  dans le cadre du suivi des indicateurs ;

- Chef de service passation des marchés et comptabilité

Placé sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, le chef de service passation des marchés et comptabilité choisi parmi les cadres de la DAF/MME sera en charge du processus de passation des marchés des composantes du projet, de la tenue de la comptabilité générale et analytique et de la production des états financiers du Projet.

- Consultants Locaux

Expert Institutionnel

Description des tâches

- Préparer les rencontres des groupes de travail

- Capitalisation des résultats et rédaction d’un bulletin électronique trimestriel

- Facilitation des réunions des acteurs institutionnels

Qualifications

Au moins 5 années d’expérience en relations publiques, en communication ou en plaidoyer.

Être titulaire d’un diplôme universitaire en Communication d’Entreprise, en Relations Publiques, en Communication de masse, en Journalisme ou dans l’édition ;

Avoir d’excellentes aptitudes de communication orale et écrite.

Avoir une excellente connaissance du Français comme langue de travail;

Avoir une certaine expérience dans l’utilisation des ordinateurs et des logiciels de bureautique

Socio-économiste

Description des tâches

- Evaluation d’impact des mesures législatives concernant les stratégies d’investissements ou de fixation des prix;

- Appui à la mise en œuvre des stratégies de financements carbones;

- Contrôle et évaluation des recherches sur les modèles technico-économiques.

- Capitalisation des résultats de R&D

Qualifications

Au moins 5 années d’expérience dans une entreprise moyenne, avec une expertise en études socioéconomiques et de planification, et une connaissance des stratégies de financement carbone

Être titulaire d’un diplôme universitaire en Economie ou dans un domaine affilié.

Avoir de bonnes aptitudes en communication ainsi que des aptitudes personnelles et interpersonnelles

Avoir des compétences en informatique

Juriste-environnementaliste

Description des tâches

- Appui à la mise en place d’un mécanisme de certification

- Appui à la mise en place d’une agence de régulation

- Contrôle et évaluation des activités de l’Agence de régulation

- Aider à étudier toutes les questions règlementaires liées au secteur des agrocarburants.

Qualifications

Au moins 5 années d’expérience dans le renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de l’environnement, une connaissance des institutions de régulation et des mécanismes de certification

Être titulaire d’un Diplôme universitaire en droit de l’environnement

Avoir de bonnes aptitudes en communication ainsi que des aptitudes personnelles et interpersonnelles

Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques

Santé Publique

Description des tâches

    - Contrôle et évaluation des travaux de R&D sur la toxicité du Jatropha;

    - Capitalisation des résultats de R&D

Qualifications

Au moins 5 années d’expérience dans le secteur de la santé publique

Avoir un diplôme universitaire en santé publique, en chimie ou autre domaine affilié

Avoir de bonnes aptitudes en communication ainsi que des aptitudes personnelles et interpersonnelles

Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques

Agrocarburants

Description des tâches

- Activités liées à la qualité des produits ;

- Contrôle et évaluation des travaux de R&D sur la productivité des plantations de Jatropha

Qualifications

Un minimum de 5 années d’expérience professionnelle dans la production d’huile ou de agrocarburant

Diplôme universitaire en Ingénierie, en agronomie ou dans un domaine affilié

Avoir de bonnes aptitudes en communication ainsi que des aptitudes personnelles et interpersonnelles

Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques

- Consultants Internationaux

Conseiller Technique – Gestion du projet

Description des tâches

- Fournir une guidance et des conseils et un appui technique au Coordonnateur et à l’équipe du projet ;

- Aider le Coordonnateur et l’équipe du projet à  préparer un Plan de Travail Annuel détaillé de toutes les activités du projet conformément à la programmation et au budget approuvé, à les commencer et à les conclure;

- Conseiller le Coordonnateur et l’équipe du Projet sur la stratégie et la méthodologie de mise en œuvre du projet ;

- Organiser et contribuer aux activités de contrôle et d’audit du projet

Qualifications

Au moins 5 années d’expérience en gestion de projet. Avoir travaillé dans la gestion d’un projet international est un atout

Avoir fait des études universitaires en ingénierie, énergie, sciences physiques, gestion d’entreprises ou tout domaine équivalent. Être titulaire d’un doctorat (MSc, MPhil, PhD etc.) constituerait un avantage

Avoir de très bonnes aptitudes interpersonnelles et de communication

Etre capable de prendre des décisions;

Avoir de très bonnes connaissances en informatique

Conseiller Technique – Agrocarburant

Description des tâches

- Fournir une assistance technique aux consultants locaux pour les activités de R&D en matière de contrôle et d’évaluation;

- Fournir une assistance technique aux consultants locaux pour les activités liées à la mise en place d’un cadre règlementaire dans le secteur des agrocarburants

- Contribuer aux activités de contrôle et d’audit du projet

Qualifications

Au moins 5 années d’expérience dans un projet de transformation de marché. Avoir travaillé dans la gestion d’un projet international est un atout

Avoir fait des études universitaires en ingénierie, énergie, sciences physiques, gestion d’entreprises ou tout domaine équivalent. Être titulaire d’un doctorat (MSc, MPhil, PhD etc.) constituerait un avantage

Avoir de très bonnes aptitudes interpersonnelles et de communication

Etre capable de prendre des décisions;

Très bonnes connaissances en informatique (Microsoft Office, Internet, e-mail)

Spécialiste du Financement Carbone

Description des tâches

- Présenter des stratégies pertinentes de financement carbone liées au secteur des agrocarburants aux acteurs nationaux;

- Etudier les opportunités potentielles de projets de agrocarburants financées par le Fonds carbone au Burkina Faso.

Qualifications

Au moins 5 années d’expérience professionnelle en formulation et mise en œuvre d’activités d’énergie renouvelable et/ou de reboisement. Une expérience préalable avec des projets ayant des mécanismes de financement carbone sera hautement souhaitable.

Être titulaire d’un Diplôme universitaire en Sciences de l’Environnement, en Economie de l’Environnement, en Gestion de l’Environnement, ou en Ingénierie ou en Finances en rapport avec l’énergie et les changements climatiques ou tout domaine étroitement lié

Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques

# Annexe B: Aperçu du processus règlementaire

#### Cadre Réglementaire Général

Différentes dispositions réglementaires influencent directement le développement des filières de production des agrocarburants au Burkina Faso. Elles concernent :

- le secteur de l’énergie

- le secteur agricole

- le secteur des investissements privés

#### Le secteur de l’énergie

L’électrification rurale

Trois lois s'appliquent à la fourniture d’électricité au monde rural au Burkina Faso

- La Loi 010/98/AN qui définit le mode d'intervention de l’état et le partage des compétences entre l'État et les autres acteurs du développement ;

- La Loi 040/98/AN qui oriente la décentralisation au Burkina Faso ;

- La loi 053-2012/AN du 17 décembre 2012 qui réglemente le sous-secteur de l’électricité en général au Burkina Faso

Subvention accordée à la SONABEL

L'État subventionne les importations de carburants (GD et fioul) de la SONABEL à hauteur de 95FCFA le litre et 177FCFA le litre, respectivement, il subventionne aussi à un taux variable, la petite partie du diesel utilisé pour la production d'électricité (environ 5% des entrées) ramenant son prix d’achat à 230FCFA le litre.

En 2008, le coût du kilowatt/heure produit en utilisant le gazole, le combustible le moins cher disponible au Burkina Faso, était de 131FCFA avant subvention et de 82FCFA après subvention (soit une subvention de 49FCFA par kWh)

Agrocarburants

Il n'existe actuellement aucune disposition législative et réglementaire sur les agrocarburants.

Un Comité Interministériel Chargé de la Coordination des Activités de développement des filières biocarburants au Burkina Faso (CICAFIB) a été créé par un arrêté conjoint des Ministères en charge de l'Energie, de l'Environnement, de l'Agriculture, du Commerce et des Finances n ° 08 - 018/MCE/MEF/MAHRH/MEDD/MCPEA/MCMPF, en date du 31 Décembre 2008.

Le secrétariat opérationnel de ce comité est présidé par le Directeur Général de l'Energie.

Le secteur agricole

Une politique nationale de sécurité foncière (PNSFMR) a été élaborée en 2007. Le but de la PNSFMR est de garantir à tous les acteurs ruraux un accès équitable à la terre, à leurs investissements et une gestion efficace des litiges fonciers.

16 juin 2009 - adoption de la loi 034-2009/AN établissant le régime foncier en milieu rural; sa mise en œuvre dépend de la formulation d'une Charte Foncière Locale.

23 et 24 mars 2010 - un atelier organisé pour valider l'étude sur la gestion durable des terres dans le cadre du Programme Sectoriel de Développement Rural Productif (PROSDRp).

Les enjeux liés à une gestion efficace des terres se caractérisent, entre autres, par:

- La demande croissante de terres cultivables pour la production alimentaire, en raison des effets conjugués de la baisse de la productivité agricole et de la croissance de la population;

- L’augmentation de la récupération des terres cultivées transformées en lotissement, à la suite de l'urbanisation et de la division du pays tout entier en subdivisions communales;

- Les besoins croissants en énergie domestiques (bois de chauffage et bois de cuisson), conduisant à la déforestation massive ne sont pas compensées par un reboisement équivalent;

- une compétition possible entre l'utilisation des terres pour les cultures vivrières et les cultures énergétiques, et en particulier le risque d'agriculteurs passant à l'agriculture commerciale ( les oléagineux), au détriment des cultures vivrières, si ces spéculations s’avéraient être plus rentables

Secteur de l’Investissement privé

La loi 62-95 ADP du 14 Décembre 1995, établissant le Code des Investissements, encourage la création de petites entreprises décentralisées

Ci-après, les avantages accordés aux entreprises de production, de conservation et de transformation:

- Régime A : Investissement de moins de 20 millions FCFA, aboutissant à la création d'au moins 3 emplois permanents;

- Une exonération totale des droits de douane et des taxes et de toutes autres taxes sur les importations d'équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange qui les accompagnent pendant toute la période de mise en œuvre ;

- Une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) et de l'impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales (IPTMFIC) sur une période de 5 ans ;

- Une exonération totale de patente pour deux ans

- Cinquante pour cent (50%) de réduction sur les patentes pour les deux années suivant l'expiration de la période d'exonération totale.

- Régime B : Investissement d'au moins 20 millions FCFA, entraînant la création d'au moins 7 emplois permanents;

- Une exonération totale sur une période de 5 ans de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC), de l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale d'Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l'impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales (IPTMFIC);

- Cinquante pour cent (50%) de réduction sur la taxe susmentionnée dans les trois années suivant l'expiration de la période d'exonération totale.

- Régime C : Investissement d’au moins 500 millions FCFA, aboutissant à la création d'au moins 50 emplois permanents (mêmes avantages que le régime B)

Pour encourager la décentralisation, les investissements supplémentaires effectués dans des lieux éloignés d'au moins 50 km des centres urbains qui restent à confirmer par décret, bénéficieront, au titre de chaque avantage prévu ci-dessus, pour de 2 années supplémentaires.

Produits pétroliers

L'importation de produits pétroliers au Burkina Faso est régie par les textes suivants :

- Le Décret interministériel n ° 90-1565 90-1564 et -90-1564 / MIHE-MFC, du 19 mai 1990, définissant le GD, le kérosène et le gazole respectivement et le décret n ° 06 - 2940/MMEE-MEF-MIC-MEA, du 04 Décembre 2006, déterminant les caractéristiques du super sans plomb à indice d'octane de 91 au Burkina Faso

- Le décret interministériel n ° 94-5801/MET MFC du 9 mai 1994, réglementant le transport des combustibles fossiles par la route au Burkina Faso.

- Le décret du Ministère de l'Énergie a jugé qu’une autorisation préalable doit être obtenue (sur une période de 5 ans) du Ministère du Commerce pour les importations de produits pétroliers blancs (super sans plomb à indice d'octane de 91, gazole, pétrole, fioul, GD et kérosène). L'importation de produits dérivés du pétrole (lubrifiants, graisse et gaz de pétrole liquéfié), n'est pas soumise à autorisation préalable

Importation et distribution de produits pétroliers

La Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY, la société nationale de carburant fossile) a le monopole de l'importation et du stockage de tous les produits pétroliers au Burkina Faso.

La SONABHY peut acheter toute sorte d’huile et cherche à diversifier son activité de collecte, de presse, et de distribution20

L’organisation et le fonctionnement de toute distribution de carburant sont soumis à l'autorisation préalable du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)

- L’affiliation à un distributeur est obligatoire, chaque point de vente doit porter le label et les couleurs de son distributeur affilié

- Le BUMIGEB contrôle tous les points de vente pour s'assurer que les consignes de sécurité sont respectées et que chaque point de vente porte la marque et les couleurs d'un distributeur.

- Le service de la concurrence, de la qualité et du contrôle de la métrologie effectue des inspections des points de vente pour vérifier la qualité et l'origine des produits en vente et la précision des instruments de mesure utilisés aussi.

Système de taxation

Le Décret n ° 2003-615/PRES/PM/MCPEA/MFB du 26 Novembre 2003, réglementant les prix des produits, des biens et services soumis au contrôle, stipule que les prix des combustibles fossiles sont fixés par arrêtés ministériels. Le système fiscal actuellement applicable aux produits pétroliers est le suivant (données de Janvier 2008):

- Les droits de douane et taxes douanières:

- 6% du prix de vente hors taxe du pétrole, du GD et du fioul sortis du dépôt

- 11% du prix de vente hors taxe du super 90 et du diesel sortis du dépôt

- Taxe sur les produits pétroliers :

- 125 FCFA par litre sur le super SP91

- 50 FCFA par  litre sur le diesel

- TVA : 18% sur le super SP91 et le diesel

# Annexe C: ANALYSE DES ACTEURS

Comité Interministériel chargé de la Coordination des Activités de développement des Filières Biocarburants au Burkina Faso (CICAFIB)

Description

Créé par un arrêté conjoint n ° 08-018/MCE/MEF/MAHRH/MEDD/MCPEA/MCMPF, du 31 Décembre 2008, le mandat du CICAFIB est de:

- Définir la stratégie nationale pour la promotion des agrocarburants au Burkina Faso et le plan d'action connexe

- Proposer des mesures et des actions visant à soutenir le développement et l'utilisation des agrocarburants ;

- Coordonner les actions entre les différentes structures impliquées dans le développement de la production de agrocarburants;

- Développer des synergies entre les départements ministériels concernés, les différents acteurs et les différentes initiatives afin d'assurer une bonne coordination des activités visant à développer la production et l'utilisation des agrocarburants;

- Suivre la mise en œuvre des mesures et des actions décidées par le gouvernement;

- Soutenir et conseiller sur les politiques et les programmes qui doivent être mis en œuvre pour développer la production des agrocarburants

- Recueillir, traiter, analyser et diffuser des informations sur les systèmes de production de agrocarburants;

- Soutenir toute initiative favorable à une gestion durable de l’industrie de production de agrocarburants ;.

- Entreprendre des études menant à la maîtrise des impacts des agrocarburants dans le court, le moyen et le long terme ;

- Définir un cadre légal, juridique et réglementaire pour la promotion des agrocarburants au Burkina Faso (production, traitement et marketing) ;

- Capitaliser différentes initiatives développées dans le but de promouvoir l’industrie de production des agrocarburants.

Le CICAFIB comporte trois (3) organes :

- Le Comité de Pilotage : Selon ses statuts, il comprend quinze (15) membres, treize (13) représentants du gouvernement et ses démembrements et deux (2) représentants des Partenaires Techniques et Financiers. Il est présidé par le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Energie Il tient quatre (4) sessions ordinaires par an.

- Le secrétariat opérationnel comprend sept (7) membres nommés et facilitateurs désignés par le Comité de Pilotage.

- Les Commissions Spécialisées sont au nombre de quatre (4) et sont chargées de réfléchir sur des thèmes spécifiques liées aux missions du CICAFIB

Analyse

Le CICAFIB est structure comme un projet (une organisation autour d’un Comité de Pilotage, un secrétariat opérationnel et des commissions spécialisées) alors qu’il avait était créé sous la forme d’un comité interministériel mandaté pour coordonner différentes activités initiées et mises en œuvre dans la filière des agrocarburants par divers ministères.

Il n’est actuellement pas opérationnel Il n’a pas tenu de réunion depuis sa création Un manque de ressources et d’organisation opérationnelle semblent être les principales causes de son inactivité.

En ce qui concerne la composition du comité de pilotage, on peut relever ce qui suit:

- Le Ministère de l’Energie : Il est représenté par trois (3) personnes : Le Secrétaire Général (Président du CICAFIB), le Directeur Général de l’Energie (secrétaire du CICAFIB) et le Directeur des Energies Renouvelables et des Energies Traditionnelles. La présence de ces trois représentants est obligatoire.

- Le Ministère de l’Agriculture : Il est représenté par deux (2) personnes dont le Secrétaire Général, Vice-président du CICAFIB.

La mission de promotion des agrocarburants ayant été confiée au Ministère de l’Energie, il serait plus sage d’avoir le Directeur Général de l’Energie comme Vice-Président du CICAFIB afin d’assurer la continuité du pilotage lorsque la Présidence est indisponible. En outre, il joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique nationale des agrocarburants

De la même manière, le Directeur des Energies Renouvelables et des Energies Traditionnelles devrait agir en tant secrétaire du CICAFIB dans sa capacité d’acteur des Programmes des Energies Renouvelables et Traditionnelles dans le top management

A partir de ce point, le Ministère de l’Agriculture peut être représenté par un cadre qui ne sera pas nécessairement le Secrétaire Général. La mission de ce Ministère au sein du CICAFIB est de promouvoir des mesures de supervision des agro-industries de telle sorte qu’elles favorisent le développement rural.

- Le Ministère de la Justice : Il est représenté par deux (2) personnes : La contribution de ce Ministère n’est pas évidente. Des conseils de nature légale peuvent être attendus des spécialistes des lois comprenant la rédaction de textes. Il n’y a aucune utilité à garder ses deux représentants au sein du CICAFIB

- Le Ministère de l’Economie et des Finances Il est représenté par deux (2) membres alors qu’un seul membre aurait suffi. Ce département n’a pas d’actions spécifiques au sein du CICAFIB qui peuvent justifier la présence de deux représentants. Son rôle est de déterminer un système de taxation qui encourage le développement des filières de production des agrocarburants qui répond aux normes nationales de durabilité ; en plus, c’est l’autorité de supervision des Plateformes Multifonctionnelles, un promoteur clé de la production de l’huile de Jatropha au niveau des villages comme facteur de consolidation des revenus dans le combat contre la pauvreté.

- Le Ministère de la Santé : Il n’a aucun impact sur les consultations au regard de la promotion de l’industrie. Sa fonction statutaire n’a aucun lien avec les agrocarburants Il n’y a aucune utilité à garder ses représentants au sein du CICAFIB

- Le Ministère de l’Enseignement Moyen et Supérieur et de la Recherche Scientifique : Il pourrait être représenté par deux (2) membres dans la mesure où les aspects agronomiques ont un impact car étant la base du développement industriel et vu l’importance multidisciplinaire des travaux de recherche-développement qui doivent être entrepris à tous les niveaux de l'industrie.

- Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) Il est représenté par deux personnes issues du même Département Général, ce qui n’est pas nécessaire. La mission du MEDD est d’assurer l’intégration des aspects environnementaux dans les activités industrielles.

- Le Ministère du Commerce et de la Promotion de l‘Artisanat : Il a trois (3) représentants, ce qui n'est pas nécessaire. Ce département est concerné par les conditions d’accès des instigateurs industriels au Code des Investissements, par l’intégration des huileries traditionnelles dans le tissu industriel et par l’achat des agrocarburants par la SONABHY.

- Le Ministère agissant comme représentant officiel de la Présidence du Burkina : Cette représentation n’est pas justifiée dans la mesure où il ne s'agit que de politique sectorielle.

- Pour ce qui est de la ligue des consommateurs, de la fédération des professionnels de l’industrie, des organisations de professionnels du secteur pétrolier, non seulement la présence de leurs représentants n’apporterait aucune contribution pertinente au CICAFIB mais elle pourrait engendrer une situation défavorable à une mise en œuvre appropriée des politiques.

Comme la SOFITEX est un fournisseur de graines (matières premières) et dû au fait que le coton est, aujourd’hui et pour longtemps encore, orienté prioritairement vers la production d’huile de cuisson, sa participation au CICAFIB n’est pas justifiée. La participation du Bureau des Chambres Régionales d'Agriculture et des organisations traditionnelles d’agriculteurs n’est pas non plus justifiée.

D’un autre côté, le comité devrait être ouvert aux représentants de chacun des acteurs individuels ou groupes suivants : La SONABEL et la SONABHY représentant les industries (agro-industries), la société civile (les ONG engagé dans la promotion du Jatropha) ; et les organisations professionnelles agricoles spécialisées dans la production des agrocarburants.

- L’Association Professionnelle des banques et Institutions Financières et l’Association des Institutions Financières Décentralisées devraient aussi être invitées en tant que membres observateurs (avec les mêmes prérogatives que les représentants des Partenaires Techniques et Financiers et les représentants des programmes nationaux tels que les Plateformes Multifonctionnelles) afin de renforcer leurs connaissances sur l’activité et ainsi faciliter le financement du projet.

Les membres du CICAFIB ont jusque-là étaient désignés par leurs institutions d’origine. Pour améliorer la performance du CICAFIB, son secrétariat opérationnel devrait :

- Définir un profil standard pour les représentants de chaque département ministériel. Ce profil devrait correspondre aux contributions espérées du département ministériel ;

- Analyser les références de ceux qui sont désignés par les Ministères afin de s’assurer que leurs profils correspondent aux objectifs liés à leur participation au CICAFIB, et, le cas échéant, demander leur remplacement ;

- Indiquer dans la convocation, le montant de l’indemnité de présence aux réunions du CICAFIB.

S’il est revu en conséquence, la composition du CICAFIB devra se présenter comme suit :

| Institutions | Nombre | Fonction / Aptitudes requises |
| --- | --- | --- |
| Bureau |  |  |
| Ministère de l’Energie | 3 | Président (SG) Vice-Président (MDE) Secrétaire (DERET) |
| Membres |  |  |
| Ministère de l’Agriculture : | 1 | Cadre disposant d’une expérience dans la filière Jatropha ou la production de plantes oléagineuses |
| Ministère de l’Environnement | 1 | Cadre ayant une expérience dans les impacts de la culture de plantes oléagineuses et peut être le Jatropha |
| Ministère du Commerce de l’Artisanat et de la Promotion de l’Industrie | 2 | 1 cadre ayant une connaissance approfondie du code des investissements |
|  |  | 1 cadre connaissant le marché des énergies fossiles. |
| Ministère des Finances | 1 | Cadre spécialiste de la fiscalité et spécialement celle des énergies fossiles |
| Ministère de l’Enseignement Moyen et Supérieur et de la Recherche Scientifique : | 2 | 1 chercheur ayant traité les questions liées au traitement des énergies fossiles |
|  |  | 1 spécialiste du Jatropha diplômé en agriculture |
| Associations Professionnelles de Travailleurs des filières Jatropha et des agrocarburants | 4 | 1 représentant des cultivateurs de Jatropha |
|  |  | 1 représentant des ONG qui s’activent dans le renforcement des capacités de acteurs ruraux qui opèrent dans la filière Jatropha |
|  |  | 1 représentant d'entreprises structurées |
|  |  | 1 représentant des constructeurs de matériel d’extraction |
| SONABHY | 1 | Un spécialiste du marché des énergies fossiles |
| SONABEL | 1 | Un spécialiste des moteurs connaissant les impacts du agrocarburant sur le fonctionnement des moteurs |
| Instituts de Recherche | 1 | Un chercheur spécialisé dans l’industrie du Jatropha et des agrocarburants et dans les technologies des moteurs |
| Observateurs |  |  |
| Association Professionnelle des Institutions Bancaires et Financières | 1 | Un cadre de haut rang disposant d’une connaissance approfondie dans le financement des affaires |
| Association des Institutions Financières Décentralisées | 1 | Un cadre de haut rang disposant d’une connaissance approfondie dans le financement des projets |
| PTMF (Partenaires Financiers et Techniques) | 1 |  |
| Total | 20 |  |

Concernant le secrétariat opérationnel (SO) du CICAFIB :

- Ses responsabilités comprennent, en plus de la préparation et de l'organisation des réunions du CICAFIB, à faire le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations de son comité de pilotage et de ses commissions spécialisées ; vu que tous les membres du secrétariat opérationnel sont des officiels de haut rang qui, étant donné leurs plannings chargés pour remplir leurs responsabilités dans leurs administrations respectives, ne peuvent trouver le temps nécessaire pour remplir une telle mission.

- Pour que le secrétariat opérationnel du CICAFIB soit opérationnel, il devrait être composé de techniciens : Un assistant administratif et des spécialistes en énergie, en agriculture, en environnement, en traitement industriel, en  management de la qualité et en communication. Sa fonction de coordination qui comprend la facilitation d'échanges entre les membres du conseil du CICAFIB devrait être transférée à l’expert en communication.

- Entre les réunions du conseil du CICAFIB, la mission du secrétariat opérationnel est également de coordonner et de capitaliser les délibérations des commissions d'expertise dans les domaines suivants: "l’agronomie", "la réglementation", "la promotion de l'investissement", "la technologie, la recherche-développement"

En ce qui concerne le fonctionnement du CICAFIB, les observations suivantes peuvent être faites :

- La Direction générale de l'énergie avait obtenu des fonds du PNUD pour engager les services d'un consultant chargé de la coordination des activités.

- Dans le cadre du projet, cette option doit être retenue, et les ressources devraient être mobilisées pour organiser les réunions du conseil du CICAFIB et faire fonctionner son secrétariat.

- Le budget nécessaire pour financer l'exploitation du CICAFIB a été évalué comme suit:

| Désignation | Coût annuel en FCFA | Total sur 4 ans en FCFA |
| --- | --- | --- |
| Appui institutionnel |  |  |
| Matériel informatique |  | 5 000 000 |
| Consommables, fournitures diverses | 2 500 000 | 10 000 000 |
| Sous-total 1 |  | 15 000 000 |
| Réunions du Conseil (4 par an) |  |  |
| Indemnités des membres | 4 000 000 | 16 000 000 |
| Repas, pause-café, logistique | 2 000 000 | 8 000 000 |
| Sous-total 2 |  | 24 000 000 |
| Divers 15% |  | 5 850 000 |
| Total arrondi |  | 45 000 000 |

1 $US = 450 FCFA

Deux ans après leur création, le comité de pilotage et le secrétariat du CICAFIB ne sont pas encore opérationnels. Et pourtant, établir une structure consultative opérationnelle réunissant toutes les parties prenantes est essentiel pour la formulation et la mise en œuvre d'une stratégie nationale efficace pour le développement du secteur des agrocarburants.

L'opérationnalisation du CICAFIB nécessite une révision de ses membres et une restructuration du comité directeur et de son secrétariat.

Le projet doit contribuer à la création d'une dynamique permanente au sein du CICACIB

Acteurs Institutionnels

Description

Les acteurs institutionnels concernés par le développement des agrocarburants sont : les Ministères de l'Énergie, de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Economie et des Finances.

Les principaux pouvoirs, devoirs et fonctions de la Direction Générale de l'Energie (DGE, Ministère de l'Énergie) comprennent la conception, la formulation, la coordination et la mise en œuvre de la politique du ministère dans le domaine de l'énergie ainsi que la formulation de programmes de conciliation et de contrôle de l'énergie.

Il est structuré autour de trois départements en charge des énergies fossiles de l’énergie électrique ainsi que des énergies renouvelables et les énergies classiques, respectivement.

La Direction Générale de la Production de l'Economie Rurale (DGPER, Ministère de l'Agriculture) est en charge du développement des systèmes de production agricole. La force du personnel de terrain du ministère se compose d'1 superviseur pour 8 villages. Sa prestation de services aux collectivités territoriales est facturée à ces dernières.

Analyse

La production ou l'utilisation des agrocarburants n'a pas encore été intégrée dans une quelconque stratégie sectorielle

En plus du SP/CONEDD et du CICAFIB, la formulation d'une stratégie nationale des agrocarburants peut s'appuyer sur les cadres de concertation suivants:

- Le comité de pilotage du programme des Plateformes Multifonctionnelles.

- Le Comité de pilotage du PASE

- La Commission Intersectorielle de Facilitation de l’Approche Multisectorielle dans le domaine de l'Energie (CIFAME) a été créée par l’arrêté N ° 06 - 021/MCE/SG/DGE, du 5 mai 2006. Elle est placée sous l'autorité du Ministre de l'Énergie, avec les pouvoirs et fonctions suivants:

- Développer des synergies entre le secteur de l'énergie et les autres secteurs stratégiques de développement;

- Développer une réaction énergétique comme paramètre important des stratégies sectorielles de développement, et un amplificateur d’impact dans la lutte contre la pauvreté;

- Développer une campagne de sensibilisation sur une vision transversale de l'énergie dans tous les défis de développement sectoriel et l'intégrer comme un domaine prioritaire dans les stratégies de développement sectoriel qui sont essentielles à la réalisation des objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et des OMD;

- Développer une approche de la planification axée sur la demande d'énergie basée sur l'identification des besoins en énergie;

- Concevoir des plans d'action pour l'accès aux programmes de services énergétiques au niveau national ;

- Assurer la coordination et rechercher des synergies possibles entre les différents acteurs et les différentes initiatives sur les services d’accès à l'énergie.

Le CIFAME est structuré autour de trois (3) organes:

- Le Comité de Pilotage, composé de trente (30) membres (14 représentants des ministères, 17 représentants des administrations publiques, des organisations socioprofessionnelles et de la société civile).

- L’agence d'exécution, avec un effectif de treize (13) représentants des ministères, des projets de développement et des programmes ayant une incidence sur l'énergie.

- Les commissions spécialisées.

La mission principale du CIFAME est de superviser et de formuler la Stratégie Energétique Nationale.

Le CIFAME est une commission de facilitation interministérielle pour une approche multisectorielle dans le domaine de l'énergie. Le lien suivant peut être imaginé entre la CIFAME et la CACAFIB

- Aider le CICAFIB à intégrer dans sa politique les différentes préoccupations des autres secteurs économiques ;

- Capitaliser les expériences des autres parties prenantes sur les enjeux relevés par la CICAFIB;

- Construire pour le CICAFIB un réseau d'information et de lobbying dans les autres secteurs économiques.

Le programme facilitera les synergies entre les institutions qui sont concernées par le développement des agrocarburants: de telles synergies sont non seulement essentielles techniquement et institutionnellement, mais elles sont également essentielles pour mobiliser les ressources nécessaires pour transformer l'huile de Jatropha en une source d'énergie durable au niveau national.

Programme national

Deux grands programmes nationaux englobent une composante «agrocarburants».

Le PASE

Le Programme d'Accès aux Services Energétiques (PASE), placé sous la tutelle de la Direction Générale de l'Énergie, comprend une sous-composante « promotion de l’énergie et des énergies alternatives" dont les activités comprennent:

- Deux études en cours:

- l'étude de faisabilité économique des différents types de cultures énergétiques (Jatropha, canne à sucre, sorgho et d'autres qui seront identifiées), l'objectif étant d'identifier les acteurs clés de ces systèmes de production (intervenants, financiers, industriels) et de faire ressortir de manière pertinente les aspects liés au système de taxation des agrocarburants;

- L’identification de partenaires potentiels et le développement des spécifications pour le transfert d’unités pilotes.

- La production et la diffusion de 250 “fourneaux de cuisson efficaces” (budget 308 M FCFA, soit US $590 000);

- La construction de trois (3) unités de transformation pilotes (budget 500 M FCFA, soit US $ 860.000 dont 150 M FCFA d'équipement par unité et 50 M FCFA qui sont allés aux études).

Programme National Plates-formes Multifonctionnelles

Le Programme National Plates-formes Multifonctionnelles ne fait pas partie du PASE: considéré comme un consommateur d'énergie plutôt qu'un producteur, il est placé sous la tutelle du Ministère de l'Economie et des Finances.

L'objectif de la phase 1 du programme (2004-2009) était d'installer 400 plateformes dans 8 régions du Burkina. Il a mobilisé un financement total de US $ 33,5 M:

- Gouvernement du Burkina (US$5,000,000)

- PNUD (US$1,000,000)

- Luxembourg (US$23,000,000)

- Fondation Shell (US$300,000)

- Aarhus United (US$100,000)

- Foundation Bill and Melinda Gates (US$4,100,000)

Une évaluation en 2009 de 88 plateformes22 a révélé des difficultés dans la maintenance de certaines pièces d'équipement :

Présence et fonctionnalité des modules de Plates-formes Multifonctionnelles

| Modules | Présent | Proportion de présence | Opérationnel | Non opérationnel à hauteur de x% de présence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meule en acier Meule de pierre Décortiqueuse Pompe Unité de soudure | 62 35 53 0 38 | 70 40 60 0 43 | 47 25 42 0 17 | 24 29 21 - 55 |
| Presse | 7 | 8 | 2 | 71 |
| Scie circulaire Broyeuse Chargeur de batterie Four à vapeur | 1 18 42 17 | 1 20 48 19 | 0 8 16 7 | 100 56 62 59 |

Les modules les plus souvent hors service sont cités par ordre de fréquence: la presse, le chargeur de batterie, le four à vapeur, la broyeuse. A l'inverse, les pièces d'équipement les mieux entretenus sont la décortiqueuse et les moulins sans doute parce qu'ils sont les plus robustes, mais plus probablement parce qu'ils sont les plus fréquemment utilisées.

Moyenne des clients hebdomadaires suivant les services offerts par les plateformes

Modules Saison Sèche Saison des pluies

Meule (meule de pierre) 155 167 Meule (meule en acier) 113 98 Cuisson à la vapeur 81 99 Décorticage 64 63 Rechargement de téléphone cellulaire 60 39 Broyage 40 39 Sciage 33 30 Recharge batterie 27 25 Pressage 20 16 Soudure 17 16

En 2010, le programme est entré dans sa phase 2, dont l'objectif est de doter 1300 villages supplémentaires et d'étendre à l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso.

L'objectif de la phase 2 du PN-PTFM qui est sur le point d'être mis en œuvre est d'augmenter les plates-formes de 400 (dans 8 régions) à 1.700 dans les 13 régions du Burkina.  Actuellement, 450 ont été installées.

Il a coûté 9.8 milliards FCFA (US $ 18 millions), dont environ 39% ont été apportés par la Coopération Luxembourgeoise. Il a également bénéficié d'un financement multilatéral par l'intermédiaire du PNUD à hauteur de US $ 3,5 M.

Le programme est mis en œuvre par une cellule nationale dirigée par un Conseil d'Administration où sont représentés tous les partenaires, dont le Ministère de l'Énergie.

Les acteurs se sont engagés dans la promotion de filières de production courte.

Description

Parmi les membres de ce groupe on trouve divers intervenants qui ont un désir commun de promouvoir la production de l'huile de Jatropha en zone rurale.

- Les organisations de producteurs des agrocarburants spécialisés

L’Union Nationale des Producteurs de la Filière Jatropha (UNAPROFIJA) est une association dirigée par Victor Tiendrébéogo, un chef traditionnel (Larlé Naaba Tigré) et député à l’assemblée Nationale (Bantogdo, province de Kourwéogo, à 60 km de Ouagadougou) Plus de 60.000 producteurs sont membres de cette union organisée en 350 associations.

Faso-biocarburant a créé un partenariat avec la Fédération des Producteurs Agricoles de Sissili (FEPASI, 4,760 membres) et la Fédération des Groupements de Producteurs du Nayala (FGPN).

- Les communautés locales

Sept (7) communes proches de Boni, province de Tuy, représentant une population totale de 215.000 personnes se sont fixées l'objectif de cultiver 50 hectares de Jatropha, chacune sur des terres appartenant à la commune, de transformer les graines en huile végétale à Boni et de l’utiliser localement comme une alternative au diesel.  Elles ont été aidées par une ONG française, l’Institut de Coopération et de Développement Economique et Social (ICDES).

- ONG et associations

Beaucoup d’ONG se sont engagés dans le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et financières des acteurs ruraux pour produire de l’huile végétale de qualité consommable.

- TiiPaalga gère un centre de formation et de transformation de produits forestiers non-oléagineux dont l’objectif principal est d’assister les populations rurales dans la gestion durable des ressources naturelles et de combattre la pauvreté en promouvant les activités génératrices de revenus à travers la transformation de produits forestiers non-oléagineux.

- New Tree –met en œuvre un projet créé pour restaurer la couverture végétale comme une partie du combat contre la désertification et l’érosion des sols, dans un effort d’amélioration de la protection des cultures.  Revendre les semences est une activité génératrice de revenus.

- Vivre au Village s'est engagé dans la promotion des plateformes multifonctionnelles fonctionnant à l’huile de Jatropha.

- Wouol, une association avec un effectif de 2.000 personnes (dont 70% sont des femmes organisées en 46 coopératives de producteurs), basée à Bérégadougou, dispose de couvertures et procède à des tests agronomiques.

- L'Association pour la Promotion du Jatropha et des Energies Renouvelables (Aprojer) est une fondation appartenant à «Imperial Tobacco» Société, propriétaire de la base de Bobo Dioulasso Mabucig (Manufacture Burkinabé de Cigarette) et désireuse d’abandonner la culture du tabac au Burkina.

En 2008, 3.500 hectares de Jatropha ont été cultivées en plein milieu des zones de culture du tabac par 3.000 producteurs, et l'objectif est d'atteindre 20.000 hectares dans les trois ans dans les provinces de la Comoé, du Kénédougou, de la Kompienga et la boucle du Mouhoun.

La plupart des plantations ont été cultivées grâce à la technique du semis direct avec de très faibles taux de survie des semis.

En 2009, suite à la polémique soulevée par la culture du Jatropha sur des sols riches, la stratégie a été révisée par le Conseil d'Administration. La nouvelle stratégie est de travailler en étroite collaboration avec le Ministère de l'Environnement, afin de ne choisir que des terres dégradées, de favoriser la lutte anti-érosion et de contenir la concurrence pour les sols. L’Aprojer s'est engagée à racheter des semences des agriculteurs dans les trois ans, et les partenaires locaux les traiteront pour l'approvisionnement du marché domestique.

- Les entreprises traditionnelles (moulins ruraux):

En 2007, SN CITEC (Groupe Dagris) a envisagé de construire une usine de biodiesel avec une production annuelle de 10.000 tonnes à partir de graines de coton: La production de coton graine au cours de la période de récolte en 2005-2006 était estimée à environ 720.000 tonnes qui ont produit environ 350 000 tonnes de graines de coton.

La production d'huile végétale au Burkina est exclusivement destinée à l’alimentation. L'huile de cuisson est produite par des entreprises privées, Dagris, SN-CITEC et une gamme de petites et moyennes huileries situées près des usines d'égrenage de coton. Ces usines produisent de l’huile raffinée et du tourteau pour l'aliment du bétail.

Selon le CIRAD/2IE23 la production des agrocarburants à base d'huile de coton entraînerait une pénurie d'huile de cuisson et ne devrait donc pas être encouragée.

À l'exemple de SONEBHY, ces huileries ne devraient-elles pas s’intéresser à la diversification de leur production?

Analyse

Les acteurs de ce groupe n’ont montré jusqu'à présent aucune référence significative remettant en question les approches des agro-industries qui sont soutenues par des investisseurs privés et des centres de recherche.

L'enjeu compris dans le programme Jatropha est de capitaliser les expériences de ces acteurs et de résoudre les contraintes institutionnelles, techniques ou économiques à leur reproduction au niveau national.

Investisseurs privés

Description

Le développement du secteur des agrocarburants depuis 2007 est dû notamment à des initiatives privées.

- La Société Genèse

En 2008, Genèse (ex SOPRIAL), membre du Groupe 2AG (Anastasis-Anatrans-Genèse), basé à Bobo-Dioulasso, a proposé à environ 200 groupements villageois situés autour de la boucle du Mouhoun de leur fournir des semences pour faire pousser 10.000 hectares de plantations.

En 2010, elle a annoncé le potentiel de production à 6.000 hectares dans les provinces de Hauts Bassins et Cascades.

Elle a acquis une presse de fabrication chinoise avec une capacité de production journalière de 10 tonnes; elle presse les graines non décortiquées avec une productivité d’huile de 20 à 23%. Il a été déterminé à partir des analyses des huiles produites au cours de trois années de production que l’acidité de l'huile était sujette à variation selon l'origine des semences.

Il a été envisagé d'installer des presses dans 8 localités autour des sites de production et d’utiliser de l'huile décantée pour produire de l'électricité pour 5 plateformes multifonctionnelles (concession avec l’OCADES).

GENESE a un projet concernant l'utilisation de l'huile de Jatropha dans les générateurs à double carburation (jusqu'à 100 KVA) installés dans des villages de moins de 3.000 habitants (parce que, au-delà d'une population de cette taille, il faut passer par de formalités administratives coûteuses avec la SONABEL).  Ainsi, dans une localité appelée PADEMA:

- La société “Belwet Bio-Carburant SA” a été créée en 2009.

Elle a inauguré en Juillet 2010, une usine pilote d'une capacité de traitement de 30 tonnes par jour (50.000€ investis) et un objectif annuel de 1.500 tonnes de semences de Jatropha, ou une production de agrocarburants de 375 tonnes ;

D’ici 2020, un investissement de 2 M € devrait permettre à l'entreprise d'augmenter la production annuelle d’huile à 50.000 tonnes, basées sur une surface cultivée de 200.000 hectares (avec une productivité attendue des plantations paysannes d’environ 1 tonne par hectare);

Le 18 Septembre 2009, elle a été officiellement inaugurée comme agence d’achat et de stockage de graines de Jatropha à Pousghin (Boudri RC, province du Ganzourgou). En 2010, ces organismes régionaux de collecte de graines de Jatropha créés en association avec les commerçants locaux sont au nombre de cinq (5).

Belwett achète des semences aux producteurs à 60FCFA le kg sur le site de culture ou à 70FCFA le kg si elles sont livrées à Ouaga.

- Faso-biocarburant

Parmi les actionnaires de cette société basée en Sissili on peut citer : Mali biocarburant (un groupe d'investissement néerlandais présent depuis 2007 à Koutiala, au Mali, un pays où il envisage d'investir 5 M € et de créer cinq (5) unités de production de biodiesel).

Son objectif est de cultiver 12.000 hectares de plantations au Burkina au cours de la période 2010-2014 dans un projet commun avec la Fédération Paysanne des Producteurs Agricoles de la Sissili (FEPASI avec 4.760 membres inscrits) et l’Union des Groupements de Producteurs du Nayala (UGPN). Il envisage d’installer en 2011 à Léo, une unité de production de biodiesel d'une capacité de production journalière de 16.000 litres. Il encourage également l'extraction de pétrole par des organisations de producteurs, notamment dans les plateformes multifonctionnelles. Dans son estimation, le programme bénéficiera de 20.000 producteurs et générera 150 emplois.

Les premiers semis ont commencé à être plantés en 2009 en utilisant des pépinières individuelles et ont permis la culture de 600 hectares de plantations de maïs et de sorgho24 combinées.

La société emploie 20 superviseurs permanents et 70 superviseurs endogènes (recrutés dans des milieux familiers en suivant les processus définis et rémunérés par le travail) pour superviser et former les producteurs. Le coût de la supervision du conseil aux producteurs est estimé à 90 € par hectare.

Dans l’entendement de la société, une unité de production de biodiesel devient rentable quand on peut cultiver du Jatropha sur 2500 hectares

Faso-biocarburant envisage d'acheter les graines à 50 FCFA le kg (pour les taux de productivité qu’on espère atteindre 1,6 tonne par hectare, la rémunération producteur est de 80 000 FCFA par hectare, ce qui est très faible), ou à 1250 FCFA par jour (avec 64 jours de récolte par 64 employés en moyenne à l’hectare).

- Agritech Faso

Le Groupe Agritech est aussi présent au Bénin et au Togo Son ambition est de mettre en place 400.000 hectares de Jatropha, avec du maïs, du tournesol et du soja comme cultures associées et de produire 1.000 millions de litres d'huile de Jatropha par an (ce qui implique un taux de productivité de 10 tonnes de graines de Jatropha par hectare en moyenne)

Agritech Faso a été fondé en 2007 dans la communauté rurale de Boni. Il a construit, dans la province de Tuy, un réseau de producteurs volontaires intéressés par l'utilisation des plantations de Jatropha pour produire des agrocarburants et des produits dérivés.

Il produit des plants dans des pépinières, achète les graines aux producteurs (à 60FCFAle kg sur le site de production ou 65FCFA le kg si elles sont livrées à l'unité de transformation) et les traite. En 2008, 1.000 hectares ont été plantés sur un objectif de 1.500 hectares. En 2009, 2.750 hectares ont été couverts.

Une capacité de production mensuelle de 300.000 plantules devait être atteinte d'ici la fin de l'année 2009, avec un objectif de 200.000 hectares de plantations. Environ 30% des superficies actuellement cultivées ont été achetées pour sécuriser une base de production; ces plantations ont été intensivement cultivées (culture mécanisée, irrigation goutte à goutte ...). Le reste a été loué ou cultivé sous contrat avec des agriculteurs et des propriétaires fonciers: des protocoles d'accord de 35 ans ont été conclus avec les agriculteurs à qui le groupe fournit des plants et des conseils techniques.

Il est prévu que la transformation commence en 2013 (broyage des graines, extraction de l’huile, raffinage de l’huile). L’entreprise prévoit de produire à terme 20 MW  d'électricité pour alimenter les quartiers du centre de Boni et les villages voisins.

Agritech a obtenu une licence dans le cadre du Code des Investissements et est en train de négocier un protocole d'accord avec le Département de l'Énergie pour pouvoir produire de l'électricité.

- Ilaria Burkina

Cette société a été créée en 2007 par la famille von Pezold (avec des investissements dans l’agro-industrie en Autriche, en Ecosse, au Canada, au Zimbabwe, en Tanzanie et au Mozambique). Elle a conclu un partenariat avec la Rift Valley Holdings (une joint-venture entre Saxonian Estates Ltd et Hoegh Capital Partners).

Ilaria Burkina teste des graines de Jatropha provenant de 11 origines différentes (Inde, Chine, Madagascar, Brésil ...) avec des cultures associées (pastèque, sésame, haricot) sur un terrain d'essai de 100 hectares, à Bagré, dont la moitié a été cultivé en 2008. L'objectif est d'étendre la production sur plus de 3000 hectares.

- Green-Oil

C’est  une entreprise pionnière dans l'industrie des agrocarburants Elle a commencé ses activités avec l’huile de coton En raison de l'absence de réglementation, elle a considérablement réduit ses activités dans le secteur

Elle a obtenu une licence pour produire des agrocarburants, et est maintenant sur le point de reprendre ses activités avec l'huile de Jatropha, en partenariat avec des investisseurs chinois (Taiwan), après avoir quitté l'industrie du coton.

Elle attend un équipement de fabrication chinoise qui a une capacité de production journalière de 10 tonnes de graines de Jatropha.

- La SOAF

La Société Ouest Africaine de Fonderie est la première entreprise nationale spécialisée dans la fabrication de l'huile de presse (un modèle adapté de la presse indienne Sundhara). Elle fabrique chaque année environ 20 presses qui ont une capacité de production journalière de 10 à 20 tonnes

Une thèse de 2009 rédigée par Frédéric Bationo (INP Grenoble) a analysé en détail le mode de fonctionnement de cette presse25

Analyse

La plupart des initiatives privées en cours  ne prévoient d’acheter des graines de Jatropha qu’auprès des agriculteurs s'appropriant ainsi à elles seules la plupart de la valeur ajoutée tirée de l'industrie. Même dans la perspective d'un partenariat avec les organisations paysannes (le cas de Fasoagrocarburant) le niveau de rémunération prévu pour les producteurs est faible et est de nature à entraver le développement des plantations villageoises.

L’enjeu est d’identifier d’éventuelles synergies entre investissement privé et développement rural. L’investissement à grande échelle, en particulier, offre d'importantes perspectives pour la génération de revenus par la vente de crédits carbone qui sont attrayants pour les investisseurs internationaux.

Institutions de recherche, de formation et de Micro-finance

Le Centre National de Recherche Scientifique et Technique (CNRST) se compose de deux instituts :

- L'Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) est membre du comité de pilotage du Programme National Plates-formes Multifonctionnelles. Son département de l'Energie a récemment travaillé sur les programmes suivants:

- Test des moteurs indiens dont sont équipées les plates-formes multifonctionnelles ;

- Collaboration avec la société Green Oil: recherche sur l'utilisation de l’huile de coton26 comme source d'énergie et inventaire des huileries traditionnelles ;

- Recherche et formation des artisans dans l'utilisation de fourneaux efficaces pour le traitement du dolo: en 2010, la formation de 20 artisans dans la fabrication de fourneaux et la formation de maçons et des ferblantiers dans la fabrication de fourneaux en bois ;

- Recherche sur la transformation du tourteau de noix de cajou en brique pouvant être utilisée comme combustible dans les unités industrielles (financement GTZ) ;

- Recherche sur la caractérisation de la teneur en huile des espèces oléagineuses.

- L'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), est une référence au Burkina Faso en matière de recherches agronomiques.

L’Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE) est un centre de formation qui devrait être en mesure d'accueillir jusqu'à 2.500 étudiants en 2012 ; ses programmes d'études préparent les élèves à 3 types de maîtrises dans la branche énergie. Dans le cadre de son partenariat avec le CIRAD (France):

- Il a créé un laboratoire très dynamique, spécialisé dans la bioénergie et travaillant sur des normes de qualité des agrocarburants, les tests sur moteurs de générateurs électriques et de plateformes multifonctionnelles, l'utilisation des produits dérivés de l'industrie (toxicité des tourteaux utilisés comme engrais organiques, fabrication de charbon actif à partir du bois de Jatropha), la production de biodiesel en utilisant la méthode à base d'éthanol;

- Il a organisé, en 2009, la 2ème conférence régionale sur les agrocarburants, à Ouagadougou.

L’Objectif du projet concentrera les travaux de recherche-développement sur la résolution des difficultés rencontrées par les acteurs de la filière Jatropha et la diffusion large des résultats. Une analyse détaillée des propositions de modèles techniques et économiques est absolument nécessaire pour les institutions de micro-finance pour être en mesure d'identifier les produits que peuvent offrir ces acteurs.

Les organisations professionnelles

Description

Une centaine d’huileries traditionnelles appartenant à plusieurs organisations professionnelles (seule une dizaine d'entre elles ne sont affiliées à aucune organisation) ont été identifiées :

- Le Groupement des Transformateurs des Produits Oléagineux du Burkina (GTPOB présidé par le directeur de Green Oil): 43 entreprises ont été localisées notamment à Bobo-Dioulasso (32), Ouagadougou (5), Fada N'Gourma (1), Ouahigouya (1), Dédougou (2), et Banfora (1) ;

- L’Association Professionnelles des Huiliers du Burkina : 30 membres;

- Les Coopératives d’Huiliers : il y’en a 19, regroupant un total de 87 huileries dont 62 sont situées à Bobo-Dioulasso.

Les membres du Groupement des Transformateurs des Produits Oléagineux du Burkina (GTPOB)  sont tenus de fournir leur production de pétrole brut à ceux des membres qui ont une capacité de raffinage. Ce groupe a mis en place un système de garantie conjointe sur la base de laquelle il peut soulever des fonds locaux du système bancaire qui sont déposés auprès de la SOFITEX pour les achats de semences.

Analyse

L'expérience de ces organisations professionnelles doit être analysée en profondeur, notamment en ce qui concerne le financement de leur activité ainsi que la gestion de la qualité des huiles produites.

Certains de leurs membres (comme Green Oil) sont intéressés par la diversification de leur activité et la production des agrocarburants.

Utilisateurs

Ce groupe d’acteurs comprend:

- Les opérateurs des services d'électrification rurale, qui représentent des clients importants de l'industrie, vu que les moteurs stationnaires sont généralement bien adaptés pour fonctionner à l’huile de Jatropha pure;

- Les divisions économiques du secteur des transports:  non seulement les transporteurs (consommateurs), mais aussi les concessionnaires automobiles, les mécaniciens et les structures de service après-vente (réglage moteur et entretien);

- Les distributeurs de carburant;

- Les populations qui sont des consommateurs potentiels de tourteaux d'huile de Jatropha utilisés comme combustible domestique.

Le développement d’une demande diversifiée à la fois professionnelle (secteurs des transports et de l'énergie) et domestique (huile et tourteaux), contribuera à soutenir l'investissement dans la production de l'huile de Jatropha.

# Annexe D: PARTENARIAT ET CO-FINANCEURS

SP/CONNED

Pertinence du partenariat

Le SP / CONEDD est une institution chargée de la conceptualisation du développement durable au Burkina et de l’orientation des politiques sectorielles dans cette perspective. Il devrait contrôler la durabilité des politiques sectorielles.

Le SP/CONEDD a aujourd'hui du mal à exercer son «pouvoir de contrôle» sur la viabilité de la politique sectorielle en raison du manque de cadres de concertation et de structures opérationnelles multidisciplinaires dotées d’un comité de pilotage et de commissions thématiques.

Le SP / CONEDD et la Direction Générale de l'Energie (DGE) entretiennent très peu de relations. Le SP / CONEDD n'est pas un membre du CICAFIB, et la DGE participe rarement aux ateliers organisés par le SP/CONEDD.

Description du partenariat

Le SP/CONEDD doit jouer un rôle important dans la promotion des options de développement durable pour la filière Jatropha.  Et à ce titre:

- Pour assurer la promotion efficace de projet, il recevra un appui dans la mise en œuvre des recommandations formulées par l'audit de 2009 en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.

- Il sera responsable de la conception au niveau national des critères de durabilité des agrocarburants et d'une stratégie de certification des produits de la filière Jatropha.

Financement conjoint attendu

Le cofinancement  attendu du SP / CONEDD est de US$ 150 000

Ministère de l’Energie

Pertinence du partenariat

Un document sur le cadre de développement de l'industrie des agrocarburants a été préparé par la DGE et soumis au gouvernement pour approbation. Il couvre la politique agricole et d'autres aspects des politiques sectorielles, mais n'a pas abordé la question de la nécessité pour ces politiques d’évoluer.

Le Directeur de l'énergie assume la présidence du Secrétariat Opérationnel du CICAFIB, un cadre de concertation entre les acteurs concernés par le développement des agrocarburants.

Les programmes mis en œuvre sous la supervision de la DGE sont:

- Le Programme d'Accès aux Services Energétiques (PASE, phase 2).  Il comprend une sous-composante «promotion de l’énergie et des énergies alternatives" dont la part dans le budget des agrocarburants est d’environ US $ 1,6 M. La mise en œuvre de ce volet d'activité n'est pas allée très loin.

- Mise en place d'une unité pilote de production de biodiesel avec le transfert de technologie et le financement de Taiwan. Le partenaire national de ce projet qui bénéficie des orientations scientifiques du 2iE n'a pas encore été identifié.

Description du partenariat

La DGE agira en tant qu'autorité de surveillance de l'agence d'exécution du programme.

L'objectif du programme sera de:

- Opérationnaliser la stratégie nationale de développement des agrocarburants avec notamment la conception d'un cadre de réglementation et de régulation du secteur;

- Promouvoir l'utilisation de l'huile de Jatropha pour alimenter en énergie les pôles de développement rural du PASE, y compris la promotion des fourneaux fonctionnant à l'huile de Jatropha;

- Coordonner le processus de consultation trans-sectorielle au sein du CICAFIB pour que la réalisation des objectifs nationaux de développement en termes de agrocarburants soit facilitée par un ajustement des politiques sectorielles;

- Capitaliser les expériences des acteurs et des projets pilotes et faciliter le partage des connaissances entre les acteurs de l'industrie.

Financement conjoint attendu

Le cofinancement  attendu du Ministère de l'Énergie est de US$ 1 000 000

Le Programme National Plates-formes Multifonctionnelles

Pertinence du partenariat

Le Programme National des Plateformes Multifonctionnelles a l'intention de démontrer que la plateforme, qui est génératrice de revenus et créatrice d'emplois, est «une porte ouverte au développement économique local ». Sa création vient en accompagnement au développement de services sociaux de base.

La Fondation Bill & Melinda Gates finance l'une des composantes favorisant l'utilisation, par les plateformes multifonctionnelles, de l'huile de Jatropha comme carburant.

La Phase 2 de ce programme a effectivement été lancée en Janvier 2010.

L'objectif quantitatif poursuivi est de construire 1700 plateformes (dont 400 ont déjà été installées au cours de la phase 1 du programme), réparties à travers le pays.  Le budget global de l'installation de 1300 autres plateformes s'élève à US $ 18 M (soit environ US $ 1,3 M pour 100 plateformes).

En ce qui concerne la vision et les politiques, les objectifs poursuivis ont été définis comme suit:

- L’abandon définitif de l'utilisation du gazole comme énergie de base pour le fonctionnement des plateformes: l’accès au carburant à un prix compétitif et contrôlé est considéré par le PTFM comme une condition préalable pour le développement durable des plateformes (actuellement, les factures de carburant comptent pour 60% de leurs dépenses). Cette option implique la recherche de solutions alternatives telles que les agrocarburants et pour couronner le tout, l'huile de Jatropha.

- Mettre l'accent sur la culture du Jatropha par les groupes bénéficiant de plateformes tout en veillant à un équilibre entre la production de cultures de subsistance et le Jatropha.

Les aspects relatifs à la mise en œuvre de cette approche ainsi que les mesures d'accompagnement sont déterminés par le comité de pilotage du programme.

La Composante 2 du PTFM a pour objectif de développer des services d'eau et d'électricité dans 320 villages.  Le défi consiste à  rendre permanent l’accès aux services de base dans ces pôles de développement rural et d’en faciliter l'accès au plus grand nombre possible.

Répartition du budget de la composante 2 du PTFM

| Composante 2: | Au moins 320 réseaux hydrauliques / électriques mis en place | En FCFA (US$1 =450FCFA) |
| --- | --- | --- |
|  | 95 mini-réseaux hydrauliques prévus, acquis et exploités | 2 375 000 000 |
|  | 95 mini-réseaux électriques prévus, acquis et exploités | 4 750 000 000 |
|  | 130 mini-réseaux électriques prévus, acquis et exploités | 1 300 000 000 |
|  | Les réseaux sont régulièrement mis à jour | 128 750 000 |
|  | Stratégies de partenariat trans-sectorielles formulées | 83 000 000 |
|  | Appui technique spécifique accordé | 50 000 000 |
|  | Total Composante 2 | 8 713 750 000 |

La composante 3 du PTFM vise la mise en œuvre de solutions innovantes sur une grande échelle; environ 40% de son budget de US $ 1,7 M (US $ 660.000) est affecté à la promotion des agrocarburants.

Budget de la composante 3 du PTFM consacré aux agrocarburants

| ##### De nouvelles solutions technologiques innovantes et des applications techniques sont mises en œuvre à grande échelle | ##### En FCFA (US$1 =450FCFA) |
| --- | --- |
| ##### De nouvelles solutions technologiques sont testées et rendues opérationnelles dans le programme | ##### 225 000 000 |
| ##### Les agrocarburants sont introduits à une grande échelle comme source de combustion pour le PTFM | ##### 345 000 000 |
| ##### Une étude et un plan conçu pour surveiller et contrôler l'impact du programme sur l'environnement est réalisée et implémentée | ##### 130 000 000 |
| ##### Un appui technique fourni dans le pilotage de la mise en œuvre de la composante technologique | ##### 250 000 000 |

Description du partenariat

La localisation d'une  plantation de Jatropha proche de chacune des plates-formes installées par le PTFM  constituerait la base concrète de la capacité de production importante d’huile dans les zones rurales.

Bien que l'objectif poursuivi soit pour toutes les plates-formes d'adopter l'huile de Jatropha comme carburant, seule une partie d'entre elles auront la capacité technique et managériale pour produire de l'huile: sans doute, celles qui se trouvent autour des pôles de développement rural les plus importants (où le PTFM envisage de mettre en place des services de base de fourniture d’eau et d’électricité).

L'objectif proposé par le programme Jatropha est de produire de l'huile dans 400 villages équipés de plates-formes (30% des plates-formes ont été installées au cours de la phase 2 du Programme PTFM). Il y a 1 PTFM par village. Le projet s'appuiera sur les acteurs ruraux du PTFM et les capacités de formation des partenaires industriels à promouvoir les plantations de Jatropha dans 1700 villages dans la perspective de générer des revenus.

En retour, il contribuera à créer un environnement dans lequel l'accompagnement des acteurs du monde rural (producteurs agricoles et gestionnaires de plates forme) peut être maintenu au-delà de la phase mise en œuvre du PTFM par:

- La promotion des synergies entre les acteurs du monde rural et des investisseurs industriels;

- La mobilisation de ressources de Financement Carbone : la consommation de diesel du PTFM représente, en effet, environ 2.780 tonnes de CO2 par an (ou 19.500 tonnes sur une période de 5 ans)27 et en plus, les émissions qui ont été évitées grâce une réduction jusqu'à 75% du tonnage transporté lorsque les unités industrielles de transformation ne transforment plus les  graines, mais que l'huile est plutôt produite par les acteurs ruraux.

Le partenariat avec le programme PTFM ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les projets des agro-industries dont l'ambition est d'étendre leurs activités au niveau national, mais qui n'envisagent pas à ce stade, de s'appuyer sur les acteurs ruraux pour la production.

2IE

Pertinence du partenariat

L’Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2IE) s’est engagé de très près dans la formulation de la stratégie :

- La Réalisation en 2008, avec un financement GTZ, de l'étude prospective sur le potentiel de production de agrocarburants au Burkina Faso ; elle constitue la référence sur la base de laquelle la stratégie nationale des agrocarburants a été conçue.

- En 2010, une étude sur l'utilisation de l'huile végétale brute produite à partir de plantes oléagineuses pour la production d'électricité au Burkina Faso a approfondi les aspects opérationnels de l'un des aspects stratégiques à court terme pris en compte dans les conclusions de l'étude précédente, pour faire face à l'absorption par la SONABEL de la production nationale d’huile végétale.

L'Union européenne a également financé la mise en œuvre par 2IE de deux aspects importants du projet, qui sont en cours d’exécution:

- Le projet de « Valorisation énergétique de la biomasse en Afrique de l’Ouest »  (US$1 M sur 3 ans) dont le comité de pilotage est présidé par l’UEMOA. Il comprend une composante agrocarburants:

  - Développer les capacités des décideurs;

  - Tester les plateformes multifonctionnelles fonctionnant aux biocarburants;

  - Réfléchir sur les mesures incitatives nécessaires et les politiques tarifaires;

  - Analyser la demande (notamment avec le test de l'un des générateurs SONABEL en conditions réelles sur un an)

- Un projet sur le renforcement des capacités de la société civile et  des secteurs public et privé dans le secteur de l'énergie des Etats membres de la CEDEAO.

En outre, 2IE a développé des capacités en Finance Carbone.

Enfin, 2iE est un institut de formation: les résultats de ses travaux de recherche et des expériences capitalisées bénéficient chaque année à plus de 2.000 étudiants originaires de toute la sous-région.

Description du partenariat

Le Partenariat avec 2iE s'inscrit dans le renforcement des capacités des décideurs et de la détermination de mesures incitatives nécessaires pour développer les bioénergies au Burkina Faso et dans la sous-région.  L'accent est mis sur la formulation d'une stratégie nationale de mobilisation des ressources de la Finance Carbone pour développer la production de bioénergies (en particulier le Jatropha), et sur la sensibilisation des acteurs du secteur bancaire, des investisseurs et des initiateurs de programmes de développement sur les potentiels des outils de Finance Carbone.

L'objectif final visé est de faciliter les investissements dans le secteur rural et de générer des ressources qui peuvent aider à continuer à conseiller les gestionnaires de plateformes multifonctionnelles et à supporter les coûts du suivi-évaluation continu du potentiel de production de bioénergie au niveau national

La possibilité de reproduire au Burkina, l'initiative de 2010 du Mali  sur  la création d'un Fonds Carbone National et un mécanisme local pour la certification des projets proposés sur le marché volontaire sera également étudiée. Le partage d'expérience avec le Mali sera favorisé par la mise en œuvre dans ce pays d’un projet assez similaire financé par le FEM sur la promotion du Jatropha avec l'appui du PNUD.

IRSAT

Pertinence du partenariat

L’IRSAT est un institut de recherche relevant du Ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique.  L’IRSAT mène des activités de recherche dans le domaine de la science.

Description du partenariat

Le partenariat entre le projet et l’IRSAT portera principalement sur des essais comparatifs de fourneaux fonctionnant à l’huile traditionnelle. L’IRSAT sera grandement impliqué dans l'atteinte du résultat 3 (Les résultats de R & D contribuent grandement à la levée des barrières pour un développement à l’échelle nationale de la production d’huile de Jatropha)

BELWET

Pertinence du partenariat

Le Larlé Naaba Tigré est un chef traditionnel qui s'est engagé à promouvoir les plantations de Jatropha au niveau national.

En 2008, il a lancé une campagne d'information destinée aux agriculteurs dans 45 provinces du Burkina et la distribution de 22,5 tonnes de semences originaires du Mali, du Ghana, du Togo et du Burkina Faso et 340.000 plants destinés à être cultivés sur environ 48.000 hectares. Il a été rejoint par 67 000 producteurs résidant dans 1.333 villages, à qui il a distribué un million de plants et de 17,5 tonnes de semences en 2009, soit l'équivalent de 38.270 hectares.

En 2010, l'association a distribué 500.000 plants, 400.000 boutures et 4 tonnes de graines.

Des contrats de plantation ont été signés entre BELWET et les sociétés minières, SOMICA et BURKINA MANGANESE pour la culture de Jatropha sur une superficie de 15 à 20 hectares par an à partir de 2010.

A ce stade du projet, l’association BELWET et ses producteurs s’occupent de plus de 80.000 hectares de Jatropha (cultivés et préexistants) dans les 45 provinces.

Vu le charisme du promoteur, cette initiative, qui a été largement couverte par les médias, a reçu une lettre officielle de soutien moral du chef de l'Etat du Burkina, en Octobre 2008. Une unité pilote a été installée à la périphérie de Ouagadougou et a été inaugurée le 15 Juillet  2010. Elle est équipée de presses de fabrication chinoise conçues pour extraire l'huile de Jatropha (production journalière de 20 tonnes de semences) et l’huile Balanite (production journalière de 15 tonnes).

Selon les estimations de BELWET, il pourrait obtenir un prix de revient de 390FCFA ou 460FCFA par litre d’huile brute (en fonction du prix d'achat des semences) prix à majorer de 100 CFA par litre pour le raffinage.  Si ces estimations se confirment, il pourrait alors fournir un combustible compétitif face au gazole.

BELWET a conclu un partenariat avec 2IE (production de biodiesel, testant l'utilisation de l'huile produite en la mélangeant avec du diesel) et l’IRSAT (10 M FCFA fournis par le PNUD et utilisés pour financer les essais de compostage de tourteau de Jatropha dans le  cadre de la phase 1 du programme des plateformes multifonctionnelles).

Son projet a bénéficié d’un prêt d'une valeur d'environ 100 millions de FCFA de la BSIC et de la Banque Atlantique qui  servent à financer la construction d'installations et à acheter un premier lot de matériels de transformation.

Afin de fidéliser les producteurs qui ont été mobilisés et d’assurer les remboursements des semences, des engrais ou des pesticides fournis aux producteurs, BELWET envisage la possibilité de soutenir le développement local à travers des activités de microfinance, et il envisage un projet qui lui permettra de conclure des contrats avec aussi bien les groupes de producteurs que les producteurs individuels.

Description du partenariat

Le partenariat entre le projet en question et la Société Agritech permettra une meilleure visibilité dans les possibilités de création de  synergies entre investissement privé et développement rural. Il contribuera également à résoudre les contraintes spécifiques rencontrées par cette société et soulignera l'importance de son investissement dans la promotion de la filière Jatropha au niveau national.

- Une des grandes difficultés rencontrées par l'initiateur est la mobilisation de capitaux auprès des banques locales dans des conditions adaptées au contexte dans lequel il opère.

- La conception de l'unité pilote d’extraction de Belwet ne semble pas avoir été optimisée. Par exemple, les graines sont chauffées avant d'être pressées (pour maximiser le taux d'extraction), ce qui oblige à affiner les huiles (neutralisation, lavage et séchage), le système consomme beaucoup d'énergie et génère des eaux usées polluantes qui doivent être traitées (purification par lagunage); la décantation et le stockage sont effectués dans des réservoirs enterrés sans aucun système de drainage, ce qui nécessite l'arrêt du processus pour les drainer manuellement.

Ce partenariat permettra à Belwet de bénéficier de la surveillance technique et économique et de l'évaluation de ses installations et des conseils aussi sur les moyens d'améliorer le processus afin que les produits issus de la mise en soient conformité avec les normes nationales de durabilité et de qualité qui seront mises en place.  La capacité de Belwet à garantir à ses producteurs, la distribution et la vente de leurs produits  ainsi qu’ à rendre leur production attractive en dépend.

- Les plantations qui ont été réellement créées par les producteurs inscrits auprès de Belwet n'ont jamais été contrôlées. 2iE a identifié une possibilité d'obtenir de la FAO, des fonds pour financer un géo-référencement de ces plantations et pour mettre en place un mécanisme de suivi de leur développement, si Belwet en fait la demande:   il est absolument nécessaire d'élaborer un plan pour le fonctionnement et le développement de l'unité de traitement.  La mobilisation de ces fonds exige également un cofinancement et des compétences agronomiques qui seront apportées par le programme Jatropha.

- La promotion et le développement de l'investissement social de l'entreprise sont importants pour la certification de la durabilité de ses produits et pour renforcer la relation avec ses producteurs. Le programme favorisera le développement de partenariats avec les acteurs du secteur de la micro-finance, notamment concernant le financement de 50 presses pour les plateformes multifonctionnelles basées dans les sites de production de l'entreprise. Ainsi, une partie de la production de l'huile de Jatropha peut être destinée à la fourniture locale d’énergie.

AGRITECH FASO

Pertinence du partenariat

Agritech Faso est une société agro-industrielle dont l'objectif est d'optimiser la promotion de tous les produits et produits dérivés de l'industrie (la production d'électricité, le développement du tourteau de Jatropha et de la tige de coton comme combustibles). Elle n'envisage pas un programme du type Faso-biocarburant dans lequel l'activité d'extraction de l'huile est laissée aux agriculteurs. Elle a annoncé en 2008 que son objectif était d'exploiter 200.000 hectares de Jatropha au Burkina Faso.

Agritech Faso est membre d'une organisation basée à Singapour, possédant des filiales ou travaillant à la création de filiales au Bénin (où 25.000 hectares de terres lui ont déjà étaient alloués), au Togo et en Côte d'Ivoire. Le Sénégal est également un objectif potentiel. Étant représentée dans de nombreux pays de la région, son expérience capitalisée au Burkina aura un impact régional.

Elle a commencé ses activités dans la région de Dori et les étend à d'autres régions. Elle a déjà fait 2M US $ d’investissement (plantations, exploitation, unité de biomasse, unité d'extraction d'huile). En Juillet 2010, elle a lancé un appel d’offres pour la construction d'une unité pilote de production de biomasse.

Agritech Faso travaille dans la fabrication de fourneaux fonctionnant à l'huile de Jatropha (elle est actuellement à l'étape de développement d'un prototype) et de fourneaux fonctionnant à la biomasse (pour la production du dolo). Elle a également installé avec le partenariat du Ministère de l'Agriculture, des fourneaux fonctionnant à la biomasse dans les cantines scolaires (dans une démarche de sensibilisation des jeunes à la culture du Jatropha).

Déclarant vouloir développer "une perception sociale de l'entreprise", l'entreprise a exprimé sa volonté de «faire quelque chose pour les populations locales» et sa «préoccupation pour le développement durable". Selon la compagnie, cela explique que le marché qu’elle vise est exclusivement orienté vers le marché domestique et son programme d'investissement social (soutien à la création d'une unité d'extraction du beurre de karité à Boni, création de centres de tri de noix de karité et soutien à sa commercialisation, projet d'appui au système de la micro-finance  ...)

Description du partenariat

Le partenariat entre le projet en question et la Société Agritech Faso permettra une meilleure visibilité dans les possibilités de création de  synergies entre investissement privé et développement rural. Il contribuera également à la résolution de contraintes spécifiques rencontrées par la société et soulignera l’importance de son investissement pour soutenir le développement rural sur ses sites de production.

L’absence d’une stratégie nationale des agrocarburants est perçue par la société comme une sérieuse barrière au développement de ses activités Par exemple, l’absence d'une politique coordonnée entre les secteurs de l'énergie et de l'agriculture rend difficile notamment à sa première unité industrielle l’obtention d’une licence en vertu du Code des Investissements ; elle peut également expliquer la réserve des banques, dans la mesure où elles semblent vouloir tout financer sauf la production d’huile de Jatropha parce qu’elle fait concurrence à la production de cultures vivrières.

Il est donc absolument nécessaire d'entreprendre une campagne massive d'information et de communication visant à augmenter l'exposition de l'industrie et d'accroître la capacité des décideurs à évaluer les projets d'investissement qui leur sont soumis. Agritech Faso envisage également de mettre beaucoup d'efforts pour faciliter la concertation entre les acteurs impliqués dans l'industrie en vue de défendre leurs intérêts professionnels à l'échelle nationale.

Agritech Faso envisage aussi, dans le projet Jatropha, de systématiser son programme d’investissement social dans les lieux où il a des représentations et de le faire évaluer par un cabinet externe dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre d'un système de certification de la durabilité des produits de l'industrie. Le programme permettra en outre  la conclusion de partenariats avec les acteurs du secteur de la micro-finance en particulier en ce qui concerne l'installation de 50 presses dans les plateformes multifonctionnelles ou de générateurs pour l'électrification rurale sur les sites de production de l'entreprise. Ainsi, une partie de la production d'huile de Jatropha peut être destinée à ces plateformes de production d'énergie locale.

Un autre objectif du programme est de diversifier les débouchés de l'huile de Jatropha, y compris son utilisation comme combustible local. Par conséquent, la validation des performances du fourneau à huile et du fourneau à biomasse créé par Agritech offre une autre voie pour le partenariat.

Financement conjoint attendu

Le cofinancement  attendu de Agritech Faso  est de US$ 3,000,000

GREENOIL

Pertinence du partenariat

GreenOil est une entreprise pionnière du secteur privé impliquée dans la promotion des agrocarburants. Les expériences recueillies au cours de toutes ces années devraient être capitalisées et partagées avec le projet.

Description du partenariat

GreenOil s’impliquera dans le contrôle de la qualité des huiles extraites: Elle contrôlera la qualité des huiles et des produits fabriqués par la filière Jatropha et fera aussi l’acquisition de presses et l’installation d'une unité d'extraction de l'huile. GreenOil s’engagera également dans la collecte de graines de Jatropha.

Financement conjoint attendu

Le cofinancement  attendu de GreenOil est de  216 000 US$

GENESE

Pertinence du partenariat

Genèse a un programme axé sur l'huile de Jatropha dans les générateurs à double carburation (jusqu'à 100 KVA) installés dans des villages de moins de 3.000 habitants.

Description du partenariat

Genèse s’engagera pour rendre durable le modèle technique et économique du PTFM par une gestion avancée des 5 plateformes et des acquisitions et l'installation de 8 presses pour la production d'huile de Jatropha.

Financement conjoint attendu

Le cofinancement  attendu de GENESE est de 820 000 US$

# ANNEXE E: Calcul des réductions des émissions de CO2

Cette Annexe présente les estimations des réductions des émissions de CO2 associées à la mise en œuvre du projet proposé sur financement du FEM. Le projet prévoit la plantation d'arbres de Jatropha dans une plantation de 12.000 hectares (ha), et l'huile de Jatropha qui sera produite à partir des arbres sera utilisée pour la production de l'huile de Jatropha qui sera utilisée comme substitut au carburant diesel utilisé dans la production d'électricité dans les villages où sont implantées des plateformes multifonctionnelles (PTFM). Il faudra 3 ans pour terminer la plantation. Le planning de plantation est le suivant: 1ère année = 2.000 ha; 2e  année = 5.000 ha et 3ème  année = 5.000 ha. À la fin de la 4e année, 12.000 ha de plantations d'arbres de Jatropha sont déjà censés produire un total de 488 tonnes de fruits de Jatropha. Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de production attendu des arbres de Jatropha plantés et la quantité attendue de fruits (en tonnes) de Jatropha produite par hectare.

| Année après Plantation | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Production | 1 | 5 | 20 | 50 | 100 | 100 |
| Tonne de fruits de Jatropha/ha | 0.015 | 0.075 | 0.3 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |

Villages disposant de PTFM (12.000 ha)

| Années après Plantation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nouvelle plantations, ha |  | 2,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| Production de fruits de Jatropha 1, tpa |  |  | 30 | 150 | 600 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Production de fruits de Jatropha 2, tpa |  |  |  | 75 | 375 | 1,500 | 3,750 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Production de fruits de Jatropha 3, tpa |  |  |  |  | 75 | 375 | 1,500 | 3,750 | 7,500 | 7,500 |
| Production de fruits de Jatropha, tpa |  |  | 30 | 225 | 1,050 | 3,375 | 8,250 | 14,250 | 18,000 | 18,000 |
| Production en litres d'huile de Jatropha, lpa |  |  | 9,775 | 73,314 | 342,131 | 1,099,707 | 2,688,172 | 4,643,206 | 5,865,103 | 5,865,103 |
| Tourteau usagé, tpa |  |  | 21 | 158 | 735 | 2,363 | 5,775 | 9,975 | 12,600 | 12,600 |
| Huile de Jatropha/hectare |  |  | 4.9 | 10.5 | 28.5 | 91.6 | 224.0 | 386.9 | 488.8 | 488.8 |

Base : 30% de taux d'extraction; huile de Jatropha Sp. Gr. = 0,9207; Tourteau usagé : 70% des fruits de Jatropha.

Il y a aussi des plantations agro-industrielles de Jatropha qui produisent l'huile de Jatropha qui est destinée à être utilisée dans la production d'électricité de la SONABEL, et dans les transports. Environ 80% de la production d'huile de Jatropha provenant de ces plantations seront utilisés pour la production d'électricité.

Agro-Industries (110,000 ha)

| Année après Plantation | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nouvelle plantations, ha | 32500 | 35000 | 42500 |  |  |  |  |  |  |
| Production de fruits de Jatropha 1, tpa |  | 487.5 | 2437.5 | 9750 | 24375 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 |
| Production de fruits de Jatropha 2, tpa |  |  | 525 | 2625 | 10500 | 26250 | 52500 | 52500 | 52500 |
| Production de fruits de Jatropha 3, tpa |  |  |  | 637.5 | 3187.5 | 12750 | 31875 | 63750 | 63750 |
| Production de fruits de Jatropha, tpa |  | 487.5 | 2962.5 | 13012.5 | 38062.5 | 87750 | 133125 | 165000 | 165000 |
| Production en litres d’huile de Jatropha, kL/an |  | 158.8 | 965.3 | 4240.0 | 12402.2 | 28592.4 | 43377.3 | 53763.4 | 53763.4 |
| Tourteau usagé, tpa |  | 341 | 2074 | 9109 | 26644 | 61425 | 93188 | 115500 | 115500 |

Potentiel de réduction des émissions

Remplacement du diesel dans la production d’électricité

La valeur calorifique de l'huile de Jatropha est légèrement supérieure à celle du diesel (39,5 MJ / litre par rapport à 37-38 MJ / litre). Par conséquent, nous pouvons supposer que la substitution du gazole est de 1:1. Dans ce cas, le litre d'huile de Jatropha peut remplacer 1 litre de carburant diesel.

En utilisant les données de fonctionnement fournies, pour 1 PTMF avec un groupe électrogène de 10 KVA, en considérant un facteur puissance = 1, le groupe électrogène produira 10 kW par heure. La production d’électricité quotidienne est donc de 10 kW * 4 h/jour = 40 kWh/jour. En une année, la production est de 40 kWh/jour * 300 h/jour = 12,000 kWh/an. Typiquement, les groupes électrogènes diesel  ont une consommation spécifique de carburant 0.308 litres diesel/kWh et qui se traduisent par une émission de CO2 de 0,786 kg/kWh. Dans ce cas, les émissions annuelles de CO2 par PTMF sont de 0.786 kg CO2/kWh * 12.000 kWh / an = 9.432 kgs CO2/an/PTMF Pour le nombre de plateformes multifonctionnelles impliquées dans le projet, les réductions potentielles d'émissions de CO2 seront les suivantes: 9.432 tonnes CO2/an (1.000 PTFM) La consommation d'huile de Jatropha sera d'environ 0.308 litres / kWh * 12.000 kWh / an = 3.696 litres / an / PTFM.

Sur une base de la production d'huile de Jatropha pendant 20 ans à partir des 12.000 ha de plantation d'arbres de Jatropha, la production totale cumulée d’huile de Jatropha est de 90.967 kL. La production d'électricité totale cumulée (en supposant que le mode de fonctionnement est constant tout au long des 2 années, soit 4h/jour, 300 jours/an), est de 193.678 MWh, ce qui nécessite un total de 59 653 kL d'huile de Jatropha. Ce montant total de la production d'énergie est équivalent à une réduction cumulative des émissions totales de CO2 de 152 232 tonnes. Le reste de la production huile de Jatropha (31 314 kL) peut être utilisé comme substitut direct au carburant diesel pour le transport et, ce faisant, se traduirait par une réduction des émissions de CO2 de 89 529 tonnes.

| Année après Plantation | Production Totale d’huile de Jatropha, en litres | Production d'énergie totale, MWh | Réduction des Emissions de CO2, en tonnes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Huile de Jatropha utilisée comme Carburant pour les PTMF | Huile de Jatropha utilisée comme Carburant pour le transport |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9,775 | 31 | 25 | 0 |
| 4 | 73,314 | 238 | 187 | 0 |
| 5 | 342,131 | 1,110 | 873 | 0 |
| 6 | 1,099,707 | 3,570 | 2,806 | 0 |
| 7 | 2,688,172 | 8,727 | 6,860 | 0 |
| 8 | 4,643,206 | 12,000 | 9,432 | 2,708 |
| 9 | 5,865,103 | 12,000 | 9,432 | 6,201 |
| 10 | 5,865,103 | 12,000 | 9,432 | 6,201 |
| 11 - 22 | 70,381,232 | 144,000 | 113,184 | 74,418 |
| Total sur 20 ans | 90,967,742 | 193,678 | 152,232 | 89,529 |

Base : 1000 PTMFs @ 10 kW/PTMF fonctionnant 4 heures/jour, 300 jours/an, 30% de taux d'extraction d'huile; facteur d'émission de CO2 pour un générateur diesel de vitesse moyenne = 0,786 kg CO2/kWh;

Remplacement du charbon de bois pour la cuisson

La valeur de chauffage de tourteau de Jatropha est de 11,1 MJ/kg (3% d’humidité). Le pouvoir calorifique du bois (typique) est 14,82 MJ / kg. Sur une base de contenu calorifique égale, le potentiel d'une tonne de tourteau usagé de Jatropha est équivalent à environ 0,75 tonnes / an de bois (bois de chauffage non durable), c'est à dire 1 * 11,1/14,82 = 0,75. La quantité d'émissions de CO2 provenant de la combustion du bois utilisé pour fabriquer du charbon de bois est 1,462 * 0,75 = 1,095 tonnes de CO2. Compte tenu des données 6 kg de bois sont utilisés pour produire 1 kg de charbon de bois, la production de charbon de bois totale qui est épargnée par tonne de substitut de tourteau usagé de Jatropha est de 0,75 tonnes / 6 tonnes de bois / tonne = 0,125 tonne de charbon de bois.

Typiquement, un fourneau de charbon de bois exige environ 170 kg / an de charbon de bois Cela équivaut à environ une tonne de bois de chauffage (non durable) par an. Pour remplacer cette quantité de charbon de bois ou de bois utilisé dans un fourneau à charbon de bois (ou à bois) par un tourteau usagé Jatropha, il faudrait environ 1,34 tonnes tourteau usagé Jatropha par an. Cela se traduit par une réduction annuelle des émissions de CO2  de 1 tonne par fourneau.

Sur une base de production d'huile de Jatropha pendant 20 ans à partir des 12.000 ha de plantation d'arbres de Jatropha, la production totale cumulée d’huile de Jatropha est 195 426 kL. Cela équivaut à un total de 24 428 tonnes de bois non durable utilisés pour la fabrication de charbon. En supposant une utilisation à 100% du tourteau usagé de Jatropha comme combustible de cuisson (en lieu et place du charbon de bois), le remplacement de cette quantité de bois non durable par le tourteau usagé de Jatropha se traduit par une réduction cumulative totale des émissions de CO2 équivalente de 213 991 tonnes.

| Année après Plantation | Quantité totale de tourteau usagé de Jatropha, en tonnes | Quantité équivalente de bois (basée sur HV), en tonnes | Quantité équivalente de production de charbon de bois évitée, en tonnes | Réduction Totale des Emissions de CO2, en tonnes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21 | 16 | 3 | 23 |
| 4 | 158 | 118 | 20 | 172 |
| 5 | 735 | 551 | 92 | 805 |
| 6 | 2,363 | 1,772 | 295 | 2,587 |
| 7 | 5,775 | 4,331 | 722 | 6,324 |
| 8 | 9,975 | 7,481 | 1,247 | 10,923 |
| 9 | 12,600 | 9,450 | 1,575 | 13,797 |
| 10 | 12,600 | 9,450 | 1,575 | 13,797 |
| 11 - 22 | 151,200 | 113,400 | 18,900 | 165,564 |
| 20 ans | 195,426 | 146,570 | 24,428 | 213,991 |

Base : 30% de Taux d'extraction d'huile; émissions de CO2 des bois (non durable) de combustion = 1,462 t CO2 / t de bois; quantité de bois (non durable) nécessaire pour produire du charbon de bois = 6 t de bois/ t de charbon de bois; valeur calorifique du bois (non durable) utilisé pour la fabrication de charbon = 14,82 MJ / kg; valeur calorifique du tourteau usagé de Jatropha = 11,1 MJ / kg.

Dans le projet proposé, la production et l'utilisation de fourneaux fonctionnant au tourteau usagé de Jatropha  sera démontrée. Un total de 300 fourneaux seront produits et distribués pour être utilisés dans les villages. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils devraient collectivement apporter environ 300 fourneaux *1 tonne CO2/fourneau / an = 300 tonnes CO2/an.

Remplacement du diesel dans la production d’électricité

Il y a une substitution potentielle de 20 000 tonnes de diesel (23 530 kL) par de l’huile de Jatropha dans les générateurs diesel de la SONABEL par an. En supposant une consommation spécifique moyenne de 0,308 l/kWh, la production annuelle d'électricité en utilisant l'huile de Jatropha serait 23 530 000 l/0,308 l/kWh = 76 396 MWh. Compte tenu du facteur moyen de la grille des émissions de CO2 de l'électricité de 0,65 tonne /MWh, la quantité d'émissions de CO2 provenant de la substitution du diesel par de l'huile de Jatropha sera de : 76 396 MWh * 0,65 = 49 657,5 tonnes CO2/an.

Le tableau ci-dessous résume la production potentielle d'électricité à partir de générateurs de la SONABEL et l'utilisation pour le transport de l'huile de Jatropha produite à partir des plantations agro-industriels de Jatropha sur 20 ans. La production totale d’huile de Jatropha serait de 842 424,2 kL. Quatre-vingts pour cent de l'huile de Jatropha est utilisée pour la production d'électricité et le reste pour le transport. La production totale d'énergie potentielle est de 2 188 115 MWh. Cela nécessite un total de 673 939,4 kL d'huile de Jatropha, et se traduit par une réduction totale des émissions de CO2  de  1 422 275 tonnes. La quantité totale potentielle d’huile de Jatropha pour le transport est 164 484,8 kL, et cela se traduit par une réduction des émissions de CO2 de 481 698 tonnes.

| Année après Plantation | Production Totale d’huile de Jatropha, en litres | Production Totale d’huile de Jatropha pour la SONABEL, en litres | Production d'énergie totale de la SONABEL, MWh | Production Totale d’huile de Jatropha pour le transport, en litres | Réduction des Emissions de CO2, en tonnes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Huile de Jatropha utilisée comme Carburant de la SONABEL | Huile de Jatropha utilisée comme Carburant pour le transport |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 158,847 | 127,077 | 413 | 31,769 | 268 | 91 |
| 4 | 965,298 | 772,239 | 2,507 | 193,060 | 1,630 | 552 |
| 5 | 4,239,980 | 3,391,984 | 11,013 | 847,996 | 7,158 | 2,424 |
| 6 | 12,402,248 | 9,921,799 | 32,214 | 2,480,450 | 20,939 | 7,092 |
| 7 | 28,592,375 | 22,873,900 | 74,266 | 5,718,475 | 48,273 | 16,349 |
| 8 | 43,377,322 | 34,701,857 | 112,668 | 8,675,464 | 73,234 | 24,803 |
| 9 | 53,763,441 | 43,010,753 | 139,645 | 10,752,688 | 90,769 | 30,742 |
| 10 | 53,763,441 | 43,010,753 | 139,645 | 10,752,688 | 90,769 | 30,742 |
| 11 - 22 | 645,161,290 | 516,129,032 | 1,675,744 | 129,032,258 | 1,089,233 | 368,903 |
| 20 ans | 842,424,242 | 673,939,394 | 2,188,115 | 168,484,848 | 1,422,275 | 481,698 |

Remplacement du diesel dans les transports

Les voitures alimentées au carburant diesel couvrent généralement 30 000 km/an. Pour une consommation moyenne de carburant d'environ 9 kms/litre, la consommation annuelle de carburant diesel sera de 30 000 km/an/9 kms/l = 3,333.3 lits/an/voiture. L'huile de Jatropha qui sera utilisée pour le transport viendra de la production de pétrole des plantations agro-industrielles. En prenant 500 voitures diesel qui seront transformées pour utiliser l'huile de Jatropha et un facteur d'émission de CO2 de 2 859 kg CO2/l pour le carburant diesel, le total moyen de réduction annuelle des émissions de CO2 serait 4 765 tonnes. Les voitures ont une durée de vie moyenne de 5 ans. À cet égard, pour la période de 20 ans, les 500 voitures devraient être remplacées 4 fois. Les réductions  totales d'émission après 20 ans sont 89 529 tonnes.

Réduction Directe d’émissions de CO2

Les réductions directes des émissions de CO2 proviennent de l'utilisation de l'huile de Jatropha produite à partir des 12 000 ha d’arbres de Jatropha qui seront plantés dans le cadre du projet. Ces réductions d'émissions de CO2 sont comptées pour la durée de vie de la plantation, qui dans ce cas est estimé au bas mot à 20 ans. En outre, les émissions de CO2 émanant de

- La Substitution du carburant diesel dans la production d'électricité pour les Villages (1.000 PTMFs) = 152 232 tonnes

- Le remplacement du carburant diesel dans les transports (500 transformations de voitures Diesel @ 30 000 km / an / voiture; 9 kms / lit, 5 ans de durée de vie) = 89 529 tonnes

- La Substitution du charbon de bois en cuisine par le tourteau usagé de Jatropha à la place du charbon (@ 300 fourneaux, 3 ans de durée de vie)=300t/an*3 ans*6=5 400 tonnes (NOTE: Les fourneaux seront remplacés 6 fois dans la période de 20 ans

- Total des réductions directes des émissions de CO2 =152 232+89 529+5 400=247 161 tonnes

On peut prudemment estimer que les émissions seront réduites de 7% suite à l'analyse récente du cycle de vie qui montre que si les rendements descendent de 5t/ha à 3t/ha les réductions d'émissions seront de 7%. Ainsi, le total des réductions des émissions de CO2 directes est de 247 161 - 7% = 229 860 tonnes

Réductions Indirectes des émissions de CO2

Approche de bas en haut: L'utilisation d'un facteur de reproduction de 3, la réduction des émissions indirectes de CO2 est de 3*229 860 tonnes = 689 580 tonnes.

Approche de haut en bas: Voici, ci-dessous, le résumé des prévisions de production d’huile de Jatropha basée sur la Stratégie Nationale des Agrocarburants (2008). Il s'agit d'une estimation circonspecte des prévisions de production du Jatropha  basées sur les rendements attendus pour les plantations arrivées à maturité, ce qui est environ 489 lits / ha. Au fil des années, on s'attend à ce que les plantations grandissent et que les rendements de l'huile de Jatropha augmentent. Ci-dessous, vous trouverez le résumé des estimations circonspectes de la production d'huile de Jatropha au cours des 10 années qui influencent la période suivant l'achèvement du projet du FEM. Les réductions potentielles d'émissions de CO2 proviendront de l'utilisation de l'huile de Jatropha comme substitut du carburant diesel.

| Année | Plantation de Jatropha, Hectares | Production d’huile à l’hectare, l/ha | Production d’huile de Jatropha, litres/an | Réduction Potentielle de CO2 par le Remplacement du diesel par l’huile de Jatropha, tonnes/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 110,200 | 14 | 1,548,509 | 4,427 |
| 2017 | 118,600 | 38 | 4,514,719 | 12,908 |
| 2018 | 127,000 | 112 | 14,205,015 | 40,612 |
| 2019 | 135,600 | 258 | 35,049,628 | 100,207 |
| 2020 | 144,200 | 395 | 56,925,333 | 162,750 |
| 2021 | 152,800 | 489 | 74,682,307 | 213,517 |
| 2022 | 161,400 | 489 | 78,885,630 | 225,534 |
| 2023 | 170,000 | 489 | 83,096,000 | 237,571 |
| 2024 | 178,000 | 489 | 87,042,000 | 248,853 |
| 2025 | 187,000 | 489 | 91,443,000 | 261,436 |
| Réduction total des émissions de CO2 durant la période d’influence |  |  |  | 1,507,814 |

Sur la base des prévisions de nouvelles  plantations de Jatropha, le total cumulé de production d’huile de Jatropha au cours des 10 années suivant la fin des travaux du projet (i.e., 2016 – 2025) est d’environ 527,4 millions de litres. Si elles sont entièrement utilisées pour remplacer la consommation de diesel dans la production d’électricité et les transports, les réductions potentielles d’émissions de CO2 seront d’environ 1 507 814 tonnes.

Considérant un facteur de causalité du FEM de 0,8, la réduction des émissions indirectes de CO2 serait de: Réduction Indirecte des émissions de  CO2 = réduction des émissions CO2 (sur une période d’influence de 10 ans) X Facteur de causalité FEM = 1 507 814 * 0,8 = 1 206 251 tonnes.

Par conséquent, la fourchette de réduction des émissions indirectes de CO2 est de: 689.580 – 1.206.251 tonnes.

Séquestration du carbone généré à partir de la plantation de 12.000 ha d’arbres de Jatropha

Selon la littérature scientifique28,on estime qu’une plantation du Jatropha va séquestrer de 22.4 tonnes de CO2/ha/an, jusqu’à un total de 100 tonnes de CO2/ha/an. Si un taux moyen de 20 tCO2/ha/an est considéré pour ce projet, le total des 12.000ha d’arbres de Jatropha plantés  séquestrera 140.000 tCO2  par an. Avec une durée de vie de 20 ans, le total estimé de carbone séquestré est de 20*240.000=4.8 millions de tonne de CO2.

# ANNEXE F : Bibliographie

| Année | Auteur | Titre |
| --- | --- | --- |
| 2002 | Gouvernement du Burkina Faso | Lettre de politique de développement du secteur privé |
| 2002 | Gouvernement du Burkina Faso | Lettre de politique de développement rural décentralisé |
| 2006 | UEMOA | Développement de la filière éthanol-agrocarburant dans l’espace UEMOA |
| 2006 | UEMOA | Stratégie régionale de valorisation énergétique de la biomasse pour un développement durable |
| 2007 | Gouvernement du Burkina Faso | Loi 027-2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité |
| 2007 | Gouvernement du Burkina Faso | Politique nationale de sécurisation foncière |
| 2007 | CIRAD/2IE | Enjeux et perspectives du développement des agrocarburants pour l’Afrique – Cas du Burkina Faso |
| 2007 | PREDAS | Agrocarburants au Burkina Faso- Contraintes, atouts et perspectives |
| 2008 | Gouvernement du Burkina Faso | Décret 2008-370 – contrats de concession du sous-secteur de l’électricité |
| 2008 | CIRAD/2IE | Opportunités de développement des agrocarburants au Burkina |
| 2008 | IED | Analyse des options d’approvisionnement en énergie |
| 2008 | UEMOA | Bioénergies et développement durable dans les pays membres de l’UEMOA |
| 2008 | UNF | Blueprint for Bioenergy, Agriculture and rural development in the UEMOA |
| 2009 | Gouvernement du Burkina Faso | Loi 034 portant régime foncier en milieu rural |
| 2009 | Carbon2Green | UNFCCC Project Design Document – Jatropha et Production d’électricité en RDC |
| 2009 | Carbon2Green | UNFCCC Project Design Document – Jatropha et séquestration de carbone en RDC |
| 2009 | PNIA | Développement des filières agricoles et promotion des marchés |
| 2009 | CICAFIB | Cadrage d’une politique de développement des agrocarburants au Burkina Faso |
| 2009 | Helio | Systèmes énergétiques au Burkina Faso |
| 2009 | JP Laude | Situation de la filière Jatropha au Burkina |
| 2009 | PNUD | The Energy Access Situation in Developing Countries |
| 2010 | 2IE | Concept note Jatropha EU – Burkina Faso |
| 2010 | PNUD | Rapport d’évaluation du programme national plateformes multifonctionnelles – Burkina Faso |
| 2010 | CIRAD | Affronter le défi énergétique et alimentaire au Burkina Faso |

# ANNEXE G: Liste des organisations consultées

Les organisations suivantes ont été consultées pendant la phase préparatoire du projet :

Secteur Public:

- Direction Générale de l’Energie

- Direction Générale de la Production de l'Économie Rurale

- SP/CONEDD

- SONABHY

Instituts de recherche et de formation

- IRSAT

- CNRST

- 2IE

Secteur privé:

- Agritech

- Belwet

- Genese sarl

- Green Oil

Organisations professionnelles

- Groupement des Transformateurs des Produits Oléagineux du Burkina (GTPOB)

Société civile et ONG

- New Tree

Programmes nationaux

- PN-PTMF

- PASE

Organisations internationales:

- Union Européenne (Délégation au Burkina Faso)

- UNDP (Burkina Faso Office)

- UEMOA (Département Energie et Biomasse)

# ANNEXE H: Calcul de la contrepartie nationale en espèces

|  |  | 140000$ | 69 420 000 F |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnités & Salaires du Personnel de la CGP |  |  |  |
| Désignation | Cout Unitaire | Quantité | Montant |
| Coordonnateur | 145 000 | 36 | 5 220 000 |
| Chef de Service Energie | 75 000 | 36 | 2 700 000 |
| Chef de Service Environnement | 75 000 | 36 | 2 700 000 |
| Chef de Service Passation de Marchés & Comptabilité | 75 000 | 36 | 2 700 000 |
| Chef de Service Suivi-Evaluation | 75 000 | 36 | 2 700 000 |
| Assistant au Projet (Cadre Supérieur) | 25 000 | 36 | 900 000 |
| Chauffeur (A recruter) | 187 500 | 36 | 6 750 000 |
|  |  |  | 23 670 000 |
| Comité de Pilotage |  |  |  |
| Désignation | Cout Unitaire | Quantité | Montant |
| Président (1) | 50 000 | 6 | 300 000 |
| Membres (19) | 35 000 | 114 | 3 990 000 |
| Pause-Café & Divers | 250 000 | 6 | 1 500 000 |
|  |  |  | 5 790 000 |
| Fonctionnement |  |  |  |
| Désignation | Cout Unitaire | Quantité | Montant |
| Dotation Annuelle en carburant & lubrifiants | 12 000 000 | 3 | 36 000 000 |
|  |  |  | 0 |
| Frais de Communication | 110 000 | 36 | 3 960 000 |
|  |  |  | 39 960 000 |
| Dépenses pris en charge par le PNUD |  |  |  |
| Frais de mission |  |  |  |
| Acquisition Véhicule |  |  |  |
| Maintenance Véhicule |  |  |  |
| Acquisition de consommable |  |  |  |
| Acquisition de matériel informatique et technique |  |  |  |
| Frais de Communication |  |  |  |
| Désignation | Cout Unitaire | Quantité | Montant |
| Coordonnateur | 25 000 | 36 | 900 000 |
| Chef de Service Energie | 15 000 | 36 | 540 000 |
| Chef de Service Environnement | 15 000 | 36 | 540 000 |
| Chef de Service Passation de Marchés & Comptabilité | 15 000 | 36 | 540 000 |
| Chef de Service Suivi-Evaluation | 15 000 | 36 | 540 000 |
| Assistant au Projet (Cadre Supérieur) | 15 000 | 36 | 540 000 |
| Chauffeur | 10 000 | 36 | 360 000 |
|  | 110 000 |  | 3 960 000 |

http://www.grain.org/agrofuels/?moratoriumfr

Développement d’une Bioénergie Durable dans les Pays-membres de l’UEMOA

Voir spécialement "Claims and Facts on Jatropha curcas L. Par REE Jongschaap, WJ Corre, PS Bindraban & WA Brandenburg, Wageningen University, 2007

Vers 1996, dans "The Physic Nut" Heller a démontré que les variétés locales sont habituellement plus productives sur un site donné que les variétés importées.

Les moteurs à injection indirecte sont caractérisés par échauffement à froid et une préchambre qui retient le mélange air/carburant, ils opèrent à des températures élevées, qui supportent la combustion de HBP.

6 Carrefour africain, n° 909, daté du 15 Novembre 1985 ; OUEDRAOGO et al., 1991 ; OUEDRAOGO, 2000

7 « Opportunités de développement des agrocarburants au Burkina Faso » (2008, CIRAD/2IE - GTZ financement dans le cadre du Programme National de Développement Agricole)

8En supposant que 10% des plants produisent à partir de la première année 10%de leur potentiel et dans le cas où le potentiel minimum est de 1,2 tonnes par hectare, donc environ 800 tonnes de semences ou 200.000 litres d’huile auraient dû être disponibles sur le marché du Burkina Faso en 2010

9Dû en particulier à l’extrême sensibilité de la plantule à différents prédateurs, à la compétition avec différentes variétés et au manque de d'entretien des jeunes plantations

10Estimation 2015 , basée sur 100.000 plants par an, soit environ 100 hectares par an.

11Programme ciblant 100 villages dans la région de Dori et mis en œuvre par Institut Experimental Spallanzani (IES, Italie) avec un financement de la Facilité de l’UE pour l'Energie en 2010

12Le programme National Plates formes multifonctionnelles étudie avec le soutien de la fondation Bill et Melinda Gates et du PNUD, la possibilité d’améliorer les conditions de perpétuer les plates formes en leur fournissant du carburant provenant des plantations de Jatropha des villages (10 à 20 hectares par plateforme). L’objectif de ce programme est d’installer d’ici 2015 1700 plates formes au Burkina Faso.

13Voir, par exemple, l'annonce faite par Kia Pays-Bas en Février 2010, à propos de son intention de souscrire au capital de Mali Agrocarburant: http://www.biodieselinvesting.com/biodiesel-archives/2010/02/23/kia-netherlands-to-invest-in-BurkinaFaso-biodiesel-program /

14Lire par exemple “Implementing Sustainable Agrofuel Production” (IUCN, 2009) ; Assessing biofuels : towards sustainable production and use of resources” (UNEP, 2009) ; Small-Scale Agrofuel Initiatives : Brief description and preliminary lessons on livelihood impacts (FAO/PISCES, 2009)

15 “Développement d’une Bioénergie Durable dans les Pays membres de l’UEMOA ” - UEMOA - 2010

16 La stratégie de agrocarburants a été initiée par le Ministère de l'Agriculture avec l'appui de la coopération bilatérale allemande Lorsque l'Allemagne a décidé d'arrêter de soutenir le développement des agrocarburants (en raison de la campagne internationale contre les agrocarburants), le Ministère en charge de l'Energie a pris le relais sur le développement des agrocarburants , avec le soutien de l'institut 2iE, avec une analyse complètement différente. La concurrence entre les institutions pour gérer un secteur (et les investissements qu'il pourrait générer) s’annonce aussi très prometteuse.

17Ce fut, à l'échelle locale, l'une des retombées de la campagne internationale contre la production de agrocarburants mentionnée précédemment dans l'analyse de situation

18 L'absence d'une stratégie cohérente et intégrée, qui respecte en même temps la durabilité a été reconnue comme une barrière majeure à la bonne mise en place dans le domaine des agrocarburants au Burkina Faso jusqu'à présent. L’absence d'une approche intégrée bien définie est en une grande partie le résultat de l'absence de coordination entre les acteurs, ce qui les empêchait de définir des schémas de traitement et d'orientations communs qu'ils pourraient ensuite développer et adapter dans leurs secteurs respectifs, en accord et en synergie avec d'autres intervenants et communautés

19 Réglementation : le projet permettra de définir des règlementations pour la qualité et le prix de l'huile de Jatropha, l'accès à la terre, et fera en sorte que la production de agrocarburants soit conforme aux normes internationales de durabilité. En filtrant les projets qui ne sont pas conformes à ces exigences, le cadre réglementaire permettra et favorisera le développement d'un secteur privé de agrocarburants en plein essor qui peut sans risque être étendu pour profiter durablement à une plus grande partie de la population rurale avec un système de tarification.

20 Source: « Opportunités de développement des agrocarburants au Burkina Faso » 2008, CIRAD/2IE

22 Evaluation d’impact du Programme National Plates-Formes Multifonctionnelles pour la Lutte Contre la Pauvreté au Burkina Faso. Rapport sur la situation de référence. CERDI, IHEID, IDR – May, 2010

23 « Affronter le défi énergétique et alimentaire au Burkina Faso », 2010

24 Information provenant de Mali Agrocarburant, Decembre, 2009

25 « Prise en compte du réseau sociotechnique de maintenance dans la conception d’équipements. Cas des petites unités de transformation agroalimentaire des Pays d’Afrique de l’Ouest » - Frederic Bationo - pp 82-85 et 118-119

26 En collaboration avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs (ENI) de Bamako, l'Université de Louvain et le CIRAD

27 Base de calcul 1,700 PNPM * 70% opérationnel * 300 jours/an * 3 heures/jour * 1 l diesel/heure *2.6 kg CO²/litre

28 Beaucoup de documents, dont: Struijs, J. (2008). Shinda Shinda – Option for sustainable energy: a Jatropha case study. National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, Netherlands