INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 60488

ELIMINACIÓN DEL CONSUMO DE TETRACLORURO DE CARBONO

Enero-Marzo  2012

| Resultado 1. Eliminación del consumo de TCC en Quimpac S.A. Actividad 1. Modificación del proceso de producción para la eliminación del uso de TCC en Quimpac. Se realizó visita a la planta y se verificó la instalación e inicio de la producción con Cloroformo. Se preparó el concepto técnico sobre los informes finales para autorizar el último desembolso a la empresa. Resultado 2. Implementación del programa de asistencia técnica para el sector consumidor de TCC. Actividad 1. Asistencia técnica al sector consumidor de TCC.Se realizó el seguimiento al cumplimiento de prohibición a la importación de TCC mediante la revisión de las declaraciones de importación para su subpartida arancelaria a través del BACEX y se estableció que el país no importó TCC durante el año 2011. |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate(Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (14.9%) (US $ 4.406,30/US $29.591,64) |
| Budgetary expenditures to date: marzo 2012 | US $ 4.406,30 |

PROYECTO COL 60488

DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012

| Actividades | Cuenta presupuesto | Planeado (US$) | Ejecutado (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 |  |  |  |
| Modificación del proceso de producción para la eliminación del uso de TCC en Quimpac. | 63030 | 1.465,39 | 1052,07 |
| Total 1 |  |  |  |
| Resultado 2 |  |  |  |
| Asistencia técnica al sector consumidor de TCC. | 63030 | 28.126,25 | 3.354,23 |
| Total 2 |  |  |  |
| Total general |  | 29.591,64 | 4.406,30 |

REGISTRO DE RIESGOS

MARZO DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. | Bajo | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. |
| Ambiental |  |  |  |
| Legal |  |  |  |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. | Bajo | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. |