- Projet de Compte rendu de réunion

Le vendredi 21 décembre 2012, s’est tenue dans les locaux de Africa Hall, la 1ère réunion du Comité de Pilotage (CP) des projets « Intégration des gaz à effet de serre dans le PRASE » et « Développement des Plateformes Multisectorielles du Niger », sous la présidence du Directeur général de l’Energie, Président dudit comité.

La liste de présence est jointe en annexe.

Les points inscrits à l’ordre du jour (suivant la lettre N°71/ME/P/DGE/DERED du 12/12/12) sont :

- L’état d’avancement du projet PTFM ;

- La validation du programme d’activités PRASE/FEM.

Après présentations des participants l’ordre du jour amendé porte sur le deuxième point.

Le premier point fera l’objet d’une autre réunion du comité de pilotage.

Les échanges ont porté sur les éléments suivants :

- Le budget du PRASE/FEM ;

- Le chronogramme d’exécution des activités 2012-2016 ;

- Le chronogramme 2013 ;

- Les activités prévues en 2012 non encore exécutées.

- BUDGET

Il a été porté à la connaissance de l’assistance que le budget est déjà validé par les bailleurs de fonds.  A ce titre, il ne peut être modifié par le comité.

Il a été par la suite présenté sommairement à travers ses différentes composantes.

- CHRONOGRAMME D’EXECUTION DES ACTIVITES 2012-2016

Il est établi sur la base des éléments contenus dans le PRODOC.

Après avoir pris connaissances du chronogramme, celui-ci a été approuvé par acclamation.

- CHRONOGRAMME 2013

Le CP engage le coordonnateur à présenter lors de la prochaine réunion du CNME :

- Les TDR de l’atelier au niveau ministériel ;

- Les TDR relatifs aux textes règlementaires;

- le PTA 2013 en y intégrant les activités de l’année 2012 non exécutées.

- ACTIVITES PREVUES EN 2012 NON ENCORE EXECUTEES

Le comité demande au coordonnateur de présenter les TDR de ces activités à la prochaine réunion du CNME en vue de leur transmission, après validation, au PNUD avant la fin de l’année.

- RECOMMANDATION

Le comité recommande au PNUD de  débloquer les fonds à temps pour permettre l’exécution des activités conformément au chronogramme.

Le comité propose la date du jeudi 27 décembre 2012, pour la tenue de la prochaine réunion du CNME.

- L’ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance.

Les rapporteurs						Le Président de séance

Katiella Abdou CHETIMA					Ibrahim SANI

Nassourou BELLO

- ANNEXE : LISTE DE PRESENCE

| N° | Nom Prénom | Structure | Tél | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malam Issa Rabiou | CNME | 96877631 | rabioumi@yahoo.fr |
| 2 | Abdoulaziz Moussa | PTFM PRASE / FEM | 96038903 | abdoulaziz_15@yahoo.fr |
| 3 | Abdou Ibrahim Ayayi | PTFM | 96408440 | ibrahim_ayayi@yahoo.fr |
| 4 | Abdou Azizou Abdou | Délégation UE Niger | 20732360 | abdou-aziz.abdou@eeas.europe.eu |
| 5 | Balla Mahaman Rabiou | Coord. PASE Safo | 20411600/96735248 | danpayka@yahoo.fr |
| 6 | Rabo Oubandawaki M.T. | ME/P/DERED | 96590306 | rabotassiou@yahoo.fr |
| 7 | GAMBO Saïdou | MF/DGB | 96896770 | gambosaidou@yahoo.fr |
| 8 | DJIBO Tahirou | MHE (CNME) | 20203200 | djibo.tahirou@yahoo.fr |
| 9 | Mme Hamidou Habiba SAKHO | MP/AT/DC/DGP | 90146717 | habibasakhohamidou@yahoo.fr |
| 10 | Mme Barkire Mariama Mabey | MP/PF/PE/DAEF | 96308878 | mariamabarkire@yahoo.com |
| 11 | Tchiffa Maïdadji | ME/P/DERED | 96982438 | tchiffam@yahoo.fr |
| 12 | Kaïlou Dodo | MEN/A/PLN | 99666265 | hawaou5@gmail.com |
| 13 | Bassirou Abdou | MSP/DEP | 90287058 | bassirou.abdou@yahoo.fr |
| 14 | Idi Aboubakar | DREP/Maradi | 96260975 | idimaiksi@yahoo.fr |
| 15 | Nouhou M. Arzika | MPCR/OSC | 96594737 | nomarz68@yahoo.fr |
| 16 | Kabo AROUNA | ANFICT/DG | 96961868 | kabonomharouna@yahoo.fr |
| 17 | Coulibaly Sériba Moussa | ONG GADR-RA/ SE | 96535283 | mouseriba@yahoo.fr |
| 18 | OUSSEINI Oumarou Ouzei | ME/P/DERED | 96967287 | ouzeio@yahoo.fr |
| 19 | Laouali Hamidou | Mairie Safo | 98123938 | hamissou.laouali@yahoo.fr |
| 20 | Sophie NYIRABAKWIYE | PNUD | 96011563 | sophie.nyirabakwiye@undp.org |
| 21 | Saliou TOURE | PNUD/GEF/Dakar | 00 221 773321504 | saliou.toure@undp.org |
| 22 | MADAGI Issa | ME/P/DGE/DERED | 96975386 | maidagissa@yahoo.fr |
| 23 | CHETIMA Katiella Abdou | ME/P/DEP | 98357458 | katiellaac@yahoo.fr |
| 24 | Nassourou Bello | ME/P/DERED | 96592810 | nassourou_bello@yahoo.fr |
| 25 | Yaou Yahaya | CNES (Modérateur) | 96965249 | yaou_yahaya@yahoo.fr |
| 26 | Moustapha KADI | CODDAE (Modérateur) | 96966855 | mustaphakadi@yahoo.fr |
| 27 | Ibrahim SANI | ME/P/DGE | 96293566 | ibrahimdek@yahoo.fr |