**Протокол заседания**

**Координационного совета проекта, реализуемого Программой Развития ООН, Государственной таможенной службой Туркменистана и**

**Конференцией Организации Объединённых Наций по торговле и развитию**

**Название проекта: «Единое окно для экспортно-импортных операций»**

**Место проведения**: здание Государственной таможенной службы Туркменистана

**Дата проведения**: 8 ноября 2022 г.

**Время**: 15:00-16:30

**Список участников:**

1. **Довлет Байриев,** Заместитель Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана;

2. **Атамурат Рахманов**, Начальник отдела автоматизации таможенных процедур, Государственная таможенная служба Туркменистана;

3. **Давид Розназаров**, Заместитель Начальник отдела автоматизации таможенных процедур, Государственная таможенная служба Туркменистана;

4. **Дмитрий Годунов,** Региональный координатор ASYCUDA по Центральной Азии и Восточной Европе, ЮНКТАД;

5. **Григорий Варанита,** Координатор проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций», ЮНКТАД;

6. **Нарине Саакян**, Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане;

7. **Ровшен Нурмухамедов,** Глава программного департамента ПРООН в Туркменистане;

8. **Фархад Артыков,** Проектный аналитик ПРООН;

9. **Огулширин Язлыева,** Программный сотрудник ПРООН;

10. **Софья Аннамырадова**, Проектный ассистент ПРООН.

**Повестка:**

1. Открытие. Приветственные слова.
2. Рассмотрение вопросов о внесении изменений в проектный документ (продление срока действия проекта, Включение в проект новых участников - Государственного комитета по статистике и Министерства Адалат Туркменистана).
3. Определение перечня оборудования (инфраструктуры и программного обеспечения ИКТ) и начало процесса закупки оборудования.
4. Обеспечение проекта международными и местными экспертами.
5. Ускорение решения вопросов по обмену данными с Государственным комитетом по статистике, Министерством финансов и экономики и прочими ГКО.
6. Решение вопросов об определении уполномоченного разрешительного органа при выдаче разрешений на перемещение через таможенную границу Туркменистана товаров классифицируемых в группе 3808, с участием ГК "Туркменхимия", Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
7. Подготовка и проведение учебных тренингов для персонала ГКО.
8. Подведение итогов встречи, другие вопросы
9. Заключение и рекомендации.

**Протокол заседания**

 Г-н **Довлет Байриев -** Заместитель Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана открыл встречу поприветствовав участников заседания и поблагодарил за участие в заседании координационного совета совместного проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций». Г-н **Байриев** отметил, что после подписания проектного документа в декабре 2020 года были подготовлены проекты о финансировании проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций» и создана межведомственная комиссия в составе рабочей группы по внедрению механизма «Единое окно для экспортно-импортных операций». На сегодняшний день состоялось три заседания Межведомственной комиссии в составе рабочих групп, состоящих из различных министерств и ведомств. Также организованны мероприятия по изучению и обмену международным опытом с зарубежными коллегами таможенных служб и внедрению «Единого Государственного Окна» в стране. В заключение вступительного слова г-н **Довлет Байриев** еще раз выразил признательность за сотрудничество и надежду на продолжение столь доверительных взаимоотношений.

 Г-жа **Нарине Саакян -** Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане поприветствовала и поблагодарила участников координационного совета совместного проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций». Г-жа **Саакян** озвучила повестку дня заседания, в ходе которого будет озвучен план будущих мероприятий, обсуждены бюджетные вопросы, а также рабочие вопросы проекта, и другие важные вопросы, касающиеся реализации проекта. В заключение вступительной речи г-жа **Нарине Саакян** ещё раз поблагодарила за высококачественные отношения и оказанное доверие, выразив приверженность Программы Развития ООН дальнейшему результативному партнерству с Правительством Туркменистана, Государственной таможенной службой и ЮНКТАД.

Продолжил встречу приветственными словами г-н **Дмитрий Годунов** - Региональный координатор ASYCUDA по Центральной Азии и Восточной Европе, ЮНКТАД, поблагодарив всех коллег за участие в координационной совете проекта.

Далее Г-н **Григорий Варанита,** Координатор проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций», ЮНКТАД подчеркнул, что всоответствии с проектным соглашениемперечень оборудования и совместное Техническое Задание уже определены с Государственной таможенной службой, но, к сожалению, бюджет выходит за рамки, изначально запланированных 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США. Поскольку запланированный в 2019 году бюджет неактуален, в связи с сложившейся пост ковидной ситуацией, повлекшей за собой удорожание логистической цепи поставок и подорожание самого оборудования. Г-н **Григорий Варанита** заявил, что подготовленный ЮНКТАД перечень оборудования готов и может быть передан Государственной таможенной службе. В связи с вышесказанным следует отметить, что и сам процесс закупки может длится на несколько месяцев дольше, чем было ожидаемо изначально.

 В рамках рассмотрения вопросов о внесении изменений в проектный документ (продление срока действия проекта), Проектный аналитик ПРООН Г-н **Фархад Артыков** представил вниманию презентацию (презентация прилагается), в которой отражены отчет о финансовой части, движение средств проекта. Г-н **Артыков** озвучил план действий на ближайшее время и начало следующего года по найму национальных сотрудников, в составе четырех человек (три эксперта: один старший и два среднего уровня, и один специалист Информационных Технологий, для поддержки ASYCUDA). На сегодняшний день совместно с Г-н **Григорием Варанита** заканчивается финализация Технического задания, далее если со стороны ЮНКТАД и Г-н **Атамурада Рахманова** не последует каких-либо комментариев, определится тип контракта и запустится процесс найма сотрудников. Также Г-н **Фархад Артыков** отметил, что на следующий год запланированы обучающие мероприятия Министерств и ведомств в соответствии с проектным документом. –«Мероприятие 2.4*».* Также готовится к осуществлению обучающая поездка для специалистов и руководства Государственной таможенной службы.

Поскольку в программе заседания заложен вопрос «о внесении изменений в Проектный документ» Г-н **Фархад Артыков** напомнил, чтов виду задержки в начале проекта в связи с перечислением средств, есть высокая вероятность того, что стороны не смогут успеть в рамках трёхгодового периода, поэтому ПРООН совместно с ЮНКТАД будут следить за сроками проекта. Однако если к концу первого квартала 2023 года будет понимание того, что будет задержка, то нужно будет официально запросить продление проекта.

Г-н **Дмитрий Годунов** подтвердил вероятность продления проекта, в связи с отсрочкой мероприятий из-за Ковидных ограничений, как следствие длительность большинства проектов увеличилась из-за добавления пары лет. С точки зрения этого фактора необходимо дать больше времени Государственной таможенной службе и другим Государственным Органам на адаптацию к условиям «Единого Окна», было бы целесообразно продлить проект на один год. Как видно по расходам ЮНКТАД постарались уместить расходы ха этот и прошлый год в рамки выделенного бюджета за один год. Следственно остаются два платежа и с финансовой точки без изменения стоимости проекта еще один год может быть добавлен.

Г-н **Атамурат Рахманов,** отметил, что в связи с рекомендациями ЮНКТАД о продлении, было бы рационально подать на продление проекта еще на год в начале следующего 2023 года.

Г-н **Григорий Варанита** сообщил, что ЮНКТАД подготовил два варианта перечня оборудования, где первый это бюджетный вариант, который был обсужден со специалистами Государственной таможенной службы и как было отмечено ранее он не подходит требованиям проекта. Также оборудование купленное в 2019 году необходимо заменить. Второй вариант был согласовали совместно, в котором возможно превышение бюджета.

Г-н **Варанита** предложил вариант, ранее обсужденный с Проектным аналитиком ПРООН Г-н **Фархадом Артыковым**, который позволит практически найти решение, а именно разделить закупку оборудования по ЛОТам, где самым важным ЛОТом будут сервера для «Единого Окна», а остальные ЛОТы средства, обеспечивающие связь.

Г-н **Атамурат Рахманов,** сообщил что во избежание траты времени вариант разделения перечня по Лотам устроит Государственную таможенную службу.

Касательно включения в проект новых участников - Государственного комитета по статистике и Министерства Адалат Туркменистана, Г-н **Атамурат Рахманов** отметил, что данные участники могут быть включены в проект без изменения бюджета, поскольку Министерство Адалат Туркменистана будет поддерживать проект в законодательной части, в создании законодательной основы для Министерств и ведомств, в том числе и для Государственной таможенной службы.

 Поскольку вступление Государственного комитета по статистике не было учтено в 2019 году, включение данного участника особенно важно для Государственной таможенной службы теперь, в виду того факта, что именно Государственного комитета по статистике регистрирует участников Внешнеэкономической деятельности, выдаёт большую часть документов и ведет бизнес регистр. Поблагодарив ПРООН за встречу 4 Ноября с Государственным комитетом по статистике, Г-н **Атамурат Рахманов** озвучил, что,пообщавшись с задействованными подрядчиками Государственного комитета по статистике, не услышали возражений о содействии, если заказчик позволит содействие проекту.

Г-н **Фархад Артыков** уведомил присутствующих, что у Государственного комитета по статистике будут комментарии по списку физических лиц, но в целом у Государственного комитета по статистике настроен на сотрудничество.

Г-н **Атамурат Рахманов** предложил включить Государственный комитет по статистике в состав членов проекта «Единого Государственного окна», как и Министерство Адалат Туркменистана, которых не было в составе проекта изначально. В связи с истечением срока проекта и внесением изменений следует добавить двух участников.

Касательно вопроса о товарах, классифицируемых в группе 3808 пестициды нужен, будет государственный арбитр на рассуждение трех задействованных ведомств.

Относительно обеспечения проекта международными и местными экспертами, Г-н **Атамурат Рахманов** выразил пожеланиеускоренного процесса отбора сотрудников и их найма на рабочее место.

Г-н **Фархад Артыков** заверил, что при найме работников существует определенная процедура, согласно которой техническое задание является основным компонентом. Необходимо техническое задание в данном случае, отработано совместно с Г-ном Григорем Варанита и на днях финальная версия будет и выслана на согласование Г-ну Атамураду Рахманову. После подтверждения необходимых требований к кандидату ПРООН может приступать к найму. ЮНКТАД также будет задействован в процессе принятия решения и взаимодействовать с кандидатом в процессе внедрения.

Г-н **Атамурат Рахманов** отметил, что ранее требовалось 6 сотрудников, однако пересмотрев требования выбор остановился на четырех работниках. Необходимы местные сотрудники, которые останутся в стране после окончания проекта, подобно практике с проекта ASYCUDA обученный персонал остается с стране и продолжает сотрудничество.

Г-н **Григорий Варанита** сообщил что все обучающие тренинги, в соответствии с планом запланированы со следующего 2023 года на постоянной основе, в которых будут задействованы 16 министерств и под разные категории будут задействованы разные профили пользователей.

Г-жа **Нарине Саакян** попросила Г-на Григория Варанита поделиться планом мероприятий, чтобы ПРООН могли оказать содействие в организационных моментах.

Г-н **Атамурат Рахманов** предложил проводить обучающие мероприятия в здании Государственной таможенной службы, поскольку в здании имеются учебные классы и это позволит начать обучения в ближайшие сроки.

*Подведение итогов встречи.*

Г-жа **Нарине Саакян** напомнила что первый совместный проект по внедрению системы ASYCUDA был успешно завершен в этом году, но в бюджете проекта имеется остаток не использованных средств по состоянию на 7 ноября 2022 года, который составляет 388.41 доллара США и в соответствии с Проектным документом и Соглашением о со-финансировании между ПРООН и Правительством, все неизрасходованные средства взносов могут быть возвращены правительству Туркменистана или переведены в другой проект ПРООН по согласованию сторон.

Г-н **Атамурат Рахманов** предложил перенаправить остаток средств в проект «Единое окно для экспортно-импортных операций» и закрыть проект ASYCUDA*.* Также **Г-нАтамурат Рахманов** предложил продолжить сотрудничество в новых проектах, в рамках ранее подписанного «Меморандума о взаимопонимании между Государственной таможенной службой и ПРООН о совместном сотрудничестве и стимулировании инноваций модернизации таможенных служб для достижения цели ЦУР в Туркменистане» от ноября 2019, а также продлить срок данного Меморандума.

Г-жа **Нарине Саакян** сообщила, что после первого квартала 2023 года ПРООН готовы обсудить возможность новых совместных проектов, а также продлить срок вышеупомянутого Меморандума до конца программного цикла 2025 года. Со своей стороны ПРООН инициирует данное пожелание в рамка мероприятия Нейтралитета для дальнейшего сотрудничества*.*

Г-н **Атамурат Рахманов** поблагодарил участников Координационного совета проекта и сообщил, что проинформирует вышестоящее руководство о ходе встречи, о рекомендациях и о решениях проектного совета.

**Заключение:**

1. Стороны согласились, что список техники официально одобренный поступит от ЮНКТАД, и после согласования с Государственной таможенной службой будет принят для начала процесса закупки ПРООН по ЛОТам.
2. Стороны согласились продлить проект «Единое окно для экспортно-импортных операций» на год.
3. Стороны согласились, что ЮНКТАД предоставит ПРООН план мероприятий с полной организационной информацией.
4. Остаток неизрасходованные средств проекта «Внедрение координационной таможенной информационной системы ASYCUDA в Туркменистане» перечислить в бюджет проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций».
5. ПРООН изучит вопрос о продлении «Меморандума о взаимопонимании между Государственной таможенной службой и ПРООН о совместном сотрудничестве стимулировании инноваций модернизации таможенных служб для достижения цели ЦУР в Туркменистане»