PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “F” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00037204 – Project ID: 00040695

Título:		           	URU/04/G62 - Eliminación del uso de CFC en la producción de Inhaladores de Dosis Media (IDM) en Uruguay

La presente revisión tiene por propósito extender el plazo de ejecución del proyecto al 31 de diciembre de 2009 sin modificar el total del presupuesto aprobado e  incorporar el Plan anual de trabajo del año 2007, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

Contribución del PNUD (FMPM)

Presupuesto anterior "E"			US$   427,023

Presupuesto revisado “F"			US$   427,023

Aumento/Disminución			US$              0

TOTAL DEL PROYECTO			US$    427,023

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales fortalecidas para el manejo de sustancias químicas y para la reducción de contaminantes, residuos y sustancias que afectan la capa de ozono. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Comisión Técnica Gubernamental del Ozono de la Dirección Nacional del Medio Ambiente |

Breve descripción: En el marco del Plan Nacional de Transición para los Inhaladores de Dosis Medida (IDM), el proyecto apoyará a Laboratorios Haymann S.A. (único productor de IDM en Uruguay) en su reconversión para reducir el consumo nacional de clorofluorocarbonos (CFC), en tanto sustancia agotadora de la Capa de Ozono.

Aprobado por:

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente		Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto				Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo           				Fecha

## Plan Anual de Trabajo

##### Año: 2007

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales fortalecidas para el manejo de sustancias químicas y para la reducción de contaminantes, residuos y sustancias que afectan la capa de ozono. | Actividad 1: Reconversión de la Línea de producción de IDMs | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | Comisión Técnica Gubernamental | 63030 | MPU | 72300 Bienes y Materiales | 30.000 |
|  |  | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | Comisión Técnica Gubernamental | 63030 | MPU | 71200 Consultores Internacionales | 14.000 |
|  |  | 216.915 | 0 | 0 | 54.790 | Comisión Técnica Gubernamental | 63030 | MPU | 72200 Equipos | 271.705 |
|  |  | 2.510 | 0 | 982 | 0 | Comisión Técnica Gubernamental | 63030 | MPU | 74500 Misceláneos | 3.492 |
|  |  | 0 | 1.661 | 0 | 0 | Comisión Técnica Gubernamental | 63030 | MPU | 74100 Servicios Profesionales | 1.661 |
|  | Actividad 2: Operación de la línea de producción de IDMs luego de reconvertida (Costos incrementales operacionales) | 0 | 0 | 0 | 0 | Comisión Técnica Gubernamental | 63030 | MPU | 72200 Equipos | 0 |
| TOTAL |  | 219.425 | 1.661 | 22.982 | 76.790 |  |  |  |  | 320.858 |

# Plan de actividades 2006-2009

| Actividades | Insumos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconversión de la Línea de producción de IDMs | 71200 Consultores Internacionales | 6.000 | 14.000 | 5.000 | 5000 | 30.000 |
|  | 72300 Bienes y Materiales | 0 | 30.000 | 26.000 | 0 | 56.000 |
|  | 72200 Equipos | 21.295 | 271.705 | 0 | 0 | 293.000 |
|  | 74500 Misceláneos | 205 | 3.492 | 3.500 | 3.500 | 12.358 |
|  | 74100 Servicios Profesionales |  | 1.661 |  |  |  |
| Operación de la línea de producción de IDMs luego de reconvertida (Costos incrementales operacionales) | 72200 Equipos | 0 | 0 | 17.833 | 17.832 | 35.665 |
| TOTAL | 27.500 | 320.858 | 52.333 | 26.332 | 427.023 |

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

# Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

# Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo (PAT)						Año:

# Componente del CP:

Asociado en la implementación:

| PRODUCTOS DEL CP ESPERADOS E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | GASTOS Lista de los gastos reales en correspondencia con las actividades finalizadas | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES Indíquense los resultados para cada actividad | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP Usando los datos sobre indicadores de metas anuales, indique el adelanto hacia los productos del CP. Agregue, según proceda, observaciones sobre los factores que facilitaron y/u obstaculizaron el logro de resultados: Si los riesgos y supuestos indicados en el marco de MyE del CP se materializaron o no y si surgieron nuevos riesgos Factores internos, como el momento de realizar actividades y aportar insumos, la calidad de productos y servicios, la coordinación y/u otras cuestiones de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: INDICADOR 1.1 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.2 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.3 CON META PARA EL AÑO: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: INDICADOR 2.1 CON META PARA EL AÑO: ETC. |  |  |  |  |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto Total:		USD 427.023

Recursos asignados:

- Gubernamentales   		-

- Ordinarios 			-

- Otros:

Fondo Mundial Protocolo

de Montreal (FMPM):	USD 427.023

Período del programa:	    2007 – 2010

Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto:	 Eliminación del uso de CFC en la producción de Inhaladores de Dosis Medida (IDM) en Uruguay

Código del proyecto:	00037204/ 00040695

Duración del proyecto:	2005-2009

Fecha de inicio:		Junio 2005

Arreglos de gestión:	  NEX