PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “L” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00037204 – Project ID: 00040695

Título:		           	URU/04/G62 - Eliminación del uso de CFC en la producción de Inhaladores de Dosis Media (IDM) en Uruguay

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto al 31 de diciembre de 2012 transfiriendo el saldo remanente 2011 al ejercicio 2012 sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Se  incorpora el Plan Anual de Trabajo 2012, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

Contribución del PNUD (FMPM)

Presupuesto anterior “K”			US$   427,023

Presupuesto revisado “L”			US$   427,023

Aumento/Disminución			US$             0

TOTAL DEL PROYECTO			US$    427,023

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | 2.1 El estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas programas y planes para la gestión sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, y habrá reducido las vulnerabilidades socio-ambientales y las inequidades intergeneracionales. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 2 El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del medio ambiente, el uso sustentable de de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para las generaciones actuales y futuras |
| Producto del Programa de País | Iniciativas implementadas y capacidades fortalecidas para la gestión ambiental y la reducción de la contaminación con énfasis en las poblaciones más vulnerables |
| Producto del UNDAP | 2.1.4 Capacidades técnicas e institucionales fortalecidas para el control y la reducción de la contaminación |
| Asociado en la Implementación | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Comisión Técnica Gubernamental del Ozono de la Dirección Nacional del Medio Ambiente |

Breve descripción: En el marco del Plan Nacional de Transición para los Inhaladores de Dosis Medida (IDM), el proyecto apoyará a Laboratorios Haymann S.A. (único productor de IDM en Uruguay) en su reconversión para reducir el consumo nacional de clorofluorocarbonos (CFC), en tanto sustancia agotadora de la Capa de Ozono.

Aprobado por:

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente		Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto				Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo           				Fecha

## Plan Anual de Trabajo

##### Año: 2012

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP e indicadores, incluidas las metas anuales | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales fortalecidas para el manejo de sustancias químicas y para la reducción de contaminantes, residuos y sustancias que afectan la capa de ozono. | Actividad 1: Supervisión de la Reconversión total del Sector de IDM en Uruguay y diseño, preparación y puesta en marcha de base de datos nacional. | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 71600 Viajes | 4,000 |
|  |  | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 72100 Contratos de Servicio | 4,000 |
|  |  | 0 | 500 | 500 | 1,000 | Unidad de ozono | 63030 | MPU | 72500 Suministros | 2,000 |
|  |  | 0 | 1,000 | 500 | 500 | Unidad de ozono | 63030 | MPU | 72800 Equipo Informático | 2,000 |
|  |  | 0 | 500 | 1,000 | 459 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 74500 Gastos varios | 1,959 |
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13,959 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

# Text boxes

Presupuesto Total:		USD 427.023

Recursos asignados:

- Gubernamentales   		-

- Ordinarios 			-

- Otros:

Fondo Mundial Protocolo

de Montreal (FMPM):	USD 427.023

Período del programa:	    2007 – 2010

Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto:	 Eliminación del uso de CFC en la producción de Inhaladores de Dosis Medida (IDM) en Uruguay

Código del proyecto:	00037204/ 00040695

Duración del proyecto:	2005-2012

Fecha de inicio:		Junio 2005

Arreglos de gestión:	  NEX