PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “F” DEL PROYECTO

País:				Uruguay

Número del Proyecto:	Award: 00047972 - Project: 00057911

Título del Proyecto: 		URU/07/G32 – Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras del Uruguay

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución al 31 de marzo de 2013. Asimismo se ajusta el presupuesto del año 2010 según los gastos realizados y el presupuesto 2011 de acuerdo a los gastos estimados sin modificar el total del presupuesto aprobado.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo 2011.

Contribución del MVOTMA

Presupuesto anterior “E”				US$    215,000

Presupuesto revisado “F”				US$    215,000

Variación	  					US$               0

Contribución del PNUD ( GEF)

Presupuesto anterior “E”				US$    975,000

Presupuesto revisado “F”				US$    975,000

Variación	  					US$               0

Fondos del Ministerio de Ambiente de España

Presupuesto anterior “E”				US$     24,232

Presupuesto revisado “F”				US$     24,232

Variación	  					US$              0

TOTAL DEL PROYECTO				US$ 1,214,232

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | 2.2. El Estado con la participación de la sociedad civil ha diseñado e implementado planes nacionales y departamentales para la respuesta al cambio climático y la reducción y prevención del riesgo de desastres. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 2 El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del medio ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para generaciones actuales y futuras. |
| Producto del Programa de País | Medidas implementadas a nivel nacional y departamental para la respuesta al cambio climático en sectores clave y para la reducción del riesgo de desastres. |
| Asociado en la Implementación | Ministerio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). |

Aprobado por:

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente		Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto	    	     	   		Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  	       	   		Fecha

Presupuesto/Plan Anual de Trabajo				Año: 2011

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE) | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |  | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ |  |  |  |  |  |
| Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. | Resultado 1: La incorporación de los riesgos del cambio climático en las políticas de nivel nacional y en los marcos regulatorios que gobiernan la gestión de las áreas costeras fortalece la capacidad sistemática de Uruguay para la adaptación | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | MVOTMA | 62000 | 10003 | 71300 Consultores nacionales | 24,000 |
|  |  | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  | 62000 | 10003 | 72100 Servicios contractuales | 15,000 |
|  |  | 2,000 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 2,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 72100 Servicios contractuales | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 72500 Suministros | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 72800 Equipo informático | 700 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 74500 Gastos varios | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 75100 GMS | 25 |
|  | Resultado 2: Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto. | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | MVOTMA | 62000 | 10003 | 71200 Consultores internacionales | 15,000 |
|  |  | 8,000 | 14,000 | 30,000 | 38,000 |  | 62000 | 10003 | 71300 Consultores nacionales | 90,000 |
|  |  | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 |  | 62000 | 10003 | 71600 Viajes | 10,000 |
|  |  | 0 | 4,000 | 30,500 | 30,500 |  | 62000 | 10003 | 72100 Servicios contractuales | 65,000 |
|  |  | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |  | 62000 | 10003 | 72500 Suministros | 5,000 |
|  |  | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |  | 62000 | 10003 | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 6,000 |
|  |  | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |  | 62000 | 10003 | 74500 Gastos varios | 10,000 |
|  |  | 0 | 0 | 3,500 | 3,000 |  | 62000 | 10003 | 75700 Capacitación | 6,500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 72100 Servicios contractuales | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 72500 Suministros | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 74500 Gastos varios | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 75100 GMS | 0 |
|  |  | 3,943 | 3,943 | 3,942 | 3,942 |  | 31700 | 220 | 74500 Gastos varios | 15,770 |
|  |  | 138 | 138 | 138 | 138 |  | 31700 | 220 | 75100 GMS | 552 |
|  | Resultado 3: La gestión del conocimiento y los sistemas de evaluación facilitan la puesta en marcha y la replicación del manejo del riesgo climático y las experiencias de adaptación para las áreas costeras de Uruguay. | 0 | 0 | 0 | 0 | MVOTMA | 62000 | 10003 | 71200 Consultores internacionales | 0 |
|  |  | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 11,500 |  | 62000 | 10003 | 71300 Consultores nacionales | 28,500 |
|  |  | 200 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |  | 62000 | 10003 | 71600 Viajes | 5,700 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72100 Servicios contractuales | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 |  | 62000 | 10003 | 75700 Capacitación | 5,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 0 |
|  |  | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 |  | 31700 | 1465 | 72500 Suministros | 2,500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | 1465 | 72800 Equipo informático | 0 |
|  |  | 0 | 4,390 | 4,390 | 4,390 |  | 31700 | 1465 | 74500 Gastos varios | 13,170 |
|  |  | 0 | 189 | 154 | 206 |  | 31700 | 1465 | 75100 GMS | 548 |
|  | Unidad de Gestión del Proyecto | 9,400 | 3,100 | 0 | 0 | MVOTMA | 62000 | 10003 | 71300 Consultores nacionales | 12,500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 74100 Servicios profesionales | 0 |
|  |  | 39,406 | 57,760 | 112,624 | 123,676 |  |  |  |  | 333,465 |

Presupuesto Global

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | PRESUPUESTO |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD | Importe USD | Importe USD |
| Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. | Resultado 1: La incorporación de los riesgos del cambio climático en las políticas de nivel nacional y en los marcos regulatorios que gobiernan la gestión de las áreas costeras fortalece la capacidad sistemática de Uruguay para la adaptación | 62000 | 10003 | 71300 Consultores nacionales | 24,000 | 11,245 | 0 |
|  |  | 62000 | 10003 | 72100 Servicios contractuales | 15,000 | 0 | 0 |
|  |  | 62000 | 10003 | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 2,000 | 0 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72100 Servicios contractuales | 0 | 3,500 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72500 Suministros | 0 | 13,500 | 6,000 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72800 Equipo informático | 700 | 5,300 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 74500 Gastos varios | 0 | 13,500 | 2,000 |
|  |  | 31700 | 1465 | 75100 GMS | 25 | 1,253 | 280 |
|  | Resultado 2: Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto. | 62000 | 10003 | 71200 Consultores internacionales | 15,000 | 10,200 | 5,000 |
|  |  | 62000 | 10003 | 71300 Consultores nacionales | 90,000 | 72,000 | 14,111 |
|  |  | 62000 | 10003 | 71600 Viajes | 10,000 | 7,738 | 2,000 |
|  |  | 62000 | 10003 | 72100 Servicios contractuales | 65,000 | 65,000 | 30,000 |
|  |  | 62000 | 10003 | 72500 Suministros | 5,000 | 15,000 | 2,000 |
|  |  | 62000 | 10003 | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 6,000 | 9,000 |  |
|  |  | 62000 | 10003 | 74500 Gastos varios | 10,000 | 10,000 | 2,000 |
|  |  | 62000 | 10003 | 75700 Capacitación | 6,500 | 13,500 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72100 Servicios contractuales | 0 | 26,000 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 0 | 6,000 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72500 Suministros | 0 | 14,500 | 1,814 |
|  |  | 31700 | 1465 | 74500 Gastos varios | 0 | 14,373 | 1,400 |
|  |  | 31700 | 1465 | 75100 GMS | 0 | 2,131 | 112 |
|  |  | 31700 | 220 | 74500 Gastos varios | 15,770 | 3,853 | 3,790 |
|  |  | 31700 | 220 | 75100 GMS | 552 | 135 | 133 |
|  | Resultado 3: La gestión del conocimiento y los sistemas de evaluación facilitan la puesta en marcha y la replicación del manejo del riesgo climático y las experiencias de adaptación para las áreas costeras de Uruguay. | 62000 | 10003 | 71200 Consultores internacionales | 0 | 17,000 | 40,000 |
|  |  | 62000 | 10003 | 71300 Consultores nacionales | 28,500 | 24,000 | 9,169 |
|  |  | 62000 | 10003 | 71600 Viajes | 5,700 | 12,300 | 5,000 |
|  |  | 62000 | 10003 | 72100 Servicios contractuales | 0 | 31,000 | 25,000 |
|  |  | 62000 | 10003 | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 0 | 6,000 | 0 |
|  |  | 62000 | 10003 | 75700 Capacitación | 5,000 | 20,000 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 0 | 500 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72500 Suministros | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
|  |  | 31700 | 1465 | 72800 Equipo informático | 0 | 7,500 | 0 |
|  |  | 31700 | 1465 | 74500 Gastos varios | 13,170 | 6,700 | 2,000 |
|  |  | 31700 | 1465 | 75100 GMS | 548 | 602 | 105 |
|  | Unidad de Gestión del Proyecto | 62000 | 10003 | 71300 Consultores nacionales | 12,500 | 5,000 | 1,511 |
|  |  | 62000 | 10003 | 74100 Servicios profesionales | 0 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  |  | 333,465 | 453,829 | 157,425 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

# Text boxes

Período del programa de país (CPAP)   2007 – 2010

Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto: Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras del Uruguay

Código del proyecto: PIMS 3690

Atlas Award:  00047972

Atlas Project :00057911

Duración del proyecto:	Marzo 2008-Marzo2013

Arreglos de gestión:	  NEX

Estimación presupuestaria:   	USD 1,214,232

Honorarios por servicios generales de gestión: 3.5% sobre fondos de Gobierno:	USD 8,090

Recursos asignados:

-GEF:        			USD 975,000

-Gobierno del Uruguay		USD 215,000

-Gobierno de Uruguay (con fondos del	USD   24,232

Ministerio de Ambiente  de España )

Otros recursos*:

-Contribución en especie del Gobierno**: USD 1, 513,200

-UNDP BCPR			    USD     170,000

-Intendencia Municipal de Canelones

(Inversión)			    USD 1, 000,000

(*) Cofinanciamiento no incluido en el presupuesto del proyecto.

(**) Detallado en tabla en sección III Presupuesto