PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “G” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00048468 - Project ID: 00058643

Título:		           	URU/07/G61 – Plan de Eliminación Total del Consumo de CFC en Uruguay

El objetivo de esta revisión es extender el proyecto al 31 de diciembre de 2012 ajustando el presupuesto 2011 de acuerdo a la estimación de gastos y transfiriendo el saldo remanente al año 2012 sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Contribución del PNUD (FMPM)

Presupuesto anterior “F”				US$ 333,000

Presupuesto revisado “G”				US$ 333,000

Variación				                      US$          0

Contribución del Gobierno de Canadá

Presupuesto anterior “F”				US$ 241,845

Presupuesto revisado “G”				US$ 241,845

Variación						US$          0

Subtotal						US$ 574,845

Contribución en especie del Gobierno de Canadá

Presupuesto anterior “F”				US$    8,069

Presupuesto revisado “G”				US$    8,069

Variación						US$          0

Total						           US$ 582,914

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | 2.1 El estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas programas y planes para la gestión sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, y habrá reducido las vulnerabilidades socio-ambientales y las inequidades intergeneracionales. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 2 El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del medio ambiente, el uso sustentable de de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para las generaciones actuales y futuras |
| Producto del Programa de País | Iniciativas implementadas y capacidades fortalecidas para la gestión ambiental y la reducción de la contaminación con énfasis en las poblaciones más vulnerables |
| Producto del UNDAP | 2.1.4 Capacidades técnicas e institucionales fortalecidas para el control y la reducción de la contaminación |
| Asociado en la Implementación | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Comisión Técnica Gubernamental del Ozono de la Dirección Nacional del Medio Ambiente. |

Breve descripción: Este proyecto tiene por objetivo desarrollar una estrategia y Plan de Acción para la Eliminación del Uso de CFC (TPMP) en Uruguay. Este Plan se conforma por  cuatro componentes: i)  Complementar el entrenamiento y la certificación de Técnicos en Refrigeración, ii) promover a través de incentivos, insumos y herramientas la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas, iii) fortalecer el sistema de permiso de importación de CFC y la prevención sobre el comercio ilegal de CFC y iv) desarrollar actividades de monitoreo y control de TPMP, proporcionando la infraestructura para la implementación del proyecto. Los resultados esperado al terminar este proyecto contribuirán a la eliminación total de CFC para Uruguay en el 2010.

URU/07/G61 – Revisión G

Aprobado por:

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y			Fecha

Medio Ambiente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 			Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 			Fecha

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

# Text boxes

Presupuesto:				US$ 556,931

Honorarios por servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación: 		US$   17,914

Presupuesto Total: 			US$ 574,845

- Gobierno

- Regular

- Otros: Protocolo de Montreal 	US$ 333.000

Gobierno de Canadá    	US$ 241.845

- Pto. in kind (Canadá):            	US$     8.069

Período del Programa: 2006-2010

Componente del Programa: Energía y Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Título del Proyecto: Desarrollo del Plan de Eliminación Total del Consumo de CFC en Uruguay (TPMP)

Award ID 00048468 Project ID 00058643

Duración: 2007-2010

Fecha de inicio: Octubre 2007

Fecha de cierre: Diciembre 2012

Arreglos de la Dirección: (NEX) Ejecución Nacional