INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 60488 TCC QUIMPAC

ELIMINACIÓN DEL CONSUMO DE TETRACLORURO DE CARBONO

Abril - Junio  2012

| Resultado 1. Eliminación del consumo de TCC en Quimpac S.A. El proyecto finalizó en la parte técnica y económica. Todos los desembolsos establecidos en el memorando de acuerdo fueron realizados previo cumplimiento de los criterios establecidos en él, los conceptos técnicos de los informes y los desembolsos reposan en la carpeta del proyecto. Actualmente se cubren gastos para diferentes actividades que desarrolla la UTO con los recursos excedentes de acuerdo a la autorización recibida por PNUD-Panamá. Resultado 2. Implementación del programa de asistencia técnica para el sector consumidor de TCC. Actividad 1. Asistencia técnica al sector consumidor de TCC.Se realizó el seguimiento al cumplimiento de prohibición a la importación de TCC mediante la revisión de las declaraciones de importación para su subpartida arancelaria a través del BACEX y se estableció que el país no importó TCC durante el año 2011. |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate(Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (76.53%) (US $ 30.486.80/US $39.832.84) |
| Budgetary expenditures to date: junio 2012 | US $ 30.486.80 |

PROYECTO COL 60488

DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ABRIL-JUNIO 2012

| Actividades | Cuenta presupuesto | Planeado (US$) | Ejecutado (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 |  |  |  |
| Asistencia técnica | 72100 | 5.318.35 | 2.464.19 |
| Total 1 |  | 5.318.35 | 2.464.19 |
| Resultado 2 |  |  |  |
| Sustitución de TCC | 71600 | 9.899.90 | 4.022.61 |
|  | 71200 | 500.00 | 0.00 |
|  | 72100 | 24.114.59 | 24.000.00 |
| Total 2 |  | 34.514.49 | 28.022.61 |
| Total general |  | 39.832.84 | 30.486.80 |

REGISTRO DE RIESGOS

JUNIO DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. | Bajo | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. |
| Ambiental |  |  |  |
| Legal |  |  |  |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. | Bajo | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. |