INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 72736

INHALADORES DE DOSIS MEDIDA – CHALVER

Abril - Junio  2012

| Resultado 1. Eliminación del consumo de CFC en la manufactura de IDM en Laboratorios Chalver de Colombia S.A. Actividad 1. Desarrollo de productos. Etapa culminada, Chalver presentó la reformulación de 4 productos (Salbutamol + Beclometasona, Bromuro de Iptratropio, Beclometasona de 50 mcg y Beclometasona de 250mcg). Actividad 2. Reconversión línea de producción. El equipo fue adquirido y la línea de producción quedó instalada y en funcionamiento. Actividad 3. Verificación de los requisitos para el desembolso de los Costos Incrementales de Operación. El proyecto finalizó en la parte técnica y económica, Laboratorios Chalver de Colombia reformuló e inició la producción comercial de las 5 formulaciones cubiertas por el proyecto. Todos los desembolsos establecidos en el memorando de acuerdo fueron autorizados previo cumplimiento de los criterios establecidos en él, los conceptos técnicos de los informes y los desembolsos reposan en la carpeta del proyecto. Se encuentra pendiente el trámite del último desembolso debido a problemas administrativos en PNUD. |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (24.74%) US $27.412.77 /US $ 110.787.20 |
| Budgetary expenditures to date: junio 2012 | USD$27.412.77 |

PROYECTO COL 72736

DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ABRIL-JUNIO 2012

| Actividades | Cuenta presupuesto | Planeado (US$) | Ejecutado (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 |  |  |  |
| Eliminación del consumo en fabricación | 72200 | 25.953.00 | 26.678.31 |
|  | 72100 | 59.987.20 | 734.46 |
|  | 72200 | 24.847.00 | 0.00 |
| Total general |  | 110.787.20 | 27.412.77 |

REGISTRO DE RIESGOS

JUNIO 30 DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. | Bajo | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. |
| Ambiental |  |  |  |
| Legal |  |  |  |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político. La unidad coordinadora deberá generar los espacios de acercamiento e información sobre la importancia del tema y los avances al interior del MAVDT. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. | Bajo | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. |