INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 72736

INHALADORES DE DOSIS MEDIDA – CHALVER

Enero-Marzo  2012

| Resultado 1. Eliminación del consumo de CFC en la manufactura de IDM en Laboratorios Chalver de Colombia S.A. Actividad 1. Desarrollo de productos. Chalver presentó la reformulación de 4 productos (Salbutamol + Beclometasona, Bromuro de Iptratropio, Beclometasona de 50 mcg y Beclometasona de 250mcg), con esto la empresa finalizó la reformulación de los productos cubiertos por el proyecto. Actividad 2. Reconversión línea de producción. El equipo fue adquirido y la línea de producción quedó instalada y en funcionamiento. Actividad 3. Verificación de los requisitos para el desembolso de los Costos Incrementales de Operación. La empresa fabricó los lotes comerciales para todos los productos cubiertos en el proyecto y realizó las gestiones para la chatarrización de las partes reemplazadas en el equipo. Los residuos CFC se encuentran almacenados y con posibilidad de ser dispuestos en el evento de que el proyecto destrucción presentado por la UTO sea aprobado. |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (0%) US $ /US $ 48.731,20 |
| Budgetary expenditures to date: marzo 2012 | USD$48.731,20 |

PROYECTO COL 72736

DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012

| Actividades | Cuenta presupuesto | Planeado (US$) | Ejecutado (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 |  |  |  |
| Eliminación del consumo en fabricación | 72200 | 24.847.00 | 0 |
|  | 72100 | 23.884.20 | 0 |
| Total 1 |  | 48.731.20 | 0 |
| Total general |  | 48.731.20 | 0 |

REGISTRO DE RIESGOS

MARZO 31 DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. | Bajo | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. |
| Ambiental |  |  |  |
| Legal |  |  |  |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político. La unidad coordinadora deberá generar los espacios de acercamiento e información sobre la importancia del tema y los avances al interior del MAVDT. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. | Bajo | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. |