INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 75974

ELIMINACIÓN HCFC EN REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

Enero-Marzo  2012

| Resultado 1. Conversión de las líneas de reconversión a hidrocarburos Tres de las cuatro empresas ya realizaron sus acuerdos de suministro, planes de trabajo y obras civiles. Haceb y Challenger culminaron sus procesos de instalación y puesta en marcha de los nuevos equipos. Los equipos de Mabe ya arribaron al país y fueron instalados durante la Semana Santa. Indusel que es la empresa más atrasada en el proyecto ya envió la orden de compra a KM y realizó el pago del 50%. Resultado 2. Cubrimiento de los costos incrementales de operación Se realizaron visitas de seguimiento a Challenger y Haceb. En las visitas se verificó la reconversión de las empresas. Se preparó el informe del último desembolso de los costos incrementales de capital para Haceb. Resultado 3. Gestión del proyecto y auditoría Se ha realizado el seguimiento y evaluación de los informes de progreso presentados por las empresas. Se atendió la auditoria PNUD para el proyecto sobre los años 2010 y 2011. |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (0.38%) (US $ 9.379,97/ US $2.439.583,55) |
| Budgetary expenditures to date: marzo 2012 | US $ 9.379,97 |

PROYECTO COL 75974

DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012

| Actividades | Cuenta presupuesto | Planeado (US$) | Ejecutado (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 |  |  |  |
| Conversión a Hidrocarburos | 71200 | 64.000.00 | 0 |
|  | 72200 | 1.657.847.10 | 0 |
| Total 1 |  | 1.721.847.10 | 0 |
| Resultado 2 |  |  |  |
| Costos incrementales | 72100 | 563.027.00 | 0 |
| Total 2 |  | 563.027.00 |  |
| Resultado 3 |  |  |  |
| Manejo del Proyecto | 71300 | 111.383.24 | 0 |
|  | 73500 | 3.219.00 | 0 |
|  | 71600 | 20.450.21 | 0 |
|  | 72100 | 6.000.00 | 0 |
|  | 74500 | 13.657.00 | 9.379.97 |
| Total 3 |  | 154.709.45 | 9.379.97 |
| Total general |  | 2.439.583.55 | 9.379.97 |

REGISTRO DE RIESGOS

MARZO DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. | Bajo | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. |
| Ambiental |  |  |  |
| Legal |  |  |  |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. | Bajo | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. |