**الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية**

 **إدارة التعاون الفني والدعم التنموي**

 **مراقبة التعاون الفني**

**محضر اجتماع**

**مجلس إدارة مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور و قطاع النقل**

|  |
| --- |
| **التاريخ :25 2015/11/** |
| **الزمان : الساعة 12:00 صباحا**  |
| **المكان : مكتب الأمين العام**  |

**الاجتماع برئاسة الدكتور/ خالد مهدي الامين العام بالإنابة و بحضور كل من :**

**أولا / الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الاسم** | **الوظيفة** | **التوقيع** |
| السيدة/ نرجس محمود  | مراقب التعاون الفني |  |
| السيدة/ رباب ميرزا  | رئيس قسم التنسيق والتنفيذ |  |
| السيدة/ أنوار الشطي | باحث اجتماعي مبتدئ |  |
| السيد / هادي القديحي | منسق إداري  |  |

**ثانيا / مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الاسم** | **الوظيفة** | **التوقيع** |
| السيد/ قيس دشتي | محلل برامج  |  |
| السيد / سام كومبا | مسؤول المشتريات للمشروع |  |

**ثالثا / وزارة الداخلية :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الاسم** | **الوظيفة** | **التوقيع** |
| المقدم/ سالم العجمي | رئيس فريق العمل |  |
| المقدم/ خالد العدواني | عضو فريق العمل |  |
| المقدم / نواف المطيري | عضو فريق العمل |  |
| السيد/ جيا سيلان  | خبير نظم معلومات |  |

**الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية**

 **إدارة التعاون الفني والدعم التنموي**

 **مراقبة التعاون الفني**

* **هدف الاجتماع :**
* مناقشة المساعدة التي سيقدمها البرنامج الوطني لمشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور و قطاع النقل بناء على توصيات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2015/11/19 .
* **وقائع الاجتماع :**
* قام ممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعرض مرئي لخطة عمل المشروع لسنة 2016 ، وتم وضع ثلاث مخرجات للمشروع من ضمنها :
1. عمل حملة توعوية للمرور و التعاقد مع شركة عالمية في مجال الإعلام طويلة المدى للتأثير على جميع الأعمار .
2. تطوير نظام GDT .
3. تطوير نظام الوطني للمعلومات .

كما تم التوضيح بأنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تخفيض ميزانية سنة2016 و أن تبلغ 3,600,00$ .

* أوضح ممثلي وزارة الداخلية بأن السويد أقل الدول من ناحية الحوادث بما تقدمه من توعية و حملات و أنهم يتمنون بالفعل أن تصبح دولة الكويت كذلك من حيث نسبة الحوادث .
* أوضح الأمين العام الدكتور / خالد مهدي بأن فكرة الحملة و توعية المرور فكرة رائعة لكنها تحتاج مبالغ باهظة حتى تكون عالمية و ذات التأثير الإيجابي .
* أوضح ممثلي وزارة الداخلية بأن شراء الخرائط من قوقل خطوة ممتازة تساهم في رصد الحوادث .
* أوضح ممثلي وزارة الداخلية بأن ال GIS في بلدية الكويت متطور حيث أنه يفيد في تركيبة عواميد الكهرباء و أنهم بحاجة لمثل هذا النظام في مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور و قطاع النقل .
* أكد ممثلي وزارة الداخلية بأهمية عمل مركز تدريب تخصصي لقطاع المرور لتحقيق المخالفات و وضع نظام متكامل للمرور ، و أكد الأمين العام خالد مهدي بأن التدريب يجب أن يكون ضمن المشروع نفسه و ليس تدريب اعتيادي .
* أكد ممثلي وزارة الداخلية بان التدريب يفضل أن يكون من مدربين قادمين من جامعة ( على سبيل المثال ) نورث وست بحيث يتم تدريب 50 إلى 100 متدرب ب 15 دورة خلال سنة 2016.
* أوضح الأمين العام بأهمية تجهيز أسماء المتدربين خلال عام 2016 بدورات مقدمة من متدربين مختصين من جامعة جهة متخصصة .
* **اوضح ممثلي ادارةالتعاون الفني والدعم التنموي بان تضمنت وثيقة المشروع شراء اجهزة ومعدات للمركزالتدريبي ومن ثم لم يستكمل توفير هذه المشتريات .**
* **اوضح ممثلي وزارة الداخلية بان المركزالتدريبي سيتم نقله الى مبنى اخر ، علما بان الادارة السابقة للمشروع قدقامت بشراء عدة تلفزيونات للمركز لم يتم استخدامها .**
* **أكد الامين العام على عدم الحاجة الى شراء اجهزة ومعدات وذلك بناء على ان مركز التدريب سيتم نقله الى مبنى اخر ، وعليه اوضح ممثلي ادارة التعاون الفني بان لن يتم ادراجه في خطة المشروع .**
* **اقترح ممثلي وزارة الداخلية بأن يتم اضافة نشاط جديد للمشروع خلال عام 2016 و الخاص بعمل نظام آلي لرخصة قيادة المركبات ، و أن هناك كراسة للمواصفات جاهزة للإعلان** .
* أكد الأمين العام الدكتور / خالد مهدي على أهمية هذا النشاط ، و طلب من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستفسار عن قيمة هذا النظام الآلي .
* اقترح الأمين العام بإرجاع اختصاص اختبار النظر لوزارة الداخلية بدلا من وزارة الصحة .
* أكد الأمين العام الدكتور / خالد مهدي على ضرورة الانتهاء من كل الأنشطة مع نهاية المشروع الذي ينتهي شهر ديسمبر 2016 .
* أوضح ممثلي إدارة التعاون الفني بأن الميزانية المتبقية من وثيقة المشروع و التي لم يتم صرفها سيقوم مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإرجاعها للأمانة العامة و ستقوم الأمانة العامة بإرجاعها لوزارة المالية .
* **التوصيات :**
* عقد اجتماع يوم الخميس الموافق 2016/12/10 للوصول إلى اتفاق على المبلغ المختص بالمخرج رقم 4 الخاص بنظام رخصة قيادة المركبات لاتخاذ قرار لاعتماد ميزانية هذا المخرج و لمعرفة تكاليف الأنشطة الجديدة التي تم اقتراحها لاتخاذ قرار اعتماد ميزانيتها و البدء بالإعلان .
* قيام السيد / سام مسؤول المشتريات لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمخاطبة جامعة نورث وست لمعرفة تكاليف التدريب .
* قيام وزارة الداخلية بتقديم الشروط المرجعية ( TOR ) لنظام رخصة قيادة المركبات للسيد / سام مسؤول المشتريات في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقدير تكلفة هذا النشاط .